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Республики Беларусь

КОДЕКС
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Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Основные термины и их определения, используемые в настоящем Кодексе
Статья 2.
Принципы осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 3.
Классы сложности объектов
Статья 4.
Страхование при осуществлении строительной деятельности
Статья 5.
Объекты авторского права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
ГЛАВА 2.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ
Статья 6.
Правовое регулирование отношений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 7.
Общественные отношения, которые регулируются законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 8.
Ответственность за нарушение законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
РАЗДЕЛ II.
СУБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 3.
СУБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 9.
Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
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Права юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность
Статья 11.
Общественные объединения, ассоциации (союзы) в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 12.
Обязанности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность
ГЛАВА 4.
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 13.
Требования в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечения единства измерений, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области общественной безопасности, обороны, в том числе гражданской обороны, санитарно-эпидемиологические требования, гигиенические нормативы, строительные требования, требования по обеспечению пожарной безопасности, требования по обеспечению радиационной безопасности
Статья 14.
Размещение объектов рекреационного и оздоровительного назначения
Статья 15.
Требования в области сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей
Статья 16.
Обеспечение формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Статья 17.
Особые требования по формированию среды обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
РАЗДЕЛ III.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА 5.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ И ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 18.
Основные направления государственной политики в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 19.
Государственные прогнозы и программы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, их формирование
ГЛАВА 6.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 20.
Государственное регулирование и управление в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 21.
Компетенция Президента Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 22.
Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 23.
Компетенция Министерства архитектуры и строительства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 24.
Компетенция республиканских органов государственного управления в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 25.
Компетенция местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 26.
Компетенция структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 27.
Главный архитектор области, города, района, района в городе, порядок назначения, требования, предъявляемые к нему
Статья 28.
Особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
ГЛАВА 7.
НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 29.
Нормирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 30.
Национальный комплекс. Национальный институт
Статья 31.
Технические комитеты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
ГЛАВА 8.
АТТЕСТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИХ СОСТАВЛЯЮЩИЕ), ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ). ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Статья 32.
Определения
Статья 33.
Аттестация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений)
Статья 34.
Внеочередная аттестация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений)
Статья 35.
Выдача аттестатов соответствия (их дубликатов), срок действия аттестатов соответствия
Статья 36.
Прекращение действия аттестатов соответствия
Статья 37.
Реестр аттестатов соответствия
Статья 38.
Последствия осуществления отдельных видов архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющих), выполнения работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) без наличия аттестата соответствия
Статья 39.
Аттестация специалистов
Статья 40.
Выдача квалификационных аттестатов (их дубликатов), срок действия квалификационных аттестатов
Статья 41.
Прекращение действия квалификационных аттестатов
Статья 42.
Реестр квалификационных аттестатов
Статья 43.
Освидетельствование системы производственного контроля
Статья 44.
Обеспечение требований безопасности объектов
ГЛАВА 9.
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Статья 45.
Разрешительная документация на строительство
Статья 46.
Порядок выдачи разрешительной документации на строительство
РАЗДЕЛ IV.
ИНФОРМАЦИОННОЕ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГЛАВА 10.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 47.
Сведения, используемые для разработки градостроительных проектов
Статья 48.
Градостроительный кадастр
Статья 49.
Сведения, используемые для разработки проектной документации
Статья 50.
Создание единой информационной среды в строительной отрасли
Статья 51.
Госстройпортал
Статья 52.
Роль базовой организации по информатизации строительного комплекса
ГЛАВА 11.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 53.
Государственное финансирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Статья 54.
Финансирование разработки предпроектной (предынвестиционной) документации
Статья 55.
Финансирование работ, связанных с устранением последствий строительной аварии
Статья 56.
Финансирование строительства, разработки проектной документации объектов магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры и возмещение затрат по их финансированию
Статья 57.
Иные источники финансирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
ГЛАВА 12.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Статья 58.
Обеспечение научно-технической деятельности в строительстве
Статья 59.
Научно-технический совет
Статья 60.
Архитектурно-градостроительные советы
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ V.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВА 13.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Статья 61.
Уровни и виды градостроительного планирования территорий
Статья 62.
Градостроительные проекты общего планирования
Статья 63.
Градостроительные проекты специального планирования
Статья 64.
Градостроительные проекты детального планирования
Статья 65.
Учет градостроительных требований при разработке государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц
Статья 66.
Градостроительный паспорт земельного участка
ГЛАВА 14.
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 67.
Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности
Статья 68.
Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию, определяемые в градостроительных проектах общего планирования республиканского и регионального уровней
Статья 69.
Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов
РАЗДЕЛ VI.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА
ГЛАВА 15.
ПРЕДПРОЕКТНАЯ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 70.
Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации
Статья 71.
Случаи, когда разработка предпроектной (предынвестиционной) документации не является обязательной
ГЛАВА 16.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Статья 72.
Порядок разработки проектной документации
Статья 73.
Требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде
Статья 74.
Порядок разработки специальных технических условий
ГЛАВА 17.
ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА
Статья 75.
Органы госстройэкспертизы и эксперты
Статья 76.
Порядок проведения госстройэкспертизы
Статья 77.
Заключение госстройэкспертизы
РАЗДЕЛ VII.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРОИТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ. ЗАКАЗЧИК, ЗАСТРОЙЩИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГЛАВА 18.
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 78.
Осуществление строительной деятельности
Статья 79.
Строительство объектов ”под ключ“
Статья 80.
Жилищное строительство
Статья 81.
Нормативная продолжительность строительства объекта и нормативный срок эксплуатации (службы) объекта
Статья 82.
Снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, основания и порядок его проведения
ГЛАВА 19.
СТРОИТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ И ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (ПРИЧИН) СТРОИТЕЛЬНОЙ АВАРИИ
Статья 83.
Строительная авария
Статья 84.
Порядок расследования обстоятельств (причин) строительной аварии
ГЛАВА 20.
ЗАКАЗЧИК, ЗАСТРОЙЩИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Статья 85.
Заказчик, застройщик, порядок их определения, основные функции
Статья 86.
Уведомление о производстве строительно-монтажных работ
ГЛАВА 21.
ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Статья 87.
Инженерные услуги в строительстве
Статья 88.
Порядок оказания инженерных услуг в строительстве
ГЛАВА 22.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 89.
Приостановление строительства
Статья 90.
Консервация объекта незавершенного строительства и ее последствия
Статья 91.
Принятие решения о консервации объекта незавершенного строительства
Статья 92.
Сроки консервации объекта незавершенного строительства
ГЛАВА 23.
ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Статья 93.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения, используемые в настоящем Кодексе

1. В настоящем Кодексе используются следующие основные термины и их определения:

1.1. архитектурная деятельность – деятельность по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации и проектной документации на возведение объекта строительства (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – объект), реконструкцию объекта, модернизацию объекта, техническую модернизацию объекта, капитальный ремонт объекта, снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, а при ремонтно-реставрационных работах, выполняемых на недвижимых материальных историко-культурных ценностях (далее – ремонтно-реставрационные работы), – научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ (далее – проектная документация), осуществление авторского надзора за строительством;

1.2. архитектурно-планировочная концепция объекта – эскиз, обеспечивающий наглядное представление о размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах объекта, с указанием основных технико-экономических показателей, разрабатываемый на предпроектной (предынвестиционной) стадии (до начала разработки проектной документации);
1.3. архитектурный проект – проектная документация, разрабатываемая на первой стадии разработки проектной документации при двухстадийной разработке проектной документации, подлежащая утверждению, обеспечивающая реализацию решений предпроектной (предынвестиционной) документации, в том числе задания на разработку проектной документации и исходных данных, а также разрешительной документации на разработку проектной документации, возведение объекта, реконструкцию объекта, модернизацию объекта, ремонтно-реставрационные работы, снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей (далее – разрешительная документация на строительство) и представляющая собой текстовую и графическую проектную документацию, сгруппированную по разделам проекта, в которой устанавливаются характеристики и обоснования основных проектных решений и технико-экономические показатели объекта, подлежащие реализации в строительном проекте после утверждения архитектурного проекта;

1.4. возведение объекта – совокупность работ, в том числе строительных, специальных, монтажных (далее – строительно-монтажные работы), пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий в строительстве, результатом которых является создание объекта;

1.5. генеральный подрядчик в строительстве (далее – генеральный подрядчик) – подрядчик в строительной деятельности, привлекающий для выполнения отдельных своих обязательств других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей путем заключения с ними договоров;

1.6. генеральный проектировщик по разработке проектной документации (далее – генеральный проектировщик) – разработчик проектной документации, имеющий право на осуществление архитектурной деятельности, разрабатывающий проектную документацию на основании заключенного договора с заказчиком, застройщиком, обеспечивающий увязку разделов комплекта проектной документации, в том числе посредством привлечения для выполнения отдельных своих обязательств субподрядчиков в строительстве путем заключения с ними договоров;

1.7. градостроительная деятельность – деятельность
по градостроительному (территориальному) планированию, размещению объектов и застройке территорий, осуществляемая с учетом историко-культурных, природных и иных особенностей территорий;

1.8. градостроительное планирование – разработка и утверждение государственных программ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и градостроительных проектов;

1.9. градостроительный проект – система взаимоувязанных проектных документов, определяющая направления и условия градостроительного развития и использования территорий;

1.10. градостроительный регламент – установленные градостроительным проектом и зарегистрированные в государственном градостроительном кадастре Республики Беларусь (далее – градостроительный кадастр) требования к застройке и использованию территорий;
1.11. декларация безопасности – документ, принимаемый заказчиком, застройщиком в отношении завершенного возведением объекта до его приемки в эксплуатацию, разработчиком проектной документации – в отношении проектной документации на возведение объекта до ее утверждения заказчиком, застройщиком, подтверждающий обеспечение требований безопасности, определенных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;
1.12. документация на типовые строительные конструкции, строительные изделия, строительные узлы – система взаимоувязанных проектных документов на строительные конструкции, строительные изделия, строительные узлы капитальных строений (зданий, сооружений), отобранные из числа разработанных аналогов или специально разработанные для многократного применения в строительстве;

1.13. жизненный цикл капитальных строений (зданий, сооружений) – период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания для строительства, разработка предпроектной (предынвестиционной) документации, проектной документации, возведение объекта, консервация объекта незавершенного строительства, эксплуатация капитальных строений (зданий, сооружений), ремонт объекта, реконструкция объекта, модернизация объекта, техническая модернизация объекта и снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;

1.14. заказчик в строительной деятельности (далее – заказчик) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, финансирующее возведение объекта, реконструкцию объекта, модернизацию объекта, техническую модернизацию объекта, ремонт объекта, ремонтно-реставрационные работы, снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, осуществляющее строительную деятельность только с привлечением подрядчика в строительной деятельности, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора;
1.15. застройщик в строительной деятельности (далее – застройщик)   – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, финансирующее возведение объекта, реконструкцию объекта, модернизацию объекта, техническую модернизацию объекта, ремонт объекта, ремонтно-реставрационные работы, снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, осуществляющее строительную деятельность самостоятельно, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации), с привлечением либо без привлечения для выполнения отдельных видов работ подрядчика в строительной деятельности на основании заключенного договора;

1.16. заявитель государственной строительной экспертизы (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – заявитель госстройэкспертизы) – заказчик, застройщик, генеральный подрядчик при строительстве объектов ”под ключ“, инженер (инженерная организация) при оказании инженерных услуг в строительстве или по поручению заказчика разработчик проектной документации, обратившиеся в орган госстройэкспертизы с заявлением о проведении госстройэкспертизы и выдаче заключения госстройэкспертизы;

1.17. зонирование территорий – выделение при градостроительном планировании территориальных зон определенного функционального назначения с установлением градостроительных регламентов;

1.18. износ капитального строения (здания, сооружения), его частей   – процесс ухудшения показателей эксплуатационных качеств капитального строения (здания, сооружения), его частей во времени с учетом изменяющихся к ним требований;

1.19. инженер (инженерная организация) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, привлекаемые заказчиком, застройщиком для оказания инженерных услуг в строительстве;

1.20. инженерная инфраструктура – совокупность инженерных сетей, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, обеспечивающих подачу ресурсов (вода, энергия, информация и другие коммуникации) на объекты потребления и в случае необходимости отведение использованных ресурсов;

1.21. инженерная и транспортная инфраструктура, обеспечивающая минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, – капитальные строения (здания, сооружения), их части и инженерные сети электроснабжения, сети водоснабжения, улично-дорожная сеть (улицы с проезжей частью, обеспеченной покрытием песчано-гравийной смесью);

1.22. инженерные изыскания для строительства (далее – изыскательские работы) – вид деятельности, направленный на обеспечение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности результатами и данными комплексного изучения природных и техногенных условий территорий (акваторий), необходимых для принятия предпроектных (предынвестиционных) и проектных решений;

1.23. исполнитель госстройэкспертизы – орган госстройэкспертизы, который по обращениям заявителя госстройэкспертизы проводит госстройэкспертизу градостроительных проектов и проектной документации, в том числе с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

1.24. исполнительная документация – совокупность документов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов и их элементов по мере завершения определенных в проектной документации работ, а также исполнительные чертежи, схемы исполнительных съемок, размеров, результаты изыскательских работ, акты на скрытые работы, журналы производства работ и другая документация;

1.25. капитальное строение (здание, сооружение) – объект, в отношении которого ведется архитектурная и строительная деятельность; создание которого в качестве капитального строения (здания, сооружения) разрешено в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; прочно связанный с землей (путем устройства фундамента, для отдельных видов сооружений – основания) либо являющийся подземным; подлежащий приемке в эксплуатацию; перемещение которого без производства строительно-монтажных работ невозможно;

1.26. капитальный ремонт объекта – совокупность работ, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатационных и потребительских качеств объекта, осуществляемых путем восстановления (усиления), улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического оборудования объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий;

1.27. консервация объекта незавершенного строительства – приостановление строительства на срок свыше трех месяцев;

1.28. красные линии – предусмотренные градостроительными проектами детального планирования условные линии, предназначенные 
для отделения в населенных пунктах земель общего пользования от территорий, предназначенных для застройки или иного использования, предусмотренного градостроительными проектами общего и специального планирования;

1.29. линии регулирования застройки – предусмотренные градостроительными проектами детального планирования условные линии, предназначенные для отделения в населенных пунктах территорий, в пределах которых должно осуществляться размещение объектов, от иных территорий;
1.30. магистральная инженерная инфраструктура – инженерные сети, капитальные строения (здания, сооружения), их части, изолированные помещения и иные объекты, транспортирующие транзитом ресурсы к местам их учета и распределения в районах (кварталах) жилой застройки, к территориям застройки объектами, не относящимися к многоквартирным, одноквартирным, блокированным жилым домам (далее – иные объекты), а также отводящие от района (квартала) жилой застройки, территории застройки иными объектами использованные ресурсы;

1.31. межселенные территории – территории, находящиеся между населенными пунктами, за пределами их границ (черты);

1.32. минимально необходимые объекты социальной инфраструктуры – объекты учреждений дошкольного и общего среднего образования, организаций здравоохранения (аптеки и объекты организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), объекты почтовой связи, торговые объекты и объекты бытового обслуживания;

1.33. модернизация объекта – совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных и транспортных коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением эксплуатационных показателей к уровню современных обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, устройству новых инженерных систем и оборудования в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), их частях, переносу и (или) установке перегородок без изменения назначения капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в существующих габаритах капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, инженерных и транспортных коммуникаций;
1.34. нормирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности – деятельность в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по планированию разработки, разработке, утверждению, проверке, пересмотру, изменению, признанию утратившими силу строительных норм и строительных правил, а также по планированию подготовки, подготовке и утверждению пособий и рекомендаций, содержащих рекомендуемые способы выполнения требований (примеры расчетов), установленных в строительных нормах (далее – методические документы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности);
1.35. общественное обсуждение в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности – комплекс мероприятий, проводимых организатором общественного обсуждения и обеспечивающих информирование юридических и физических лиц, в  том числе индивидуальных предпринимателей, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также возможность выражения участниками общественного обсуждения своего отношения к решениям, заложенным в проектах, в целях учета общественных интересов и соблюдения прав юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

1.36. объект – одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части, объекты незавершенного строительства, недвижимые материальные историко-культурные ценности, на которых выполняются ремонтно-реставрационные работы, инженерные и транспортные коммуникации, их части;

1.37. объект госстройэкспертизы – градостроительный проект, проектная документация, в том числе с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями, подлежащие госстройэкспертизе;

1.38. объекты линейного строительства – дороги, железные дороги, метрополитены, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, каналы;

1.39. объекты рекреационного и оздоровительного назначения – объекты недвижимого имущества, предназначенные для рекреации, оздоровления, отдыха, туристические зоны, а также зоны рекреации водных объектов (пляжи);

1.40. организационно-технические мероприятия в строительстве (далее – организационно-технические мероприятия) – комплекс мероприятий, направленных на организацию строительства объекта и обеспечивающих в соответствии с техническими нормативными правовыми актами безопасное производство работ;

1.41. очередь строительства – определенная предпроектной (предынвестиционной) документацией, проектной документацией на возведение объекта, реконструкцию объекта, капитальный ремонт объекта, модернизацию объекта, техническую модернизацию объекта, реставрацию часть объекта, образованная одним либо несколькими зданиями, сооружениями, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего безопасность эксплуатации объекта, выпуск продукции, оказание услуг, из которой могут при необходимости выделяться пусковые комплексы;

1.42. повреждение капитального строения (здания, сооружения), его частей или отдельных конструктивных элементов – дефект, образующийся в результате природно-климатических, механических, химических или других воздействий;

1.43. подрядчик в строительной деятельности (далее – подрядчик) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право на осуществление строительной деятельности и заключившие договор строительного подряда с заказчиком, застройщиком, инженером (инженерной организацией) в целях осуществления этой деятельности;

1.44. предмет госстройэкспертизы – требования, на соответствие которым проводится оценка объекта госстройэкспертизы;

1.45. предпроектная (предынвестиционная) документация – комплект документов о результатах предынвестиционных исследований, предшествующих принятию инвестором, заказчиком, застройщиком решения о реализации инвестиционного проекта по строительству объекта, корректировке инвестиционного замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта;

1.46. приостановление строительства – временное прекращение выполнения строительно-монтажных работ по обстоятельствам, не связанным с технологическими перерывами в строительстве (выполнением строительно-монтажных работ), которое не влечет за собой обязательного расторжения договора строительного подряда;

1.47. проект, рекомендованный для повторного применения, –разработанная проектная документация на строительство жилых домов, объектов социально-культурного, производственного и коммунально-бытового назначения, технико-экономические показатели которых удовлетворяют типовым потребительским качествам и социальным стандартам, получившая положительное заключение госстройэкспертизы и рекомендованная Министерством архитектуры и строительства для повторного применения;

1.48. проектная документация – взаимоувязанные проектные документы, соответствующие установленным требованиям к их оформлению, служащие основой для возведения объекта, реконструкции объекта, модернизации объекта, технической модернизации объекта, ремонтно-реставрационных работ, капитального ремонта объекта, сноса капитального строения (здания, сооружения), его частей и представляющие собой архитектурный проект и (или) строительный проект (при двухстадийной или одностадийной разработке проектной документации) в соответствии с выбранными заказчиком, застройщиком стадиями разработки проектной документации;

1.49. производственная инфраструктура – комплекс капитальных строений (зданий, сооружений), инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающих производство, хранение и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг;

1.50. пусковой комплекс – определенная проектной документацией часть объекта, как правило, одно или несколько капитальных строений (зданий, сооружений), предназначенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может самостоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего безопасность его эксплуатации;

1.51. разработчик градостроительного проекта – юридическое лицо, привлекаемое заказчиком для разработки градостроительного проекта и    имеющее право на осуществление выполняемого вида градостроительной деятельности;

1.52. разработчик проектной документации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемые заказчиком, застройщиком, генеральным подрядчиком при строительстве объектов «под ключ» для разработки проектной документации, осуществления функций генерального проектировщика (имеющие право на осуществление выполняемого вида деятельности), осуществления авторского надзора за строительством;

1.53. разрешительная документация на строительство – документация, выдаваемая заказчику, застройщику, генеральному подрядчику при строительстве объектов «под ключ», инженеру (инженерной организации) при заключении договора на оказание инженерных услуг местными исполнительными и распорядительными органами в порядке, определенном законодательством об административных процедурах;

1.54. район (квартал) жилой застройки – часть территории населенного пункта, отведенная под строительство многоквартирных, одноквартирных, блокированных жилых домов и обеспеченная соответствующими объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства. Границы района (квартала) жилой застройки, регламенты использования территории и параметры застройки определяются градостроительным проектом;

1.55. район (квартал) индивидуальной жилой застройки – часть территории населенного пункта, отведенная под строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и хозяйственных построек на придомовой территории и обеспеченная соответствующими объектами инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства. Границы района (квартала) индивидуальной жилой застройки, регламенты использования территории и параметры застройки определяются градостроительным проектом, а в случае его отсутствия – архитектурно-планировочной концепцией объекта;

1.56. распределительная инженерная инфраструктура – инженерные сети, капитальные строения (здания, сооружения), их части, изолированные помещения и иные объекты, обеспечивающие распределение ресурсов (вода, энергия, информация и другие коммуникации) от места их учета и распределения до участков размещения конкретных объектов потребления в районе (квартале) жилой застройки, на территориях застройки иными объектами;

1.57. распределительная транспортная инфраструктура – улицы местного значения и транспортные сооружения, размещенные на них;

1.58. реконструкция объекта – совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, направленных на использование по новому назначению объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, в том числе с повышением потребительских качеств, определяемых требованиями технических нормативных правовых актов, изменением количества и площади помещений, строительного объема и (или) общей площади объекта, изменением вместимости, пропускной способности, направления и (или) места расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их участков) и сооружений на них;

1.59. ремонт объекта – совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, выполняемых на существующем объекте, по восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатационных, потребительских и улучшению эстетических качеств объекта, устранению мелких повреждений и неисправностей, а также по предупреждению его износа, не относящихся к реконструкции объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий. Различаются два вида ремонта: капитальный и текущий;

1.60. ремонтно-реставрационные работы – совокупность работ и мероприятий, выполняемых на недвижимых материальных историко-культурных ценностях с целью обеспечения их сохранения, на основании научно-проектной документации с учетом особенностей и требований, установленных законодательством о культуре;

1.61. республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов – организационно-техническая система, включающая информационную базу данных, содержащую объемно-планировочные, инженерно-технические и технологические решения, стоимостные и иные показатели объектов, индивидуальные для каждого объекта и усредненные для множества;

1.62. республиканский фонд проектной документации – систематизированное собрание комплектов копий проектных документов (типовые проекты, проекты, рекомендованные для повторного применения, документация на типовые строительные конструкции, строительные изделия, строительные узлы, индивидуально разработанная проектная документация);
1.63. реставрация объекта – вид ремонтно-реставрационных работ, представляющий собой совокупность работ и мероприятий, которые выполняются на основании научно-исследовательских, изыскательских, проектных и других работ и осуществляются в целях выявления, сохранения и (или) восстановления отличительных духовных, художественных, документальных, архитектурных и (или) конструктивных достоинств материальных историко-культурных ценностей без утраты имеющихся ценных исторических элементов;

1.64. система производственного контроля – комплекс организационных и технических мероприятий, осуществляемых на всех стадиях выполнения работ в строительстве, производства строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций, подтверждающих способность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполнять работы в строительстве, производить строительные материалы, строительные изделия и строительные конструкции, не подлежащие обязательному подтверждению соответствия, в целях обеспечения стабильных показателей безопасности и надежности капитальных строений (зданий, сооружений);

1.65. система расселения – естественно образуемая или целенаправленно формируемая сеть населенных пунктов, объединенная на основе оптимизации пространственных, экономических, социальных и иных связей;

1.66.  сметная документация (смета) – взаимоувязанные документы, входящие в состав проектной документации, определяющие размер средств, необходимых для строительства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса в денежном выражении;

1.67. снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – снос) – освобождение строительной площадки от находящихся на ней капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, а также объектов незавершенного строительства, осуществляемое путем их разрушения, разборки и (или) демонтажа конструкций в целях их дальнейшего использования и (или) с применением разрушающих технологий при нецелесообразности или невозможности их дальнейшего использования;

1.68. социальная инфраструктура – комплекс капитальных строений (зданий, сооружений), их частей социального и бытового назначения, включая капитальные строения (здания, сооружения), их части организаций системы образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения;

1.69. строительная конструкция – часть капитального строения (здания, сооружения), выполняющая определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде – эстетические функции;

1.70. строительная площадка – земельный участок, предоставленный для строительства и (или) обслуживания объекта, в том числе с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, незаконсервированными объектами незавершенного строительства, либо капитальные строения (здания, сооружения), их части, инженерные и транспортные коммуникации, их части, на (в) которых осуществляется строительство;

1.71. строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительной конструкции капитального строения (здания, сооружения), его части, инженерных систем и сетей;
1.72. строительный материал – материал, предназначенный для создания строительных конструкций капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и изготовления строительных изделий, а также для выполнения защитно-отделочных покрытий капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;
1.73. строительство (строительная деятельность) – деятельность по возведению объекта, его реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонтно-реставрационным работам, ремонту, сносу, консервации объекта незавершенного строительства, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, выполнение изыскательских работ, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

1.74. субподрядчик в строительстве (далее – субподрядчик) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с генеральным подрядчиком договор о выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ;

1.75. субподрядчик при разработке проектной документации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право на осуществление отдельных видов архитектурной деятельности, заключившие с генеральным проектировщиком договор субподряда о выполнении отдельных разделов (частей) проектной документации, видов (этапов) проектных работ и (или) осуществлении авторского надзора за строительством по отдельным разделам (частям) проектной документации, видам (этапам) проектных и изыскательских работ;

1.76. схема проекта планировки района индивидуального жилищного строительства – градостроительный проект ограниченного состава документов (чертежей, схем, исходных данных) по планировке территории части населенного пункта площадью до 10 га, определенной для индивидуального жилищного строительства;
1.77. текущий ремонт объекта – совокупность работ, включая строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий;

1.78. территория – ограниченное пространство, обладающее одним или несколькими элементами среды обитания и предназначенное для осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включающее территории населенных пунктов, межселенные территории и территории, предназначенные для застройки или иного использования;

1.79. техническая модернизация объекта – замена (способом установки нового) технологического оборудования на существующих объектах с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных инженерных систем в границах модернизируемого объекта, устройству перегородок, отделочных работ и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности конструкций объекта, и обеспечивающая безопасность его эксплуатации;

1.80. технические нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – технические нормативные правовые акты) – строительные нормы, строительные правила, а также, если это не противоречит настоящему Кодексу и иным законодательным актам, технические регламенты Республики Беларусь, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты Республики Беларусь, технические условия и стандарты организаций, устанавливающие технические требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1.81. техническая эксплуатация (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – эксплуатация) – использование капитального строения (здания, сооружения), его части по назначению при систематическом проведении комплекса организационно-технических мероприятий по контролю состояния, содержанию, техническому обслуживанию и ремонту;

1.82. техническое обслуживание капитального строения (здания, сооружения), его части – комплекс организационно-технических мероприятий по поддержанию технического состояния капитального строения (здания, сооружения), его части путем устранения незначительных неисправностей, обеспечения установленных параметров и режимов работы, наладки и регулирования инженерных систем, осуществления работ по подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года;

1.83. техническое состояние капитального строения (здания, сооружения), его части – совокупность свойств, характеризующих на момент обследования степень соответствия капитального строения (здания, сооружения), его части обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации;

1.84. типовой проект – проектная документация, утвержденная Министерством архитектуры и строительства в целях многократного применения и являющаяся основой для разработки проектной документации, в том числе сметной документации (сметы), на конкретный объект с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки, инженерной и транспортной инфраструктуры, выбора строительных материалов, строительных конструкций и оборудования, требований технических нормативных правовых актов;

1.85. транспортная инфраструктура – совокупность транспортных коммуникаций, предназначенных для движения транспортных средств, пешеходов, перемещения пассажиров, багажа и грузов, в том числе продукции по территориям населенных пунктов и межселенным территориям, обеспечения работы транспортных средств, а также для хранения, технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

1.86. улично-дорожная сеть – объект транспортной инфраструктуры, являющейся частью территорий населенных пунктов и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций, а также для обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий населенных пунктов как составной части их путей сообщения. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, площади, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, мосты, путепроводы, тоннели;

1.87. участник общественного обсуждения – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность и (или) проживающие (находящиеся) на территории Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, а также разработчик градостроительного проекта, архитектурно-планировочной концепции объекта;

1.88. эксперт госстройэкспертизы (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – эксперт) – назначенное и (или) привлеченное исполнителем госстройэкспертизы незаинтересованное физическое лицо, которое имеет необходимые специальные знания, опыт и квалификацию по соответствующему направлению архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, подтвержденные сертификатом компетенции, осуществляет оценку соответствия объекта госстройэкспертизы ее предмету, выдает заключение госстройэкспертизы;
1.89. эксплуатационная организация – специализированная организация, созданная в целях эксплуатации и обслуживания (обеспечения работоспособности) объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.
2. Иные термины определяются в отдельных статьях настоящего Кодекса.

3. Для целей настоящего Кодекса термины «перепланировка» и «переустройство» используются в значениях, определенных статьей 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Статья 2. Принципы осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность осуществляется на основе следующих принципов:

обеспечения равных прав субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

информирования общественности об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

всестороннего учета государственных, общественных и частных интересов, обеспечения их максимального соблюдения при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

соблюдения прав землепользователей, собственников (владельцев, пользователей) эксплуатируемых объектов, имеющих отношение к выполнению строительных работ;

обеспечения качества разработки проектной документации и выполнения строительных работ;

обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья физических лиц, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

обеспечения инвалидам и физически ослабленным лицам, к которым в целях настоящего Кодекса относятся лица с ограниченными возможностями передвижения (престарелые, лица с повреждением опорно-двигательного аппарата, беременные, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках), условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и производственной инфраструктуры.
Статья 3. Классы сложности объектов
4. При осуществлении архитектурной и строительной деятельности определяется класс сложности объектов, а также входящих в их состав капитальных строений (зданий, сооружений). Классификация объектов устанавливается строительными нормами, утверждаемыми Министерством архитектуры и строительства.
5. Отнесение объекта к конкретному классу сложности осуществляется заказчиком, застройщиком и указывается в проектной документации.
Статья 4. Страхование при осуществлении строительной деятельности

6. При осуществлении деятельности по разработке проектной документации, возведению объекта, реконструкции объекта, модернизации объекта, технической модернизации объекта, капитальному ремонту объекта, ремонтно-реставрационным работам, оказанию инженерных услуг в строительстве в отношении объектов первого – четвертого классов сложности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями могут заключаться договоры добровольного страхования на условиях правил добровольного страхования, утвержденных страховщиком по следующим видам добровольного страхования: 

строительно-монтажных рисков; 

гражданской ответственности организаций, создающих повышенную опасность для окружающих; 

гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности; 

иным видам страхования. 

7. Условия и страховая стоимость определяются на основании оценки риска, производимой страховой организацией до заключения договора страхования.

Статья 5. Объекты авторского права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

1.
Объектами авторского права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства.

2.
Регулирование вопросов авторского права осуществляется в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах.

ГЛАВА 2 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ

Статья 6. Правовое регулирование отношений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
8. Отношения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности регулируются законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также международными договорами Республики Беларусь и международными правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь.

9. Законодательство в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Кодекса и иных актов законодательства.

10. Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора.
Статья 7. Общественные отношения, которые регулируются законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

1. Настоящим Кодексом и иными актами законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности регулируются отношения, связанные:

с подготовкой и выдачей разрешительной документации на строительство;

с разработкой и утверждением предпроектной (предынвестиционной) документации;

с разработкой, согласованием и утверждением проектной документации;

с разработкой, согласованием и утверждением градостроительных проектов;

с аттестацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);
с выполнением организационно-технических мероприятий;

с оказанием инженерных услуг в строительстве;

с возведением объекта, реконструкцией объекта, модернизацией объекта, технической модернизацией объекта, ремонтом объекта, ремонтно-реставрационными работами;

со сносом капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;

с консервацией объекта незавершенного строительства;

с приемкой объектов в эксплуатацию;

с эксплуатацией капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;
с осуществлением производственного контроля;
с технической оценкой пригодности строительных материалов, строительных изделий.

2. Настоящий Кодекс распространяется на правоотношения в области градостроительной деятельности, а также в области архитектурной и строительной деятельности в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, объектов незавершенного строительства, недвижимых материальных историко-культурных ценностей, на которых выполняются ремонтно-реставрационные работы, инженерных и транспортных коммуникаций, их частей.

Настоящим Кодексом не регулируются правоотношения в области архитектурной и строительной деятельности при выполнении работ по переустройству и (или) перепланировке квартир в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, в том числе жилого и (или) нежилого помещений в их составе.

3. Особенности проведения капитального ремонта, текущего ремонта жилых помещений, жилых домов, эксплуатации жилищного фонда, выполнения работ по обследованию состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах, общежитий устанавливаются жилищным законодательством.

4. Особенности производства проектных работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях, осуществления авторского надзора при выполнении ремонтно-реставрационных работ, порядок проведения аттестации на право получения свидетельства на руководство разработкой научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ, особенности разработки, согласования научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ, проведения ремонтно-реставрационных работ устанавливаются законодательством о культуре.

5. Особенности разработки проектной документации, разработки и применения нормативов ресурсов в натуральном выражении, возведения, реконструкции, эксплуатации, ремонта автомобильных дорог общего пользования, технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, подвесной контактной сети городского электрического транспорта и трамвайных путей устанавливаются законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о железнодорожном транспорте и дорожном движении.

6. Особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, ремонта радиационных объектов, проведения государственных экспертиз их предпроектной (предынвестиционной) документации, проектной документации устанавливаются законодательством о радиационной безопасности.

7. Техническое нормирование и стандартизация в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (в том числе официальное опубликование, распространение (предоставление) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации) в случаях, когда осуществление технического нормирования и стандартизации в этой области не противоречит настоящему Кодексу и иным законодательным актам, осуществляются в соответствии с законодательством о техническом нормировании и стандартизации.
Статья 8. Ответственность за нарушение законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Нарушение субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
РАЗДЕЛ II 
СУБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ СУЩЕСТВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 3 
СУБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 9. Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

11. Субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются:

Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, местные Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы, а также иные государственные органы в пределах их компетенции;

юридические лица Республики Беларусь;

физические лица (граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь), в том числе индивидуальные предприниматели.

12. Правила, установленные настоящим Кодексом, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.

Статья 10. Права юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность

13. Юридические лица, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, если иное не установлено в соответствии с законодательными актами, имеют право:

участвовать в обсуждении и принятии решений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществлять разработку градостроительных проектов и проектной документации при наличии аттестата соответствия на выполняемый вид архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (его составляющих), подлежащий обязательной аттестации;

выполнять функции заказчика, застройщика, инженерной организации, подрядчика, являться их представителями;

обжаловать в порядке, установленном законодательством, заключения госстройэкспертизы по градостроительным проектам, проектной документации, в том числе с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями.
Юридические лица, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, имеют иные права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

14. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, если иное не установлено законодательными актами, имеют право:

участвовать в обсуждении и принятии решений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществлять разработку проектной документации объектов пятого класса сложности в порядке, определенном настоящим Кодексом, техническими нормативными правовыми актами;

выполнять функции заказчика, застройщика в порядке, определенном настоящим Кодексом, техническими нормативными правовыми актами;

предъявлять в суд иски о возмещении убытков и (или) вреда.
Физические лица, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, имеют иные права в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

15. Юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на благоприятную среду обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также на достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды обитания и ее предполагаемых изменениях.

16. Реализация права юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на благоприятную среду обитания предусматривает их участие:

в градостроительном планировании развития территорий, в том числе населенных пунктов;

в осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в порядке, определенном настоящим Кодексом;

в иных мероприятиях в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

17. Решения местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам планирования и застройки населенных пунктов, жилищного строительства принимаются после проведения в установленном законодательством порядке общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Статья 11.  Общественные объединения, ассоциации (союзы) в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

18. В целях представления и защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, а также координации их деятельности могут создаваться общественные объединения, ассоциации (союзы).

19. Общественные объединения, ассоциации (союзы) осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными актами законодательства и на основании их уставов.

Статья 12. Обязанности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих архитектурную, градостроительную и строительную деятельность

20. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, обязаны соблюдать требования:
законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов, а также положения заключенных договоров;

градостроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном порядке.
21. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица Республики Беларусь обязаны предоставить физическому, юридическому лицу возможность ознакомиться с информацией по вопросам, затрагивающим его права и законные интересы при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

22. Заказчик, застройщик, подрядчик обязаны в доступном для обозрения месте разместить информацию об объекте с указанием его заказчика, застройщика, генерального подрядчика (подрядчика, субподрядчика), сроков начала и окончания проведения строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

23. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют информирование физических и юридических лиц об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности через средства массовой информации, а также путем обеспечения регламентируемого доступа к данным градостроительного кадастра, разрабатываемым и утвержденным градостроительным проектам, проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, организации экспозиций, выставок и осуществления иных мероприятий.
24. Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица Республики Беларусь и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, в соответствии с законодательством могут иметь иные обязанности.

ГЛАВА 4 
ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 13. Требования в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, обеспечения единства измерений, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области общественной безопасности, обороны, в том числе гражданской обороны, санитарно-эпидемиологические требования, гигиенические нормативы, строительные требования, требования по обеспечению пожарной безопасности, требования по обеспечению радиационной безопасности
25. Разработка градостроительных проектов, предпроектной (предынвестиционной) документации и проектной документации, строительство объектов, застройка населенных пунктов должны осуществляться с соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (в том числе требований в области охраны особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов), обеспечения единства измерений, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в области общественной безопасности, обороны, в том числе гражданской обороны, и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов, строительных требований, требований по обеспечению пожарной безопасности, требований по обеспечению радиационной безопасности.

26. Застройку и планировку территории необходимо проводить с учетом расположения зон повышенной опасности, к которым относятся территории, в пределах которых возможно возникновение чрезвычайной ситуации и (или) применение обычных средств поражения, в результате чего вероятны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или разрушение капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, других материальных ценностей, а также ущерб окружающей среде. Виды зон повышенной опасности, а также перечень подлежащих учету мероприятий гражданской обороны утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Статья 14. Размещение объектов рекреационного и оздоровительного назначения

27. В целях обеспечения прав физических лиц на отдых и оздоровление на территориях, имеющих благоприятные природные лечебные факторы и ресурсы для организации медицинской профилактики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации и медицинской абилитации, массового отдыха, размещаются курортные зоны, курорты, зоны отдыха, специальные туристско-рекреационные парки, лечебно-оздоровительные местности, туристические зоны местного значения, зоны рекреации водных объектов.

28. Размещение объектов рекреационного и оздоровительного назначения вне границ населенных пунктов (за исключением объектов агроэкотуризма, спортивного и охотничьего туризма, кемпинг-стоянок в составе объектов придорожного сервиса) осуществляется в пределах границ туристско-рекреационных территорий, рекреационных зон национальных парков, зеленых зон населенных пунктов.

29. Размещение объектов санаторно-курортных и оздоровительных организаций в границах населенных пунктов осуществляется в соответствии с утвержденными градостроительными проектами.

30. Размещение объектов санаторно-курортных и оздоровительных организаций допускается на территории особо охраняемых природных территорий, если это не противоречит режиму их охраны и использования.

Статья 15. Требования в области сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей

31. При осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на недвижимых материальных историко-культурных ценностях и в зонах их охраны признается приоритет охраны историко-культурных ценностей.

32. В населенных пунктах и на межселенных территориях, где имеются недвижимые материальные историко-культурные ценности, в соответствии с градостроительными проектами устанавливаются границы зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, в пределах которых запрещается или ограничивается архитектурная, градостроительная и строительная деятельность, которая может причинить вред недвижимым материальным историко-культурным ценностям.

Статья 16. Обеспечение формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц

33. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц – среда обитания, позволяющая инвалидам и физически ослабленным лицам реализовывать свои права и участвовать в жизни общества наравне с другими людьми, создание условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках, личном и общественном транспорте), доступа в капитальные строения (здания, сооружения), включая жилые дома и квартиры, передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма, иных объектах рекреационного и оздоровительного назначения.

34. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц должна способствовать их социальной адаптации.

35. При осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должна создаваться доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.

36. При формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц в градостроительных проектах должно предусматриваться создание сети специальных объектов для инвалидов и физически ослабленных лиц с учетом их возраста и (или) заболеваний.

37. Министерство архитектуры и строительства и местные исполнительные и распорядительные органы могут привлекать представителей общественных объединений для участия в подготовке решений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, касающихся интересов инвалидов и физически ослабленных лиц.

Статья 17. Особые требования по формированию среды обитания при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

38. В Республике Беларусь при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно обеспечиваться формирование полноценной и эстетически выразительной среды обитания, в том числе путем соблюдения следующих особых требований к планировке и застройке городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов:

обеспечение функциональных и художественно-эстетических качеств населенных пунктов за счет органичного сочетания архитектурных решений новых капитальных строений (зданий, сооружений) с существующей застройкой, памятниками архитектуры, градостроительства и природного ландшафта, использования национальных традиций и приемов застройки, ландшафтной архитектуры и иных архитектурных и художественных средств;

включение в проектную документацию решений по эстетическому и художественному оформлению жилых, общественных и промышленных комплексов, капитальных строений (зданий, сооружений), а также создания пространств для культурной деятельности или организации досуга (отдыха);

возведение объектов организаций культуры, физкультурно-спортивных сооружений и других объектов социально-культурного назначения при формировании застройки населенных пунктов и их территориальных зон с учетом интересов населения.

39. Изменение функционального использования объектов социально-культурного назначения и коммунально-бытового обслуживания, которое влечет за собой снижение уровня обслуживания населения, установленного государственными социальными стандартами по обслуживанию населения республики, не допускается.

РАЗДЕЛ III 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЛАВА 5 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ И ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 18. Основные направления государственной политики в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

Основными направлениями государственной политики в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются:

повышение эффективности строительной деятельности в Республике Беларусь;

принятие мер по комплексному развитию территорий, повышению энергоэффективности возводимых объектов;

обеспечение эффективности организаций строительной отрасли и их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;

реализация цифровой трансформации строительной отрасли;

обеспечение инновационного развития кадрового потенциала строительной отрасли;

сбалансированное развитие административно-территориальных единиц и населенных пунктов на основе сохранения и укрепления устойчивых систем расселения;

обеспечение эффективного использования территориальных ресурсов, в том числе в части взаимосвязанного и согласованного развития городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, прилегающих территорий;

комплексное развитие среды жизнедеятельности населения и обеспечение экологической безопасности;

развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов;

гармоничное развитие архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов с учетом сохранения и рационального использования историко-культурного наследия;
развитие жилищного строительства;

наращивание культурного потенциала населенных пунктов, формирование индивидуального облика и повышение эстетических качеств каждого населенного пункта;

содействие созданию и привлечению в архитектурную, градостроительную и строительную отрасль современных технологий, научному, научно-техническому развитию;

внедрение наилучших доступных технических методов минимизации вредного воздействия архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на окружающую среду с одновременным достижением необходимых параметров развития строительной отрасли;

формирование системы переподготовки и повышения квалификации кадров для удовлетворения потребности архитектурной, градостроительной и строительной отрасли в квалифицированных трудовых ресурсах, формирование заказа на подготовку специалистов с высшим и средним специальным образованием, квалифицированных рабочих, разработка планов подготовки научных работников высшей квалификации;

разработка и реализация государственных прогнозов и программ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

принятие нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

градостроительное планирование и зонирование территорий;

создание и ведение градостроительного кадастра;

обеспечение реализации градостроительных проектов, проектной документации;

нормирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

техническое нормирование и стандартизация, оценка соответствия техническим требованиям в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

государственный строительный надзор;

осуществление иных мер в соответствии с законодательством.

Статья 19. Государственные прогнозы и программы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, их формирование

40. Государственные прогнозы и программы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разрабатываются с учетом основных направлений и целевых показателей государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь.

41. Формирование и утверждение государственных программ, направленных на развитие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, финансирование которых предусматривается за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, и оказание государственной финансовой поддержки осуществляется в порядке, определенном Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 6 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 20. Государственное регулирование и управление в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Государственное регулирование и управление в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства, местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами и иными государственными органами в пределах их полномочий в соответствии с законодательством.

Статья 21. Компетенция Президента Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

42. К компетенции Президента Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности относятся:

утверждение основных направлений государственной градостроительной политики Республики Беларусь;

утверждение государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь;

образование, реорганизация и упразднение органов государственного управления, определение системы органов государственного строительного надзора;

иные вопросы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

43. Президентом Республики Беларусь могут устанавливаться иные правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

Статья 22. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Совет Министров Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в пределах своей компетенции:

обеспечивает реализацию основных направлений государственной градостроительной политики Республики Беларусь;

принимает решения о разработке государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, вносит данную государственную схему Президенту Республики Беларусь для утверждения, а также реализует ее основные положения;

утверждает схемы комплексной территориальной организации областей;

утверждает генеральные планы города Минска и областных центров, а также населенных пунктов, которым по решению Президента Республики Беларусь придан статус города-спутника (далее – города-спутники);

утверждает градостроительные проекты территорий особого государственного регулирования, а также схемы и проекты развития социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры республиканского значения;

ежегодно утверждает перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в очередном финансовом году;

устанавливает порядок особого государственного регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях, определенных статьей 28 настоящего Кодекса;

устанавливает порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

утверждает положение об органах государственного строительного надзора;

принимает решения о строительстве объектов республиканского значения, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь;

утверждает правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, правила заключения и исполнения договоров строительного подряда;

устанавливает порядок осуществления параллельной разработки проектной документации и строительства;
определяет порядок разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения;

устанавливает порядок формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов и случаи ее корректировки;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и иными и актами законодательства.

Статья 23. Компетенция Министерства архитектуры и строительства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Министерство архитектуры и строительства, являющееся специально уполномоченным государственным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в пределах своей компетенции:

разрабатывает и реализует основные направления государственной градостроительной политики, государственную политику в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, промышленности строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций, обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере инвестиций;

устанавливает порядок создания и ведения республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставления в пользование и использования материалов и данных указанных фонда и банка данных;

организует разработку государственных программ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также выполнение научно-исследовательских работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

выступает заказчиком по разработке градостроительных проектов общего планирования (государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей, районов, генеральных планов областных центров, генеральных планов городов областного подчинения и городов-спутников областных центров), градостроительных проектов специального планирования республиканского уровня, градостроительных проектов территорий особого государственного регулирования (за исключением градостроительных проектов детального планирования для территорий свободных экономических зон, заказчиком по которым выступают администрации свободных экономических зон);

ежегодно формирует на основании предложений областных исполнительных комитетов и представляет в Совет Министров Республики Беларусь на утверждение перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в очередном финансовом году;

устанавливает порядок создания и ведения градостроительного кадастра, состав информационных фондов градостроительного кадастра всех территориальных уровней;

устанавливает порядок доступа к информационным ресурсам градостроительного кадастра и их защиты;

утверждает перечень данных градостроительного кадастра, необходимых для разработки проектной документации, и порядок их предоставления;

обеспечивает нормирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование и ведение национального комплекса технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – национальный комплекс);

участвует в техническом нормировании и стандартизации в соответствии с законодательством о техническом нормировании и стандартизации;

определяет из государственных организаций, подчиненных ему, национальный институт по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – национальный институт), базовую организацию по информатизации строительного комплекса, организацию, осуществляющую координацию и формирование фонда материалов изыскательских работ республиканского уровня, базовые организации по иным направлениям в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

определяет организацию, являющуюся владельцем и оператором Государственного строительного портала (далее – Госстройпортал);

обеспечивает официальное распространение (предоставление) строительных норм и строительных правил;

обеспечивает официальное распространение (предоставление) утвержденных им технических кодексов установившейся практики;

обеспечивает разработку и утверждает отраслевую программу по разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
организует и (или) координирует разработку методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

участвует в создании и функционировании Системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь, обеспечивает единство измерений при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, создает метрологическую службу и определяет порядок ее деятельности;
осуществляет официальное толкование принятых (утвержденных) им нормативных правовых актов, в том числе строительных норм и строительных правил;

проводит проверку строительных норм и строительных правил;

организует выполнение научно-исследовательских работ по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе с привлечением для выполнения этих работ научных организаций и иных субъектов научной деятельности;

осуществляет единую техническую политику в области изыскательских работ, определяет порядок организации и ведения фонда материалов изыскательских работ республиканского уровня;

осуществляет прогнозирование и государственное регулирование развития материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций, в интересах развития территорий, принимает совместные с Минским городским и областными исполнительными комитетами меры по совершенствованию строительной деятельности;

участвует в разработке и реализации государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь, а также инвестиционных проектов в соответствии с заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами, межгосударственных целевых и государственных научно-технических программ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с учетом развития территорий и населенных пунктов;

организует научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории всех административно-территориальных и территориальных единиц;

утверждает типовые проекты жилых и общественных зданий, согласовывает документацию на типовые строительные конструкции, строительные изделия, строительные узлы, рекомендует проекты для повторного применения;

устанавливает по согласованию с Национальным статистическим комитетом порядок проведения мониторинга цен (тарифов, стоимости) и расчета индексов цен в строительстве;

устанавливает перечень функций специалистов, осуществляющих технический надзор и авторский надзор за строительством, за исключением специалистов, осуществляющих авторский надзор при выполнении ремонтно-реставрационных работ;

определяет порядок осуществления технического надзора и авторского надзора за строительством;

координирует работу подчиненных государственных научно-исследовательских, проектных, изыскательских и иных организаций;

осуществляет международное сотрудничество в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

утверждает по предложениям субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности составы технических комитетов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, перечень закрепляемых за ними объектов нормирования, положения об этих технических комитетах;

осуществляет регулирование в сфере создания, функционирования (включая эксплуатацию) и развития Госстройпортала;

устанавливает порядок определения стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома; 

согласовывает проекты нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, предусматривающих их использование при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

участвует в создании и функционировании Системы обеспечения качества выполняемых работ в строительстве и производстве строительных материалов и строительных изделий при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, определяет базовый уполномоченный орган по оценке системы производственного контроля и устанавливает порядок осуществления его деятельности;

определяет из числа государственных организаций, подчиненных ему, уполномоченных на осуществление технической оценки пригодности строительных материалов и (или) строительных изделий, уполномоченных на осуществление оценки системы производственного контроля производителя работ в строительстве, производителя строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и устанавливает порядок осуществления деятельности этих уполномоченных;
определяет уполномоченный орган по освидетельствованию сварочного производства в строительстве и устанавливает порядок осуществления его деятельности;
осуществляет иные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

Статья 24. Компетенция республиканских органов государственного управления в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

44. Республиканские органы государственного управления вправе вносить в Министерство архитектуры и строительства предложения об установлении в строительных нормах и строительных правилах требований и правил по механической прочности и устойчивости капитальных строений (зданий, сооружений), пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по сохранению недвижимых материальных историко-культурных ценностей, экономии энергии и тепловой защиты, а также нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляют иные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

45. При изменении законодательства республиканские органы государственного управления вносят предложения в Министерство архитектуры и строительства для включения в ежегодно формируемую отраслевую программу по разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части установления требований и правил по механической прочности и устойчивости капитальных строений (зданий, сооружений), пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по сохранению недвижимых материальных историко-культурных ценностей, экономии энергии и тепловой защиты, а также нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Статья 25. Компетенция местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

46. Местные Советы депутатов в пределах своей компетенции:

утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных программ, предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов, концепции (местные Советы депутатов первичного территориального уровня – планы мероприятий) по вопросам жилищного строительства, благоустройства соответствующей территории, осуществляют контроль за выполнением этих программ, концепций (планов мероприятий);

направляют депутатов местных Советов депутатов в состав комиссий по общественному обсуждению в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляют иные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные актами законодательства.

47. Местные Советы депутатов базового территориального уровня утверждают генеральные планы городов районного подчинения и других населенных пунктов, расположенных на соответствующей территории, за исключением городов областного подчинения, города Минска, областных центров и городов-спутников.

48. Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетенции:

организуют общественное обсуждение в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на соответствующей территории;

выступают заказчиками по разработке схем комплексной территориальной организации административно-территориальных и территориальных единиц (за исключением областей, районов), генеральных планов городов (за исключением областных центров, города Минска, городов областного подчинения и городов-спутников областных центров), других населенных пунктов, градостроительных проектов специального планирования местного уровня и градостроительных проектов детального планирования (за исключением градостроительных проектов детального планирования территорий особого государственного регулирования);

утверждают схемы комплексной территориальной организации административно-территориальных и территориальных единиц (за исключением областей), градостроительные проекты специального планирования местного уровня и градостроительные проекты детального планирования;

принимают решения об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования (ликвидации) курортов и зон отдыха местного значения, устанавливают их границы на основании утвержденных градостроительных проектов общего и (или) специального планирования;

решают вопросы размещения объектов на соответствующей территории, осуществляют выдачу разрешительной документации на строительство;

обеспечивают создание и ведение градостроительного кадастра на соответствующих территориях, а также осуществляют финансирование работ по его созданию и ведению, обеспечивают создание и ведение фонда материалов изыскательских работ республиканского уровня на соответствующих территориях с обеспечением предоставления данных в организации, уполномоченные Министерством архитектуры и строительства, для формирования градостроительного кадастра республиканского уровня и фонда материалов изыскательских работ республиканского уровня;

обеспечивают на соответствующей территории соблюдение законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляют иные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

49. Минский городской, областные исполнительные комитеты вносят в Совет Министров Республики Беларусь для утверждения генеральные планы города Минска, областных центров и городов-спутников.
50. Областные исполнительные комитеты утверждают генеральные планы городов областного подчинения, за исключением областных центров и городов-спутников.

51. Минский городской, областные исполнительные комитеты вправе разрешить размещение на территории города Минска, соответствующей области (за исключением территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда) объектов с отступлением от утвержденного градостроительного проекта при условии соблюдения требований и ограничений, установленных законодательством, в том числе законодательством в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Статья 26. Компетенция структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

52. Структурные подразделения местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы, включая территории района в городе (далее – территориальные подразделения архитектуры и градостроительства) осуществляют свои полномочия в соответствии с положениями об этих подразделениях, утверждаемыми соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Структурные подразделения Минского городского, областных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, одновременно с подчинением их соответствующим местным исполнительным и распорядительным органам подчиняются Министерству архитектуры и строительства.
53. Территориальные подразделения архитектуры и градостроительства в пределах своей компетенции:

координируют работу научно-исследовательских, проектных, изыскательских и иных организаций;

рассматривают и согласовывают градостроительные проекты, проектную документацию;

выдают задания на проведение изыскательских работ;

организуют разработку схем комплексной территориальной организации административно-территориальных и территориальных единиц (за исключением областей, районов), генеральных планов городов, города Минска (за исключением областных центров, городов областного подчинения и городов-спутников областных центров), других населенных пунктов, градостроительных проектов специального планирования местного уровня и градостроительных проектов детального планирования (за исключением градостроительных проектов детального планирования территорий особого государственного регулирования), организуют разработку схемы проекта планировки района индивидуального жилищного строительства;

обеспечивают на соответствующей территории реализацию утвержденных градостроительных проектов, соблюдение режимов территориальных зон по функциональному использованию территорий населенных пунктов и иных административно-территориальных единиц;

осуществляют на соответствующей территории ведение градостроительного кадастра, фонда материалов изыскательских работ, формирование и ведение архивных фондов градостроительных проектов (при этом территориальные подразделения архитектуры и градостроительства района, города осуществляют ведение вышеуказанных фондов и кадастров по согласованию с территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства областного уровня);
согласовывают в соответствии с законодательством размещение объектов строительства на основе утвержденных градостроительных проектов, в том числе с учетом границ предоставленного земельного участка; 

осуществляют информационное обеспечение в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляют подготовку разрешительной документации на строительство;
принимают участие в разработке и согласовании нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляют иные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

Статья 27. Главный архитектор области, города, района, района в городе, порядок назначения, требования, предъявляемые к нему

54. Главный архитектор области, города Минска назначается на должность и освобождается от должности руководителем соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Главный архитектор города (кроме города Минска), района, района в городе назначается на должность и освобождается от должности руководителем соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа по согласованию с вышестоящим территориальным подразделением архитектуры и градостроительства.
На должность главного архитектора области назначаются лица, состоящие в резерве руководящих кадров, имеющие высшее образование по специальности «Архитектура», стаж работы по специальности не менее пяти лет, творческие достижения в области архитектуры и градостроительства, организаторские способности.

На должность главного архитектора города назначаются лица, состоящие в резерве руководящих кадров, имеющие высшее образование по специальности «Архитектура», творческие достижения в области архитектуры и градостроительства, организаторские способности, стаж работы по специальности:

для города Минска и областных центров – не менее пяти лет;

для остальных городов – не менее трех лет.

На должность главного архитектора района, района в городе назначаются лица, имеющие высшее образование по специальности «Архитектура» и стаж работы по специальности не менее трех лет.

Главный архитектор области, города Минска подотчетен областному (Минскому городскому) исполнительному комитету, а в части осуществления архитектурной и градостроительной деятельности – также Министерству архитектуры и строительства.

Главный архитектор города (кроме города Минска), района, района в городе подотчетен соответствующему местному исполнительному и распорядительному органу, а в части осуществления архитектурной и градостроительной деятельности – также вышестоящему территориальному подразделению архитектуры и градостроительства.

55. Главный архитектор области, города, района, района в городе несет персональную ответственность за реализацию государственной градостроительной политики на территориях соответствующих административно-территориальных, территориальных единиц, рациональную территориальную организацию, качественный уровень архитектурных и градостроительных решений, эффективное использование градостроительных ресурсов в ходе решения возложенных на него задач.

56. Главный архитектор области является заместителем руководителя территориального подразделения архитектуры и градостроительства либо руководителем структурного подразделения, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства областного исполнительного комитета.
57. Главный архитектор города Минска является председателем комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор города (кроме города Минска) – руководителем территориального подразделения архитектуры и градостроительства городского исполнительного комитета.

58. Главный архитектор района является руководителем структурного подразделения, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства районного исполнительного комитета.

59. Главный архитектор района в городе является руководителем структурного подразделения, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства местной администрации района в городе.

60. Основные задачи и компетенция главного архитектора области, города, района, района в городе устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 28. Особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

61. Отношения в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности подлежат особому государственному регулированию, если обеспечение государственных, общественных и частных интересов в этой области затруднено или невозможно без введения специальных правил использования территорий.

62. Особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности может осуществляться на территориях, определенных пунктом 3 настоящей статьи, посредством:

установления обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов;

введения особого порядка разработки, согласования и утверждения проектной документации, направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ;

принятия иных мер, предусмотренных законодательством.

63. К территориям, на которых осуществляется особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, относятся:

зоны ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе территории радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и зоны экологического бедствия;

территории недвижимых материальных историко-культурных ценностей и зоны охраны историко-культурных ценностей, особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, природные территории, подлежащие специальной охране, национальная экологическая сеть и биосферные резерваты;

курортные зоны, специальные туристско-рекреационные парки, курорты и зоны отдыха республиканского значения;

свободные экономические зоны;

территории перспективного развития городов;

территории перспективного развития транспортной, инженерной, пограничной, таможенной инфраструктуры, имеющей республиканское и межгосударственное значение;

приаэродромные территории;

иные территории, в соответствии с законодательством признанные относящимися к территориям, на которых осуществляется особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

64. Границы территорий, на которых осуществляется особое государственное регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, могут не совпадать с границами административно-территориальных единиц.

ГЛАВА 7 
НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 29. Нормирование в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

65. Объектами нормирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются капитальное строение (здание, сооружение), его части, строительство (строительная деятельность), строительная конструкция, строительное производство, показатель строительного изделия и строительного материала.
66. Обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и строительстве объектов устанавливаются в строительных нормах в целях обеспечения:

механической прочности и устойчивости капитальных строений (зданий, сооружений);

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической безопасности;

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
экономии энергии и тепловой защиты;

нормативов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

67. Добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и строительстве объектов устанавливаются в строительных правилах.

68. Строительные нормы и строительные правила являются техническими нормативными правовыми актами, не относящимися к области технического нормирования и стандартизации. Их утверждение осуществляется Министерством архитектуры и строительства.

69. Порядок разработки строительных норм и строительных правил, их утверждения, применения и официального распространения (предоставления), в том числе информации о них, определяется Советом Министров Республики Беларусь. Под официальным распространением (предоставлением) строительных норм и строительных правил, в том числе информации о них понимается распространение (предоставление) текстов официальных изданий строительных норм или строительных правил и (или) информации о них, на возмездной или безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, в составе баз и банков данных, иных информационных ресурсов, включая информационные ресурсы, размещаемые в глобальной компьютерной сети Интернет, которое осуществляется Национальным центром правовой информации, Государственным комитетом по стандартизации, Министерством архитектуры и строительства и (или) уполномоченными Министерством архитектуры и строительства государственными организациями в порядке, установленном актами законодательства.
70. Строительные нормы и строительные правила до их утверждения Министерством архитектуры и строительства, а также вносимые в них изменения, подлежат согласованию с республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, в соответствии с их компетенцией, а в случаях, определенных Советом Министров Республики Беларусь, – Межведомственным советом по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.

71. Положение о Межведомственном совете по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства и его состав утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

72. Технические нормативные правовые акты, утвержденные решениями республиканских органов государственного управления, устанавливающие обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу с момента введения в действие строительных норм и строительных правил, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.

73. Обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и строительстве объектов не могут устанавливаться в иных технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, кроме строительных норм и строительных правил, а также в технических регламентах Республики Беларусь, технических кодексах установившейся практики, государственных стандартах Республики Беларусь, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь.

74. После введения в действие строительных норм и строительных правил обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, разработке проектной документации и строительстве объектов, содержащиеся в технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, кроме строительных норм и строительных правил, а также в технических регламентах Республики Беларусь, технических кодексах установившейся практики, государственных стандартах Республики Беларусь, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь, не применяются.

75. Министерство архитектуры и строительства обеспечивает разработку методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и их утверждение.

76. Планирование деятельности по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется в целях определения основных перспективных направлений деятельности в этой сфере, включает в себя разработку отраслевой программы по разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

77. Отраслевая программа по разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разрабатывается национальным институтом ежегодно и утверждается постановлением коллегии Министерства архитектуры и строительства.

78. Решения о возможности обоснованных отступлений от обязательных для соблюдения требований строительных норм, положений строительных правил, если их положения стали обязательными в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, принимаются Министерством архитектуры и строительства в соответствии с порядком, им установленным.

79. В случае, когда в законодательном акте, нормативном правовом акте Совета Министров Республики Беларусь или строительных нормах дана ссылка на строительные правила, положения этих строительных правил становятся обязательными для соблюдения.

Если субъект архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в добровольном порядке заявил о соответствии проектной документации строительным правилам или о соблюдении строительных правил при изыскательских работах, строительстве, монтаже, эксплуатации (использования), утилизации, выполнении работ или оказании услуг в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с использованием для этих целей обозначения строительных правил (сделав ссылку на них) в проектной или иной документации, договорах либо заявив об этом иным способом, положения строительных правил для него становятся обязательными для соблюдения в силу добровольного волеизъявления (самообязывания).

Статья 30. Национальный комплекс. Национальный институт

80. Национальный комплекс создается Министерством архитектуры и строительства и функционирует в целях обеспечения:

безопасности строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, капитальных строений (зданий, сооружений) для жизни и здоровья физических лиц в процессе их производства и эксплуатации;

безопасности, надежности и качества строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, капитальных строений (зданий, сооружений);

защиты капитальных строений (зданий, сооружений) и физических лиц от неблагоприятных воздействий с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

энергоэффективности строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, капитальных строений (зданий, сооружений) и рационального использования ресурсов (ресурсосбережение);

взаимопонимания субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при осуществлении всех видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и устранения технических барьеров в указанной деятельности.

81. В состав национального комплекса входят:

81.1. технические нормативные правовые акты:

технические регламенты Республики Беларусь;

технические кодексы установившейся практики;

государственные стандарты Республики Беларусь;

строительные нормы;

строительные правила;

81.2. методические документы в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

82. Национальный комплекс формируется национальным институтом. 

83. Национальный институт осуществляет следующие функции:

проводит научные исследования в целях разработки методологии и совершенствования нормирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

разрабатывает проект отраслевой программы по разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

участвует в разработке технических нормативных правовых актов, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, их проверке, пересмотре, принятии решений об изменении и отмене этих актов, документов; 

осуществляет техническое сопровождение деятельности по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
обеспечивает в целях совершенствования деятельности по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности взаимодействие с иными субъектами в этой сфере;

обеспечивает формирование и ведение национального комплекса, взаимодействует в этих целях с субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляет иные функции в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

Статья 31. Технические комитеты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

84. Для разработки строительных норм и строительных правил, создания условий для участия в процессе нормирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности всех заинтересованных субъектов нормирования и по их предложениям Министерством архитектуры и строительства создаются технические комитеты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Технические комитеты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не являются юридическими лицами.
85. Порядок создания технических комитетов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, их состав, перечень закрепляемых за ними объектов нормирования, положения об этих технических комитетах утверждаются с учетом предложений заинтересованных субъектов нормирования Министерством архитектуры и строительства.

Состав технических комитетов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности формируется на принципах представительства и добровольности участия заинтересованных субъектов нормирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

86. Технические комитеты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с закрепленными за ними объектами нормирования:

осуществляют подготовку предложений о разработке, изменении и отмене строительных норм и строительных правил, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

разрабатывают и (или) участвуют в разработке строительных норм и строительных правил, методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

осуществляют иные функции в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства.

ГЛАВА 8 
АТТЕСТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИХ СОСТАВЛЯЮЩИЕ), ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СОРУЖЕНИЙ). ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
Статья 32. Определения
Для целей настоящей главы используются следующие термины и их определения:
аттестат соответствия – документ, предоставляющий право осуществлять отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнять работы по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), а также подтверждающий соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя квалификационным требованиям;
аттестация руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) (далее, если не установлено иное, – аттестация специалистов) – процедура оценки профессиональной компетентности руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме квалификационного экзамена;
аттестация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), – процедура оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие их квалификационным требованиям;
заявитель на проведение аттестации специалистов – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,  обратившееся в уполномоченную организацию по проведению аттестации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) (далее – уполномоченная организация по проведению аттестации), с заявлением о проведении аттестации специалиста с приложением необходимых документов. Уполномоченная организация по проведению аттестации устанавливается законодательством об административных процедурах;
заявитель на проведение аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) (далее – заявитель на проведение аттестации юридических лиц), – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратившиеся в уполномоченную организацию по проведению аттестации;
квалификационный аттестат – документ, подтверждающий профессиональную компетентность специалиста для осуществления отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), выполнения работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);
квалификационные требования – совокупность требований, предъявляемых к юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для получения аттестата соответствия;

квалификационный экзамен – процедура оценки теоретических знаний и профессиональной подготовленности специалиста, проводимая уполномоченной организацией по проведению аттестации;

обладатель квалификационного аттестата – специалист, имеющий квалификационный аттестат;
обладатель аттестата соответствия – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, получившие аттестат соответствия;

претендент – специалист, претендующий на получение квалификационного аттестата, имеющий соответствующее профессиональное образование и стаж работы по специализации аттестации, если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 33. Аттестация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений)
87. Перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, устанавливаются Министерством архитектуры и строительства. 

88. Для получения аттестата соответствия заявитель на проведение аттестации юридических лиц представляет в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявление о получении аттестата соответствия по форме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства, с прилагаемыми к нему документами.

89. По результатам рассмотрения уполномоченная организация по проведению аттестации готовит проект решения о выдаче (отказе в выдаче) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю аттестата соответствия.

90. Решение о выдаче (отказе в выдаче) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю аттестата соответствия принимается Министерством архитектуры и строительства.

91. Решение об отказе в выдаче юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю аттестата соответствия принимается в случаях:

представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;

несоответствия заявителя на проведение аттестации юридических лиц квалификационным требованиям, установленным Министерством архитектуры и строительства.

92. О принятом Министерством архитектуры и строительства решении уполномоченная организация по проведению аттестации письменно уведомляет заявителя на проведение аттестации юридических лиц в течение пяти дней со дня его принятия.

93. Уполномоченная организация по проведению аттестации обеспечивает учет и конфиденциальность информации, связанной с аттестацией, в соответствии с законодательством, а также ее хранение в течение срока действия аттестата соответствия и не менее пяти лет после прекращения его действия.
Статья 34. Внеочередная аттестация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений)
94. Обладатель аттестата соответствия должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым для его получения, в течение всего срока действия аттестата соответствия.

95. Обладатель аттестата соответствия обязан с 1 по 31 декабря календарного года представить в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по форме, устанавливаемой Министерством архитектуры и строительства.

96. При поступлении информации в Министерство архитектуры и строительства от контролирующих (надзорных) органов, а также местных исполнительных и распорядительных органов областного уровня и города Минска о нарушении обладателями аттестатов соответствия обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации, строительстве или обследовании капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и объектов инженерной инфраструктуры, о нарушении при проведении строительно-монтажных работ обязательных требований проектной документации, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья физических лиц, охрану окружающей среды, прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, о несоответствии обладателей аттестатов соответствия квалификационным требованиям проводится внеочередная аттестация юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустивших указанные нарушения.

При поступлении информации в Министерство архитектуры и строительства от заказчика, застройщика о ненадлежащем выполнении обладателями аттестатов соответствия работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) и выдаче технического заключения, не соответствующего фактическому состоянию или качеству строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, с предоставлением обоснования, технических заключений, которые могут служить подтверждением данной информации, а также несоответствия обладателей аттестатов соответствия квалификационным требованиям, проводится внеочередная аттестация юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустивших указанные нарушения.
Решение о проведении внеочередной аттестации принимается Министерством архитектуры и строительства.
При поступлении информации, указанной в частях первой и второй настоящего пункта, Министерство архитектуры и строительства вправе затребовать от обладателя аттестата соответствия информацию для подтверждения соответствия квалификационным требованиям. Обладатель аттестата соответствия обязан в месячный срок представить запрашиваемую информацию с приложением подтверждающих документов, определенных Министерством архитектуры и строительства.
97. Информация о месте и дате проведения внеочередной аттестации доводится уполномоченной организацией по проведению аттестации до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в течение пяти рабочих дней до дня ее проведения.

98. Внеочередная аттестация проводится уполномоченной организацией по проведению аттестации по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя на договорной основе за счет средств юридического лица или индивидуального предпринимателя.

99. При проведении внеочередной аттестации документы, определенные Министерством архитектуры и строительства, рассматриваются уполномоченной организацией по проведению аттестации не более 15 рабочих дней со дня ее начала.

100. По результатам проведения внеочередной аттестации уполномоченная организация по проведению аттестации готовит проект решения о прекращении действия аттестата соответствия либо о подтверждении действия аттестата соответствия.

101. Действие аттестата соответствия в период проведения внеочередной аттестации не прекращается.

Статья 35. Выдача аттестатов соответствия (их дубликатов), срок действия аттестатов соответствия

102. Аттестат соответствия выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сроком на 5 лет, оформляется на бумажном носителе и является документом с определенной степенью защиты, регистрация и хранение которого осуществляются в порядке, установленном законодательством, регулирующим вопросы использования документов с определенной степенью защиты, по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства. Аттестат соответствия может быть оформлен в электронном виде.
103. Срок действия аттестата соответствия исчисляется со дня принятия Министерством архитектуры и строительства решения о его выдаче.

104. Аттестат соответствия подписывается Министром архитектуры и строительства или уполномоченным им в установленном порядке должностным лицом. Копия аттестата соответствия на бумажном носителе хранится в уполномоченной организации по проведению аттестации.

105. В случае, если заявитель на проведение аттестации юридических лиц является юридическим лицом и имеет организационную структуру, в которую входят обособленные подразделения (в том числе филиалы), государственным объединением, в состав которого входят юридические лица – участники государственного объединения, либо управляющей компанией холдинга, в состав которого входят юридические лица – участники холдинга (дочерние компании холдинга), то аттестация такого заявителя проводится в целом по юридическому лицу, государственному объединению, холдингу. При этом заявителю на проведение аттестации юридических лиц выдается аттестат соответствия с указанием каждого обособленного подразделения, в том числе филиала, юридического лица – участника государственного объединения, участника холдинга (дочерней компании холдинга), заявленного для аттестации.

106. Выдача аттестата соответствия государственному объединению, управляющей компании холдинга в порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи, не лишает юридических лиц – участников государственного объединения, холдинга (дочерних компаний холдинга) права обратиться за выдачей им аттестата соответствия самостоятельно в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством об административных процедурах.

107. При значительном объеме информации, включаемой в аттестат соответствия на бумажном носителе, такая информация может быть приведена в приложении (приложениях) к аттестату соответствия по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства, которое является неотъемлемой частью аттестата соответствия. Каждый лист приложения к аттестату соответствия должен содержать номер аттестата соответствия, подпись, фамилию, инициалы Министра архитектуры и строительства либо уполномоченного им должностного лица. В аттестате соответствия приводится ссылка на приложение (приложения) к нему.

108. В случае утраты (порчи) аттестата соответствия на бумажном носителе его обладателю может быть выдан дубликат аттестата соответствия.

109. Для получения дубликата аттестата соответствия его обладатель подает в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявление о выдаче дубликата аттестата соответствия в произвольной форме с приложением пришедшего в негодность аттестата соответствия (при его наличии), документа, подтверждающего внесение платы за услуги, за исключением случаев внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства.

110. Дубликат аттестата соответствия выдается по решению Министерства архитектуры и строительства в течение пяти рабочих дней со дня представления в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявления и прилагаемых к нему документов. На бланке аттестата соответствия делается отметка «Дубликат».

111. Дубликат аттестата соответствия выдается на срок действия утерянного (пришедшего в негодность) аттестата соответствия.

112. В случае реорганизации юридического лица путем преобразования, изменения наименования юридического лица либо фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места жительства индивидуального предпринимателя в период действия аттестата соответствия в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации соответствующих изменений, а в случае изменения местонахождения юридического лица в течение пяти рабочих дней после направления уведомления в регистрирующий орган указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны обратиться в уполномоченную организацию по проведению аттестации с заявлением о внесении изменений в аттестат соответствия с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, ранее выданного аттестата соответствия, документа, подтверждающего внесение платы за услуги, за исключением случая внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства.

113. Внесение изменений в аттестат соответствия осуществляется по решению Министерства архитектуры и строительства в течение пяти рабочих дней со дня представления в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявления и прилагаемых к нему документов с выдачей аттестата соответствия на новом бланке. При этом срок действия аттестата соответствия не изменяется.

114. В случае реорганизации юридического лица путем разделения, выделения, присоединения или слияния юридические лица вправе осуществлять деятельность при наличии аттестата соответствия, выдаваемого в установленном порядке.

Статья 36. Прекращение действия аттестатов соответствия

115. Решение о прекращении действия аттестата соответствия либо о подтверждении действия аттестата соответствия принимается Министерством архитектуры и строительства.

116. Прекращение действия аттестата соответствия производится по следующим основаниям:

истечение срока, на который был выдан аттестат соответствия;

неоднократное (два и более раз) в течение календарного года нарушение обладателем аттестата соответствия обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации, проведении изыскательских работ, строительстве или обследовании капитальных строений (зданий, сооружений) и объектов инженерной инфраструктуры, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при осуществлении технического надзора, выполнении работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);

заявление обладателя аттестата соответствия;

признание недействительным аттестата соответствия вследствие представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;

несоответствие обладателя аттестата соответствия квалификационным требованиям;

отказ обладателя аттестата соответствия от проведения внеочередной аттестации;

если претендент (обладатель аттестата соответствия) не обращался за получением аттестата соответствия в течение шести месяцев со дня принятия решения о его выдаче, внесении изменений;


если обладатель аттестата соответствия не предоставил в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям;


если в течение трех месяцев со дня направления уведомления уполномоченной организации по проведению аттестации о несоответствии квалификационным требованиям обладатель аттестата соответствия не устранил несоответствия по результатам предоставления в уполномоченную организацию по проведению аттестации информации на 1 декабря календарного года о подтверждении соответствия квалификационным требованиям;

наличие факта самовольного строительства обладателем аттестата соответствия.

117. При поступлении информации, указанной в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи, Министерство архитектуры и строительства может принять решение о предоставлении обладателю аттестата соответствия, в отношении которого направлены предложения, права в двухмесячный срок после принятия этого решения устранить допущенные нарушения и представить информацию об их устранении. В случае неустранения допущенных нарушений и (или) непредставления информации об их устранении в двухмесячный срок Министерством архитектуры и строительства принимается решение о прекращении действия аттестата соответствия.

118. Прекращение действия аттестата соответствия, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, производится по решению Министерства архитектуры и строительства. Обладатель аттестата соответствия, органы государственного строительного надзора, органы госстройэкспертизы, инициировавшие прекращение действия аттестата соответствия, информируются уполномоченной организацией по проведению аттестации о принятом Министерством архитектуры и строительства решении письменно.

119. Обладатель аттестата соответствия обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестата соответствия возвратить аттестат соответствия на бумажном носителе в уполномоченную организацию по проведению аттестации, если иное не установлено законодательством. В случае прекращения действия аттестата соответствия по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполняющие работы по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), вправе обратиться за выдачей аттестата соответствия в уполномоченную организацию по проведению аттестации не ранее чем через месяц после принятия решения о прекращении действия аттестата соответствия и при условии поступления в уполномоченную организацию по проведению аттестации сведений об устранении причин, повлекших прекращение действия аттестата соответствия, в случае возможности их устранения.

120. Решение о прекращении действия аттестата соответствия юридического лица, который имеет организационную структуру, в которую входят обособленные подразделения (в том числе филиалы), государственного объединения, в состав которого входят юридические лица – участники государственного объединения, либо управляющей компании холдинга, в состав которого входят юридические лица – участники холдинга (дочерние компании холдинга), по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, принимается в отношении его обособленного подразделения, в том числе филиала, участника государственного объединения, участника холдинга (дочерней компании холдинга), которым допущены нарушения. После принятия решения о прекращении действия аттестата соответствия его обладатель в течение 15 рабочих дней обращается в уполномоченную организацию по проведению аттестации за внесением изменений в аттестат соответствия в порядке, определенном для его выдачи. Уполномоченная организация по проведению аттестации не позднее чем через 10 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестата соответствия размещает данную информацию в реестре аттестатов соответствия.

Статья 37. Реестр аттестатов соответствия

121. Уполномоченная организация по проведению аттестации ведет учет выданных аттестатов соответствия и включает информацию о них в реестр аттестатов соответствия, который является открытым и общедоступным и размещается на официальном сайте уполномоченной организации по проведению аттестации в глобальной компьютерной сети Интернет.

122. В реестре аттестатов соответствия указываются:

номер аттестата соответствия;

наименование вида деятельности архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (его составляющих), работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);

сведения об обладателе аттестата соответствия (полное наименование юридического лица и его местонахождение, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя и его место жительства);

дата выдачи аттестата соответствия;

срок действия аттестата соответствия;

сведения о прекращении действия аттестата соответствия;

сведения о выданных дубликатах аттестата соответствия, внесенных изменениях в аттестат соответствия.

Статья 38. Последствия осуществления отдельных видов архитектурной, градостроительной, и строительной деятельности (их составляющих) и выполнения работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) без наличия аттестата соответствия

Осуществление отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), в том числе сельскохозяйственными организациями при строительстве объектов сельскохозяйственного назначения хозяйственным способом, выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) без аттестата соответствия, когда его наличие является обязательным, запрещается и влечет ответственность, установленную законодательством об административных правонарушениях.

Статья 39. Аттестация специалистов 

123. Обязательная аттестация специалистов проводится согласно перечню подлежащих аттестации руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), устанавливаемому Министерством архитектуры и строительства. По результатам проведения аттестации специалиста выдается квалификационный аттестат на бумажном носителе или в электронной форме, подтверждающий профессиональную компетентность специалиста для осуществления деятельности в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выполнения работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений). Квалификационный аттестат, выдаваемый на бумажном носителе, является документом с определенной степенью защиты, регистрация и хранение которого осуществляются в порядке, установленном законодательством, регулирующим вопросы использования документов с определенной степенью защиты.
124. Привлечение руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц для осуществления отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих), выполнения работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) без наличия квалификационного аттестата, когда его наличие является обязательным, не допускается.

125. Критерии допуска руководителей, специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), к аттестации специалиста по ее специализациям устанавливаются Министерством архитектуры и строительства.

126. Для получения квалификационного аттестата заявитель на проведение аттестации специалиста представляет в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявление о проведении аттестации специалиста в соответствии с законодательством об административных процедурах. В случае, если заявитель на проведение аттестации специалиста – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то он является нанимателем в отношении претендента.

127. Уполномоченная организация по проведению аттестации в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о проведении аттестации специалиста проводит проверку правильности составления заявления, полноты представленных документов, анализирует документы и принимает решение о допуске претендента к квалификационному экзамену.

128. Уполномоченная организация по проведению аттестации отказывает в принятии заявления о проведении аттестации специалиста в случаях, предусмотренных законодательством. 

129. Уполномоченная организация по проведению аттестации обеспечивает учет и конфиденциальность информации, связанной с аттестацией специалистов, в соответствии с законодательством, а также ее хранение в течение срока действия квалификационного аттестата и не менее пяти лет после прекращения его действия.

Статья 40. Выдача квалификационных аттестатов (их дубликатов), срок действия квалификационных аттестатов

130. Квалификационный аттестат выдается руководителям, специалистам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физическим лицам сроком на 5 лет и оформляется по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства.
131. Квалификационный аттестат (его дубликат) выдается лично руководителю, специалисту (его представителю на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке), физическому лицу под его роспись при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

132. Квалификационный аттестат подписывается Министром архитектуры и строительства или уполномоченным им в установленном порядке должностным лицом. Копия квалификационного аттестата на бумажном носителе хранится в уполномоченной организации по проведению аттестации.

133. В случае утраты (порчи) квалификационного аттестата юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, специалисту которых выдан квалификационный аттестат, физическое лицо подают заявление о выдаче дубликата в уполномоченную организацию по проведению аттестации в соответствии с законодательством об административных процедурах.

134. Дубликат квалификационного аттестата выдается по решению Министерства архитектуры и строительства в течение пяти рабочих дней со дня получения уполномоченной организацией по проведению аттестации заявления о выдаче дубликата квалификационного аттестата с прилагаемыми к нему документами, установленными законодательством об административных процедурах. На бланке квалификационного аттестата делается отметка «Дубликат».

135. Дубликат квалификационного аттестата выдается на срок действия утерянного (пришедшего в негодность) квалификационного аттестата.

136. В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) обладателя квалификационного аттестата юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, специалисту которых выдан квалификационный аттестат, физическое лицо подают в уполномоченную организацию по проведению аттестации заявление о внесении изменений в квалификационный аттестат в соответствии с законодательством об административных процедурах.
137. Внесение изменений в квалификационный аттестат осуществляется по решению Министерства архитектуры и строительства в течение пяти рабочих дней со дня получения уполномоченной организацией по проведению аттестации заявления о внесении изменений в квалификационный аттестат в соответствии с законодательством об административных процедурах. При этом срок действия квалификационного аттестата не изменяется.

Статья 41. Прекращение действия квалификационных аттестатов
138. Действие квалификационного аттестата прекращается по следующим основаниям:

истечение срока, на который был выдан квалификационный аттестат;

неоднократное в течение календарного года нарушение обладателем квалификационного аттестата обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации, проведении изыскательских работ, строительстве или выполнении работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений) и объектов инженерной инфраструктуры, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при осуществлении технического надзора, при выполнении работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений);

признание квалификационного аттестата недействительным вследствие представления для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов.

139. Прекращение действия квалификационного аттестата, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по решению Министерства архитектуры и строительства. О принятом решении извещаются органы государственного строительного надзора, органы госстройэкспертизы, органы государственного пожарного надзора, инициировавшие прекращение действия квалификационного аттестата, заявитель на проведение аттестации специалиста, обладатель квалификационного аттестата.

140. После принятия решения о прекращении действия квалификационного аттестата его обладатель обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения сдать квалификационный аттестат в уполномоченную организацию по проведению аттестации.

141. В случае прекращения действия квалификационного аттестата по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, руководители, специалисты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физические лица допускаются к аттестации после прохождения повышения квалификации в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, в период после указанного прекращения действия квалификационного аттестата.

Статья 42. Реестр квалификационных аттестатов

В реестре квалификационных аттестатов указываются:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обладателя квалификационного аттестата;

номер квалификационного аттестата;

наименование вида архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (его составляющих), работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), специализации аттестации;

дата выдачи и срок действия квалификационного аттестата;

сведения о прекращении действия квалификационного аттестата;

сведения о выданных дубликатах квалификационного аттестата, внесенных изменениях в квалификационный аттестат.

Статья 43. Освидетельствование системы производственного контроля

142. До начала выполнения работ в строительстве, производства строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций юридическое лицо, индивидуальный предприниматель создают систему производственного контроля для обеспечения условий соблюдения технологии выполнения работ в строительстве, производства строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций.

Система производственного контроля должна обеспечивать соблюдение установленных требований к выполнению работ в строительстве, производству строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций на всех стадиях производства, подтверждающих способность обеспечить производство строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов со стабильными показателями качества.
143. Порядок освидетельствования системы производственного контроля производителя работ в строительстве, производителя строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, критерии освидетельствования, сроки проведения периодического и внеочередного освидетельствования, дополнения, продления и отмены действия свидетельства о технической компетентности, ведения реестра свидетельств, критерии оценки и область деятельности назначаемого уполномоченного органа по освидетельствованию системы производственного контроля определяются Министерством архитектуры и строительства.
144. Порядок выдачи свидетельств о технической компетентности системы производственного контроля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, выполняющих работы в строительстве, определяется законодательством об административных процедурах.

Статья 44. Обеспечение требований безопасности объектов
145. Объекты должны быть запроектированы, возведены с соблюдением требований безопасности, в том числе требований:

механической прочности и устойчивости капитальных строений (зданий, сооружений);

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной, энергетической безопасности;

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

экономии энергии и тепловой защиты, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, а также нормативов в области охраны окружающей среды.

146. Обеспечение требований безопасности объектов первого – четвертого классов сложности и проектной документации на их возведение подтверждается путем принятия декларации безопасности. Декларация безопасности принимается согласно порядку декларирования, устанавливаемому Министерством архитектуры и строительства, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
147. Оценка соответствия строительных материалов и (или) строительных изделий техническим требованиям осуществляется в соответствии с законодательством об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия. 

148. В случае, если строительные материалы и (или) строительные изделия подлежат декларированию соответствия, основанием для принятия декларации о соответствии являются и подлежат включению в состав доказательственных материалов техническое свидетельство пригодности строительных материалов и (или) строительных изделий, если его оформление предусмотрено частью второй настоящего пункта, и протоколы их испытаний.

Декларирование соответствия строительных материалов и (или) строительных изделий, свойства и условия применения которых влияют на обеспечение безопасности возводимых капитальных строений (зданий, сооружений), строительных конструкций и инженерных систем, осуществляется на основании результатов технической оценки пригодности строительных материалов и (или) строительных изделий с выдачей технического свидетельства их пригодности в случаях отсутствия государственных стандартов Республики Беларусь либо межгосударственных стандартов, введенных в действие на территории Республики Беларусь, устанавливающих требования к строительным материалам и (или) строительным изделиям либо неприменения таких стандартов, являющихся добровольными для применения, и изготовления их на основании иных технических требований (согласно требованиям технических условий, стандартов организаций, условий гражданско-правовых договоров и другим).
Техническая оценка пригодности строительных материалов и (или) строительных изделий – процедура, проводимая в целях определения показателей, области и условий применения строительных материалов и (или) строительных изделий, результатом которой является оформление и выдача технического свидетельства пригодности. Критерии технической оценки пригодности строительных материалов и (или) строительных изделий, порядок оформления технического свидетельства пригодности, основания и порядок отмены его действия, порядок ведения реестра выданных технических свидетельств пригодности определяются Министерством архитектуры и строительства.

Порядок выдачи технического свидетельства пригодности, внесения в него изменений определяются законодательством об административных процедурах.
ГЛАВА 9 
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Статья 45. Разрешительная документация на строительство

149. Разработка проектной документации, возведение объекта, реконструкция объекта, модернизация объекта, ремонтно-реставрационные работы, снос осуществляются на основании разрешительной документации на строительство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.

150. Разрешительная документация на строительство не требуется на:

работы по технической модернизации объекта и ремонту объекта;

снос физическими лицами нежилых капитальных построек на предоставленном земельном участке;

строительство, осуществляемое в целях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций либо их предупреждения;

возведение садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческого товарищества для этих целей;
возведение дач, хозяйственных капитальных строений (зданий, сооружений) на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства.
151. Возведение объекта, реконструкция объекта, модернизация объекта, ремонтно-реставрационные работы без наличия разрешительной документации на строительство, а также нарушение должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа установленных сроков оформления и выдачи разрешительной документации на строительство влекут ответственность, установленную законодательством об административных правонарушениях.

Статья 46. Порядок выдачи разрешительной документации на строительство

Перечень документов и (или) сведений, необходимых для выдачи разрешительной документации на строительство, сроки ее выдачи и действия, размер платы за ее выдачу устанавливаются в соответствии с законодательством об административных процедурах.

РАЗДЕЛ IV 
ИНФОРМАЦИОННОЕ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГЛАВА 10 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 47. Сведения, используемые для разработки градостроительных проектов
При разработке градостроительных проектов используются сведения государственных кадастров, регистров и иных информационных систем, схема национальной экологической сети, а также данные фондов материалов изыскательских работ, материалы специальных исследований, проводимых разработчиком градостроительных проектов, другие сведения, представляемые заказчиком, застройщиком, иными физическими и юридическими лицами.

Статья 48. Градостроительный кадастр

152. Градостроительный кадастр является государственным информационным ресурсом сведений, необходимых для осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

153. Градостроительный кадастр создается и ведется для территории Республики Беларусь, столицы Республики Беларусь, областей, городов областного и районного подчинения, других административно-территориальных и территориальных единиц.

154. Основными принципами ведения градостроительного кадастра являются:

территориальная целостность Республики Беларусь;

достоверность, объективность, полнота и актуальность сведений;

согласованность с иными государственными кадастрами, регистрами, реестрами и информационными системами;

применение единой системы классификации и кодирования информации;

конфиденциальность информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством.
155. В градостроительном кадастре подлежат учету:

материалы градостроительных проектов общего, детального и специального планирования, градостроительные регламенты;

объекты строительства;

объекты, определенные законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
156. Порядок создания, ведения, защиты и доступа к градостроительному кадастру, состав информационных фондов градостроительного кадастра всех территориальных уровней устанавливаются Министерством архитектуры и строительства.

157. Данные градостроительного кадастра предоставляются государственным органам безвозмездно в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства.

158. Физические и юридические лица имеют право на получение данных градостроительного кадастра в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства.
Статья 49. Сведения, используемые для разработки проектной документации

159. Для разработки проектной документации используются предпроектная (предынвестиционная) документация (при ее наличии), данные градостроительного кадастра, республиканского фонда проектной документации, республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, фондов материалов изыскательских работ в соответствии с разрешительной документацией на строительство.

160. Перечень данных градостроительного кадастра, необходимых для разработки проектной документации, и порядок их предоставления определяются Министерством архитектуры и строительства.

Статья 50. Создание единой информационной среды в строительной отрасли

1.
Создание единой информационной среды в строительной отрасли, включая создание и ведение градостроительного кадастра, Госстройпортала, республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставление в пользование и использование материалов и данных указанных фонда и банка данных осуществляются организациями, уполномоченными Министерством архитектуры и строительства.

2.
Республиканский фонд проектной документации и республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов формируются на основании проектной документации на строительство объектов, разработанной полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, Минского городского и областных исполнительных комитетов, и информации о стоимости законченных строительством объектов, предоставляемых заказчиком, застройщиком.

3.
Проектная документация, разработанная за счет иных источников финансирования, может включаться в республиканский фонд проектной документации в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства.

4.
Информация, содержащаяся в республиканском фонде проектной документации и республиканском банке данных объектов-аналогов на строительство объектов по запросу органов Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел предоставляется на безвозмездной основе.

Статья 51. Госстройпортал

161. Госстройпортал – государственная информационная система, с помощью которой обеспечивается:

формирование единой информационной среды в строительном комплексе для упрощения взаимодействия субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, деятельности в области промышленности строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций на всех этапах жизненного цикла капитальных строений (зданий, сооружений);

автоматизация последовательности действий при осуществлении инвестиционных проектов в строительстве, раскрывающих основные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла до введения в эксплуатацию возведенного объекта и его государственной регистрации) и установленные законодательством требования (условия, административные процедуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий;

информационное взаимодействие с государственными информационными ресурсами (системами) посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы;

осуществление административных процедур в электронной форме, а  также оказание электронных услуг посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы;

сбор информации о текущем и перспективном состоянии капитальных строений (зданий, сооружений) на любом этапе жизненного цикла капитальных строений (зданий, сооружений), хранение указанной информации, обусловленное технологией функционирования Госстройпортала, оказание информационных услуг на основе этой информации;

сбор и хранение информации, необходимой для формирования единой информационной среды в строительном комплексе, включая каталогизацию и формирование банка данных по текущим (отпускным) ценам на продукцию, используемую в строительстве, оказание информационных услуг на основе этой информации;

размещение необходимых информационных ресурсов и электронных сервисов (ссылки на них) для предоставления информационных услуг;
содействие разработке, внедрению и развитию технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла капитальных строений (зданий, сооружений).

162. Положение о Госстройпортале утверждается организацией, являющейся владельцем и оператором Госстройпортала, по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.
163. Пользователи Госстройпортала – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками жизненного цикла капитальных строений (зданий, сооружений) и других субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

164. Госстройпортал размещается на базе республиканской платформы, действующей на основе технологий облачных вычислений, с учетом требований по защите информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации (изменения), копирования, распространения и (или) предоставления информации, блокирования неправомерного доступа к ней, а также от иных неправомерных действий с момента ее поступления в Госстройпортал и до момента ее передачи в соответствующую информационную систему или информационный ресурс.

165. Информационные отношения при взаимодействии Госстройпортала с информационными ресурсами (системами), включая оказание информационных услуг, осуществляются на платной основе, если иное не предусмотрено Положением о Госстройпортале.

Статья 52. Роль базовой организации по информатизации строительного комплекса

Базовая организация по информатизации строительного комплекса осуществляет:

участие в реализации единой государственной политики в области информации, информатизации и защиты информации, включая проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

организацию и (или) координацию разработки технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла капитальных строений (зданий, сооружений), а также содействие ее внедрению и (или) продвижению среди заинтересованных, включая обучение;

координацию работ по созданию государственных информационных систем и ресурсов, относящихся к области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, деятельности в области промышленности строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций;

содействие и (или) участие в мероприятиях по реализации направлений международного сотрудничества в области цифровой трансформации строительной отрасли, включая вопросы цифровой повестки Евразийского экономического союза и Стратегии сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в построении и развитии информационного общества.

ГЛАВА 11 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 53. Государственное финансирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

166. Финансирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, предусмотренных для обеспечения разработки градостроительных прогнозов, программ и технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, разработки и госстройэкспертизы градостроительных проектов, создания и ведения градостроительного кадастра, выполнения научно-исследовательских и иных работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

167. Финансирование разработки градостроительных проектов общего планирования (государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей, районов, генеральных планов областных центров, генеральных планов городов областного подчинения и городов-спутников областных центров, градостроительных проектов специального планирования республиканского уровня, градостроительных проектов территорий особого государственного регулирования) осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

168. Финансирование разработки схем комплексной территориальной организации административно-территориальных и территориальных единиц (за исключением областей, районов), генеральных планов городов (за исключением областных центров, городов областного подчинения и городов-спутников областных центров), других населенных пунктов, градостроительных проектов специального планирования местного уровня, градостроительных проектов детального планирования (за исключением градостроительных проектов детального планирования территорий особого государственного регулирования), а также разработки схемы проекта планировки района индивидуального жилищного строительства осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Статья 54. Финансирование разработки предпроектной (предынвестиционной) документации
169. Предпроектная (предынвестиционная) документация, предусмотренная пунктом 1 статьи 70 настоящего Кодекса, разрабатывается за счет:

средств республиканского бюджета, предусмотренных на проектные и изыскательские работы, средств местных бюджетов, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, – при планировании осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов, полностью финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также в возведение объектов и реконструкцию жилых домов в соответствии с программами государственного заказа на строительство (возведение, реконструкцию) квартир в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов для граждан, имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений;

собственных средств заказчика, застройщика – при планировании осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов, не указанных в абзаце втором настоящего пункта.

170. Затраты на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации при планировании осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов, включаются в сводный сметный расчет стоимости объекта как затраты, связанные с получением исходных данных. В случае принятия заказчиком, застройщиком по результатам разработки предпроектной (предынвестиционной) документации решения о нецелесообразности и (или) необоснованности осуществления таких инвестиций указанные затраты подлежат списанию за счет основного источника, предусмотренного на выполнение проектных и изыскательских работ.
Статья 55. Финансирование работ, связанных с устранением последствий строительной аварии

Финансирование работ, связанных с устранением последствий строительной аварии, в том числе проведения экспертизы, лабораторных испытаний, инженерно-технических, технологических и гидрогеологических изысканий и иных работ, связанных с рассмотрением обстоятельств (причин) строительной аварии и устранением ее последствий, а также оформление материалов расследования обеспечиваются:

подрядчиком – при строительной аварии на строящемся объекте;

заказчиком, застройщиком, собственником капитального строения (здания, сооружения), его части – при строительной аварии на принятом в эксплуатацию объекте.

Статья 56. Финансирование строительства, разработки проектной документации объектов магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры и возмещение затрат по их финансированию

171. На финансирование строительства, разработки проектной документации объектов магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым для возведения многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, возведения иных объектов на территориях застройки, направляются средства республиканского и (или) местных бюджетов (в том числе, если иное не предусмотрено законодательными актами, средства, полученные от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, аукционов с условиями на право разработки проектной документации и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, плата за право заключения договоров аренды земельных участков и плата за земельные участки, предоставляемые в частную собственность без проведения аукционов), а также средства операторов электросвязи, в том числе подчиненных Министерству связи и информатизации, собственные (привлеченные) средства иных эксплуатационных организаций, в том числе энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», подчиненных Министерству энергетики, в размерах, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.

172. Минский городской, областные исполнительные комитеты совместно с эксплуатационными организациями, в том числе энергоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», подчиненными Министерству энергетики, операторами электросвязи, в том числе подчиненными Министерству связи и информатизации, в установленном порядке ежегодно формируют программы финансирования строительства, разработки проектной документации объектов магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры, минимально необходимых объектов социальной инфраструктуры с учетом всех источников и согласовывают их с Министерством энергетики, Министерством связи и информатизации, Министерством транспорта и коммуникаций, другими заинтересованными.
173. Затраты (за исключением затрат, приходящихся на долю граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий) на строительство, разработку проектной документации объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, подлежат возмещению в порядке и случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, лицами, которым предоставлены эти участки, в размерах, определяемых соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом по согласованию с энергоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», подчиненными Министерству энергетики.
174. Средства, перечисляемые в счет возмещения затрат, зачисляются в доход соответствующего бюджета, профинансировавшего данные расходы, с последующим целевым направлением этих средств на строительство, разработку проектной документации объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры. Средства, перечисляемые в счет возмещения затрат, профинансированных с использованием кредитов банков, направляются в доход соответствующего бюджета, за счет средств которого осуществляется погашение указанных кредитов.

175. Для районов (кварталов) жилой застройки объекты социальной инфраструктуры, включая станции скорой помощи, пожарные депо и отделения милиции, размещаются с учетом их основных технико-экономических параметров, установленных в градостроительных проектах, и в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

176. Финансирование строительства, разработки проектной документации минимально необходимых объектов социальной инфраструктуры (за исключением аптек, торговых объектов и объектов бытового обслуживания), а также станций скорой помощи, пожарных депо, отделений милиции осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством, а аптек, торговых объектов и объектов бытового обслуживания – за счет средств иных источников, не запрещенных законодательством.
Статья 57. Иные источники финансирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Финансирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности может осуществляться за счет средств заказчиков, застройщиков, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

ГЛАВА 12 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Статья 58. Обеспечение научно-технической деятельности в строительстве

Научно-техническая деятельность в строительстве обеспечивается выбором приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, разработкой и реализацией государственных прогнозов и программ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Статья 59. Научно-технический совет

177. Для рассмотрения предложений об основных направлениях развития науки и техники и внедрения в производство их новейших достижений, а также передового опыта Министерство архитектуры и строительства формирует научно-технический совет, возглавляемый Министром архитектуры и строительства.

178. Персональный состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

Статья 60. Архитектурно-градостроительные советы

179. Министерство архитектуры и строительства и территориальные подразделения архитектуры и градостроительства формируют архитектурно-градостроительные советы, выполняющие функции совещательного и консультативного органа и обеспечивающие профессиональную обоснованность и гласность процедуры принятия решений в области архитектурной и градостроительной деятельности.

180. В состав архитектурно-градостроительных советов, формируемых территориальными подразделениями архитектуры и градостроительства, наряду с представителями территориальных подразделений архитектуры и градостроительства могут включаться представители Министерства архитектуры и строительства, руководители, главные архитекторы проектов и научные сотрудники научно-исследовательских, проектных, общественных и иных организаций, осуществляющие архитектурную и градостроительную деятельность.
181. Архитектурно-градостроительные советы осуществляют свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ V 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 13 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 61. Уровни и виды градостроительного планирования территорий

182. В Республике Беларусь устанавливаются три уровня градостроительного планирования территорий:

республиканский – для всей территории Республики Беларусь, двух и более областей;

региональный – для территории области, группы районов;

местный – для территории или части территории района, населенного пункта или его части (с пригородной зоной или без нее).

183. К видам градостроительного планирования территорий относятся:

общее планирование – комплексное градостроительное планирование в целях определения приоритетов, основных направлений стратегии развития, формирования системы расселения, использования территорий и установления ограничений на их использование, а также развития социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

специальное планирование – градостроительное планирование в целях обоснования и реализации градостроительных проектов общего или детального планирования, осуществляемое путем разработки схем, технико-экономических обоснований развития и упорядочения системы расселения, использования территорий, а также развития социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

детальное планирование – градостроительное планирование на местном уровне застроенных и незастроенных территорий, их частей (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемой инвестиционной деятельности), в том числе путем разработки для незастроенных территорий, определенных для индивидуальной жилой застройки на основании схемы проекта, планировки района индивидуального жилищного строительства.

184. Границы объектов специального планирования устанавливаются в соответствии с законодательством и могут не совпадать с границами административно-территориальных единиц.

Статья 62. Градостроительные проекты общего планирования

185. Градостроительный проект общего планирования – градостроительный проект, разработанный на основе данных градостроительного кадастра и являющийся обязательной основой для разработки градостроительных проектов специального и детального планирования, планирования архитектурной и строительной деятельности.

186. Градостроительными проектами общего планирования являются:

государственная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь;

схемы комплексной территориальной организации областей и иных административно-территориальных и территориальных единиц;

генеральные планы городов и иных населенных пунктов.

187. Сроки реализации градостроительных проектов общего планирования должны быть взаимоувязаны между собой и согласованы со сроками реализации государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц.

188. Министерство архитектуры и строительства выступает заказчиком по разработке государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Беларусь, схем комплексной территориальной организации областей, районов, генеральных планов областных центров, генеральных планов городов областного подчинения и городов-спутников областных центров. 

189. Местные исполнительные и распорядительные органы выступают заказчиками по разработке схем комплексной территориальной организации административно-территориальных и территориальных единиц (за исключением областей, районов), генеральных планов городов (за исключением областных центров, города Минска, городов областного подчинения и городов-спутников областных центров), других населенных пунктов. Разработка генеральных планов городов-спутников города Минска обеспечивается Минским областным исполнительным комитетом совместно с Минским городским исполнительным комитетом.
190. В период разработки градостроительного проекта общего планирования решения о размещении объектов строительства на территории объекта проектирования должны согласовываться с разработчиком градостроительного проекта общего планирования.

191. Утвержденные градостроительные проекты общего планирования, а также все вносимые в них изменения подлежат регистрации в градостроительном кадастре.

192. Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта общего планирования являются:

отсутствие градостроительного проекта общего планирования для соответствующей территории;

реализация градостроительного проекта общего планирования вышестоящего уровня, которым затрагиваются интересы соответствующей территории;

требование о разработке градостроительного проекта общего планирования для соответствующей территории, содержащееся в государственных программах социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, градостроительных проектах вышестоящего уровня;

противоречия между градостроительным проектом и тенденциями развития территорий;

окончание срока действия градостроительного проекта общего планирования.

193. В градостроительный проект общего планирования каждые пять лет до окончания срока действия, если иное не предусмотрено законодательными актами, вносятся изменения либо разрабатывается новый проект в целях приведения его в соответствие с законодательством, государственными прогнозами и программами, в том числе в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, тенденциями развития соответствующей территории.
194. Действие утвержденного градостроительного проекта общего планирования приостанавливается в случае приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту общего планирования до возобновления действия приостановленного заключения госстройэкспертизы. В период приостановления заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту общего планирования не допускается реализация данного градостроительного проекта.
195. Порядок разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов общего планирования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 63.  Градостроительные проекты специального планирования

196. Градостроительными проектами специального планирования республиканского уровня являются схемы, прогнозы, программы, стратегии и проекты:
территориального развития приграничных регионов;

развития территорий вдоль международных и основных национальных коммуникаций;

территориального развития зон, подвергшихся воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

развития системы туристско-рекреационных территорий;

генеральные планы курортных зон, специальных туристско-рекреационных парков, курортов и зон отдыха республиканского значения;

территориального развития систем энергетики, связи, транспортных коммуникаций и иных объектов инфраструктуры;

развития иных территорий, предусмотренных законодательством.

197. Градостроительными проектами специального планирования местного уровня являются:

проекты планировки отдельных территорий;

проекты (схемы) пригородных зон;

проекты и схемы социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

территориальные схемы охраны окружающей среды;

схемы озелененных территорий общего пользования города Минска, городов областного и районного подчинения и районов в них (при делении городов на районы);

проекты территориальной организации иных территорий, предусмотренных законодательством;

генеральные планы курортов и зон отдыха местного значения;

иные градостроительные проекты, предусмотренные законодательством.

198. Министерство архитектуры и строительства выступает заказчиком по разработке градостроительных проектов специального планирования республиканского уровня.

Местные исполнительные и распорядительные органы выступают заказчиками по разработке градостроительных проектов специального планирования местного уровня. 

199. Градостроительные проекты специального планирования могут являться составной частью градостроительных проектов общего и детального планирования.

200. В градостроительных проектах специального планирования могут быть определены специальные условия и требования о разработке градостроительных проектов общего и (или) детального планирования либо о внесении в них изменений.

201. В период разработки градостроительного проекта специального планирования решения о размещении объектов строительства на территории объекта проектирования должны согласовываться с разработчиком градостроительного проекта специального планирования.

202. Утвержденные градостроительные проекты специального планирования, а также все вносимые в них изменения подлежат регистрации в градостроительном кадастре.

203. Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта специального планирования являются:

отсутствие градостроительного проекта специального планирования для соответствующей территории;

заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на соответствующей территории;

реализация градостроительного проекта вышестоящего или смежного уровня, которым затрагиваются интересы соответствующей территории;

требование о разработке градостроительного проекта для соответствующей территории, содержащееся в государственных программах социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц, градостроительных проектах вышестоящего уровня;

противоречия между градостроительным проектом и тенденциями развития территории;

окончание срока действия градостроительного проекта.
204. Решения о разработке или изменении градостроительного проекта специального планирования принимаются государственными органами.

205. Действие утвержденного градостроительного проекта специального планирования приостанавливается в случае приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту специального планирования до возобновления действия приостановленного заключения госстройэкспертизы. В период приостановления заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту специального планирования не допускается реализация данного градостроительного проекта.
206. Порядок разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов специального планирования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 64. Градостроительные проекты детального планирования

207. Градостроительными проектами детального планирования являются детальные планы:

частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, микрорайонов, территорий предполагаемого осуществления инвестиций);

иных территорий и групп объектов.

208. Детальный план, разрабатываемый на всю территорию населенного пункта (города районного подчинения, поселка городского типа, сельского населенного пункта), совмещается с генеральным планом.

209. Местные исполнительные и распорядительные органы выступают заказчиками по разработке градостроительных проектов детального планирования (за исключением градостроительных проектов детального планирования территорий особого государственного регулирования). 

210. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, утвержденные градостроительные проекты детального планирования являются основанием для выдачи разрешительной документации на строительство без предварительного согласования места размещения земельного участка. Для одной и той же территории может быть действителен только один градостроительный проект детального планирования.

Действия, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не осуществляются в случае приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденному градостроительному проекту детального планирования до возобновления действия приостановленного заключения госстройэкспертизы.

211. В соответствии с градостроительными регламентами, установленными в генеральных планах, в детальном плане определяются:
красные линии; 
линии регулирования застройки;
территориальные зоны по преимущественному функциональному использованию;

размещение объектов общего пользования, социального назначения и бытового обслуживания;

градостроительные требования к застройке территорий;

параметры транспортных сооружений, улиц, проездов, пешеходных зон, магистральных сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования, благоустройства территорий;
иные параметры и требования к территориям и их застройке.
В случае наличия в границах проектирования недвижимых материальных историко-культурных ценностей, для которых не утверждены проекты зон охраны, при разработке градостроительных проектов общего планирования должны быть предусмотрены мероприятия по разработке проектов зон охраны этих историко-культурных ценностей.

Сведения об археологических объектах включаются в генеральные планы городов и других населенных пунктов, градостроительные проекты детального планирования и другие градостроительные проекты.
212. В период разработки градостроительного проекта детального планирования решения о размещении объектов строительства на территории объекта проектирования должны согласовываться с разработчиком градостроительного проекта детального планирования.

При наличии на территории, на которую разрабатывается градостроительный проект детального планирования, недвижимых материальных историко-культурных ценностей в период разработки такого проекта должно быть обеспечено установление зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, режимов содержания и использования при их отсутствии.

213. Утвержденный градостроительный проект детального планирования, а также все вносимые в него изменения подлежат учету в градостроительном кадастре.

214. Основаниями для разработки или изменения градостроительного проекта детального планирования являются:

отсутствие градостроительного проекта детального планирования для соответствующей территории;

заинтересованность в реализации инвестиционных проектов на соответствующей территории;

требования градостроительного проекта общего планирования, разработанного для соответствующей территории;

окончание срока действия градостроительного проекта детального планирования.
215. В градостроительный проект детального планирования при необходимости до окончания срока действия вносятся изменения в целях приведения его в соответствие с законодательством, государственными прогнозами и программами, в том числе в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, градостроительными проектами общего планирования, тенденциями развития соответствующей территории.
216. Порядок разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов детального планирования устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 65. Учет градостроительных требований при разработке государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц

При разработке государственных прогнозов и программ социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц должны учитываться градостроительные требования в части:

соответствия мероприятий, указанных в государственных прогнозах и программах, основным направлениям государственной градостроительной политики, в том числе в сфере развития социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

соответствия отраслевого экономического развития комплексному развитию территорий, в том числе населенных пунктов;

охраны историко-культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов;

обеспечения условий для доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к объектам социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

обеспечения градостроительным проектом соответствующих территорий, в том числе населенных пунктов;

выполнения изыскательских работ и научно-исследовательских работ.

Статья 66. Градостроительный паспорт земельного участка

217. Градостроительный паспорт земельного участка (далее – градостроительный паспорт) – комплексный документ, разрабатываемый на основании утвержденных градостроительных проектов общего и детального планирования, схем землеустройства районов и содержащий информацию о функциональном назначении земельного участка, параметрах его использования и застройки, обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой, размещаемых объектах и сооружениях на земельном участке.

218. На основании градостроительных паспортов, состав, содержание и форма которых утверждаются Министерством архитектуры и строительства, осуществляются:

формирование земельных участков для проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи, аукционов с условиями на право разработки проектной документации и строительства капитальных строений (зданий, сооружений);

включение земельных участков в перечни участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, реализующим инвестиционный проект, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

219. Без разработки градостроительных паспортов осуществляется формирование земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности (за исключением одноквартирных, блокированных жилых домов) при:
проведении аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков;

включении земельных участков в перечни участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, реализующим инвестиционный проект, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами.
При этом формирование земельных участков для размещения объектов пятого класса сложности в границах городов областного подчинения, города Минска, а также городов с численностью населения 80 тыс. человек и более осуществляется с обязательной разработкой градостроительного паспорта.

220. С учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности областные исполнительные комитеты вправе определять населенные пункты (части их территорий), иные территории, в пределах которых земельные участки для размещения объектов пятого класса сложности (за исключением одноквартирных, блокированных жилых домов) в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, формируются на основании градостроительных паспортов.

ГЛАВА 14 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 67. Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности

221. Зонирование территорий осуществляется в целях установления единого порядка градостроительного освоения земельных участков, создания долгосрочной основы организации среды обитания, планирования инвестиций в строительство и выполняется на основании планов зонирования территорий.

222. Планы зонирования территорий включаются в состав градостроительных проектов и определяют вид и интенсивность использования территорий и градостроительные регламенты на их использование.

223. В планах зонирования территорий выделяются виды территориальных зон, определяемые по преимущественному признаку функционального использования территорий и находящихся на них капитальных строений (зданий, сооружений).

224. Данные о видах территориальных зон и их градостроительных регламентах включаются в утверждаемую часть градостроительных проектов общего и детального планирования, а также градостроительных проектов специального планирования, устанавливающих требования к функциональному использованию территорий, и подлежат регистрации в градостроительном кадастре.

Статья 68. Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию, определяемые в градостроительных проектах общего планирования республиканского и регионального уровней

В соответствии с целями градостроительного планирования развития территорий и населенных пунктов могут выделяться территориальные зоны следующих видов:

зоны градостроительного развития населенных пунктов – территории развития городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов;

зоны размещения садоводческих товариществ и дачных кооперативов – территории, предназначенные для коллективного садоводства и дачного строительства;

сельскохозяйственные зоны – территории с преобладанием земель сельскохозяйственного назначения, используемые преимущественно для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

лесохозяйственные зоны – территории с преобладанием земель лесного фонда, основным назначением которых является ведение лесного хозяйства;

зоны специального назначения – территории военных объектов и иные территории, в отношении которых законодательством установлен особый режим их использования;

иные территориальные зоны, определенные законодательством.

Статья 69. Виды территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов

225. В пределах границ (черты) населенных пунктов могут выделяться территориальные зоны следующих видов:

жилые зоны – территории, предназначенные для застройки жилыми домами, на которых допускается размещение отдельно стоящих объектов социального назначения и бытового обслуживания, культового назначения, стоянок, парковок автомобильного транспорта, коммунальных и складских объектов, территории для велодвижения и велоинфраструктуры, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иное вредное воздействие);

зоны специального назначения – территории, предназначенные для размещения военных и других объектов, в отношении которых законодательством установлены особый режим и порядок их использования;

зоны транспортной, инженерной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций транспорта, связи, тепло- и электроэнергии, инженерного оборудования. Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на окружающую среду обеспечивается соблюдение установленных расстояний от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон;

ландшафтные зоны специального назначения – озелененные территории в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, территории противоэрозионных насаждений, расположенные на землях общего пользования;

общественно-деловые зоны – территории, предназначенные для размещения объектов деловой, финансовой и общественной деятельности, административных и иных капитальных строений (зданий, сооружений), учреждений образования, организаций культуры, здравоохранения, научных организаций, объектов культового назначения, санаторно-курортного лечения и оздоровления, отдыха и туризма, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания, а также стоянок автомобильного транспорта, территории для велоинфраструктуры;

производственные зоны – территории, предназначенные для размещения промышленных предприятий, транспортной, инженерной инфраструктуры, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих функционирование этих предприятий, а также мест погребения;

рекреационные зоны – территории, предназначенные для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, скверы, бульвары, городские леса, ботанические сады, дендрологические парки, а также расположенные на землях общего пользования населенных пунктов зоны отдыха, зоны кратковременной рекреации у воды. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории;

сельскохозяйственные зоны – территории с преобладанием земель и объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных до принятия решения об изменении вида использования этих территорий в соответствии с градостроительным проектом;

иные территориальные зоны, определяемые местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня с учетом местных условий.

226. Территориальные зоны в населенных пунктах могут включать в себя территории общественного пользования (площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, водные и другие объекты).

РАЗДЕЛ VI 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА

ГЛАВА 15 
ПРЕДПРОЕКТНАЯ (ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ) ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 70. Разработка предпроектной (предынвестиционной) документации
1.
До разработки проектной документации на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов первого – четвертого классов сложности (за исключением возведения объектов по типовым или рекомендованным для повторного применения проектам, а также случаев, указанных в статье 71 настоящего Кодекса) разрабатывается предпроектная (предынвестиционная) документация, включая обоснование инвестиций и задание на разработку проектной документации, в которой определяются необходимость, техническая возможность, оценка возможности реализации требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны (по потенциально опасным объектам), оценка воздействия на окружающую среду (в случаях и порядке, предусмотренных законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду), экономическая целесообразность осуществления инвестиций в возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов, требования к земельному участку (при возведении, реконструкции объекта), варианты объемно-планировочных и технологических решений, сведения об инженерных нагрузках, а также источники и объемы финансирования, расчеты по определению эффективности осуществления инвестиций, социальных, экологических и других последствий возведения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта, технической модернизации, благоустройства, сноса и эксплуатации объекта.

Предпроектная (предынвестиционная) документация разрабатывается заказчиком, застройщиком самостоятельно либо разработчиком проектной документации на основании заключенного договора.

Отнесение работ к видам строительной деятельности (возведению, реконструкции, ремонту, модернизации, технической модернизации, сносу объекта) осуществляет заказчик в соответствии с законодательством с учетом технического состояния объекта и поставленных целей и задач.

Предпроектная (предынвестиционная) документация утверждается заказчиком, застройщиком после согласования задания на разработку проектной документации:

заинтересованными государственными органами, государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, либо организациями, ими уполномоченными, которым выделены средства республиканского бюджета и кредиты (в том числе иностранные), выданные под гарантию Совета Министров Республики Беларусь, или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке, – при финансировании строительства за счет республиканского бюджета и кредитов (в том числе иностранных), выданных под гарантию Совета Министров Республики Беларусь;

местным исполнительным и распорядительным органом или организацией, уполномоченной этим органом в установленном порядке, – при финансировании строительства за счет средств местного бюджета.

При финансировании строительства за счет иных источников предпроектная (предынвестиционная) документация утверждается соответствующими заказчиками, застройщиками.

2.
В сокращенном объеме (в форме задания на проектирование) допускается разрабатывать и утверждать предпроектную (предынвестиционную) документацию на:

капитальный ремонт, благоустройство, снос, техническую модернизацию объектов первого – четвертого классов сложности;

возведение, реконструкцию, капитальный ремонт, реставрацию, благоустройство, снос объектов пятого класса сложности;

возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническую модернизацию, благоустройство, снос объектов сельскохозяйственного назначения второго – четвертого классов сложности, осуществляемые хозяйственным способом сельскохозяйственными организациями;

возведение, реконструкцию, капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды.

227. Предпроектная (предынвестиционная) документация подлежит государственной экологической экспертизе в случаях, предусмотренных законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду.

228. Состав предпроектной (предынвестиционной) документации для объектов в зависимости от их функционального назначения, порядок ее разработки и утверждения заказчиком, застройщиком определяются Министерством архитектуры и строительства.
Статья 71. Случаи, когда разработка предпроектной (предынвестиционной) документации не является обязательной

Не является обязательной разработка предпроектной (предынвестиционной) документации на возведение, ремонт блокированных и одноквартирных жилых домов, в том числе жилого и (или) нежилого помещений в их составе, а также нежилых капитальных построек на предоставленном земельном участке, возведение, реконструкцию, ремонт садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для коллективного садоводства или дачного строительства, возведение, реконструкцию и капитальный ремонт хозяйственных капитальных строений (зданий, сооружений), необходимых для ведения личного подсобного хозяйства, возведение, реконструкцию и капитальный ремонт временных индивидуальных гаражей, осуществляемые гражданами на предоставленных им для этих целей земельных участках, снос объектов, в отношении которых решением местного исполнительного и распорядительного органа установлено отсутствие необходимости разработки проектной документации.
ГЛАВА 16 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Статья 72. Порядок разработки проектной документации

229. Возведение, реконструкция, модернизация, техническая модернизация объекта, ремонтно-реставрационные работы, капитальный ремонт объекта, снос осуществляются в установленном порядке на основе утвержденной проектной документации.
В случае приостановления действия заключения госстройэкспертизы по утвержденной проектной документации на объект субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не вправе осуществлять эту деятельность в отношении данного объекта до возобновления действия приостановленного заключения госстройэкспертизы.

Утвержденная проектная документация по объектам, на которых не начато производство строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения госстройэкспертизы, является неактуальной. Актуализация проектной документации осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
230. Разработчики проектной документации несут ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства.

231. В проектной документации должны быть предусмотрены обязательные для осуществления при строительстве мероприятия, связанные с:

исключением вредного воздействия строительной деятельности на окружающую среду и здоровье населения;

снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы при проведении строительных работ;

рекультивацией земель;

обеспечением защиты работников объектов, имеющих в обращении аварийно химически опасные вещества, использования атомной энергии, а также работников объектов организаций, попадающих в зоны повышенной опасности (зоны возможного химического заражения, зоны планирования срочных защитных мер, зоны предупредительных мер, зоны возможного катастрофического затопления);

принятием иных мер по охране окружающей среды и здоровья населения.

232. К проектным работам, которые производятся на недвижимых материальных историко-культурных ценностях, относится комплекс работ по разработке научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Проектные работы на недвижимых материальных историко-культурных ценностях производятся на основании материалов научно-исследовательских работ.

233. Порядок разработки, согласования, утверждения проектной документации, а также случаи обязательного внесения изменений в проектную документацию устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 73. Требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде

234. Проектная документация может оформляться в электронном виде.

235. Требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации в электронном виде с заверением ее электронной цифровой подписью устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 74. Порядок разработки специальных технических условий

236. В случае, если для разработки проектной документации на строительство отдельных объектов отсутствуют технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования для разработки проектной документации, разрабатываются специальные технические условия. 

237. Специальные технические условия разрабатываются в процессе научно-исследовательской работы, утверждаются заказчиком, застройщиком, содержат обязательные технические требования, предъявляемые к конкретному объекту при разработке проектной документации по обеспечению безопасности объекта, его частей, охраны окружающей среды и отражающие особенности изыскательских работ, разработки проектной документации, его возведения, эксплуатации, реконструкции и модернизации.

238. Порядок разработки, утверждения, а также правила построения, изложения и оформления специальных технических условий на разработку проектной документации капитальных строений (зданий, сооружений) определяется Министерством архитектуры и строительства.

ГЛАВА 17 
ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА

Статья 75. Органы госстройэкспертизы и эксперты
239. Госстройэкспертиза проводится органами госстройэкспертизы, которыми являются подчиненное Государственному комитету по стандартизации республиканское унитарное предприятие «Главгосстройэкспертиза» и его дочерние республиканские унитарные предприятия «Госстройэкспертиза» по областям и городу Минску, в пределах их компетенции, установленной Советом Министров Республики Беларусь.

240.  Республиканское унитарное предприятие «Главгосстройэкспертиза» является уполномоченным органом на осуществление методологического руководства деятельностью органов госстройэкспертизы в пределах, установленных Советом Министров Республики Беларусь (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – уполномоченный орган госстройэкспертизы).

241. Органы госстройэкспертизы осуществляют свою деятельность, основываясь на следующих принципах:

компетентность и объективность органов госстройэкспертизы и экспертов;

независимость органов госстройэкспертизы и экспертов по осуществлению своих полномочий и невмешательство в их деятельность лиц, представляющих интересы заказчиков, застройщиков;

соблюдение законности при экспертных процедурах;

соблюдение конфиденциальности в отношении проектных решений и иной информации, полученной в связи с проведением госстройэкспертизы;

проведение госстройэкспертизы по заявительному принципу на платной основе.

242. Органы госстройэкспертизы и эксперты независимы при проведении госстройэкспертизы и в своей деятельности руководствуются только требованиями законодательства. 

Воздействие на органы госстройэкспертизы и экспертов в какой-либо форме государственными органами, общественными объединениями, юридическими лицами или их представителями, физическими лицами с целью оказания влияния на органы госстройэкспертизы и экспертов или воспрепятствования в какой-либо форме их деятельности не допускается и влечет ответственность, установленную законодательными актами.

243. Действия органов госстройэкспертизы могут быть обжалованы в течение одного года с момента выдачи заключения госстройэкспертизы и подлежат рассмотрению экспертным советом по вопросам проведения госстройэкспертизы.

Положение об экспертном совете по вопросам проведения госстройэкспертизы и персональный состав этого совета утверждаются Государственным комитетом по стандартизации совместно с Министерством архитектуры и строительства.

Решение экспертного совета по вопросам проведения госстройэкспертизы может быть обжаловано в судебном порядке.

244. Уполномоченный орган госстройэкспертизы информирует Министерство архитектуры и строительства о случаях неоднократной в течение календарного года выдачи отрицательных заключений госстройэкспертизы по градостроительным проектам или проектной документации, разработанных с участием обладателя квалификационного аттестата, допустившего при их разработке нарушение требований, относящихся к предмету госстройэкспертизы, для принятия решения о прекращении действия его квалификационного аттестата.

245. Уполномоченный орган госстройэкспертизы информирует Министерство архитектуры и строительства о случаях неоднократной в течение календарного года выдачи отрицательных заключений госстройэкспертизы по градостроительным проектам или проектной документации, разработанных обладателем аттестата соответствия, допустившим при ее разработке нарушение требований, относящихся к предмету госстройэкспертизы, для принятия решения о прекращении действия его аттестата соответствия.
Статья 76. Порядок проведения госстройэкспертизы

246. Градостроительные проекты, проектная документация, в том числе с внесенными в них изменениями и (или) дополнениями, подлежат госстройэкспертизе в случаях и порядке, установленных Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики Беларусь. 

Требования, на соответствие которым при госстройэкспертизе проводится оценка объекта госстройэкспертизы, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

Права и обязанности заявителя госстройэкспертизы, исполнителя госстройэкспертизы устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.

247. Госстройэкспертиза по объектам, очередям строительства, принятым в эксплуатацию в установленном порядке, не проводится.

248. Перечень документов и (или) сведений, необходимых для проведения госстройэкспертизы, сроки выдачи заключения госстройэкспертизы, органы, выдающие заключения госстройэкспертизы, устанавливаются в соответствии с законодательством об административных процедурах. При этом срок проведения госстройэкспертизы не должен превышать 30 календарных дней с момента оплаты ее проведения и предоставления всех документов и (или) сведений. В случае необходимости доработки объекта госстройэкспертизы срок проведения госстройэкспертизы может быть увеличен по решению исполнителя госстройэкспертизы до 60 календарных дней на основании обращения заявителя госстройэкспертизы.

249. Заявитель госстройэкспертизы несет ответственность за достоверность представляемых на госстройэкспертизу документов и (или) сведений в соответствии с законодательством.

250. Определение стоимости проведения госстройэкспертизы осуществляется в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства по согласованию с Государственным комитетом по стандартизации, и указывается в договоре на ее проведение.

251. При внесении изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию в связи с обнаруженными недостатками в документации или недостоверными исходными данными, представленными заказчиком, застройщиком, генеральным подрядчиком при строительстве объектов «под ключ», инженером (инженерной организацией) при оказании инженерных услуг в строительстве, повторная госстройэкспертиза проводится за счет лица, по чьей вине возникла необходимость внесения таких изменений и (или) дополнений.

252. Повторная госстройэкспертиза градостроительных проектов, проектной документации, по которым выдано отрицательное заключение госстройэкспертизы, осуществляется за счет лица, по чьей вине возникла необходимость доработки градостроительных проектов, проектной документации.
Статья 77. Заключение госстройэкспертизы
253. По результатам проведения госстройэкспертизы выдается заключение госстройэкспертизы, которое носит обязательный характер, в целях принятия заказчиками, застройщиками объективных и обоснованных решений по строительству объектов с соблюдением государственных приоритетов в области безопасности объектов. 

254. Заключение госстройэкспертизы содержит выводы, а также может содержать требования в отношении объекта госстройэкспертизы. Заключение госстройэкспертизы может быть положительным или отрицательным.
255. Отрицательное заключение госстройэкспертизы выдается в случаях выявления несоответствия объекта госстройэкспертизы ее предмету и невозможности, по оценке экспертов, доработки объекта госстройэкспертизы в пределах установленного для проведения госстройэкспертизы срока.

256. Заключение госстройэкспертизы по проектной документации действует до приемки в установленном порядке объекта строительства в эксплуатацию, если иное не установлено законодательными актами.

257. Срок действия заключения госстройэкспертизы по градостроительному проекту ограничен сроком действия этого проекта.

258. Действие заключения госстройэкспертизы в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, может приостанавливаться по решению исполнителя госстройэкспертизы до урегулирования ситуации, из-за которой возникла необходимость приостановки его действия, основывающейся на:

фактах представления заявителем госстройэкспертизы документов, являющихся подложными, поддельными или недействительными;

решении суда, вступившем в законную силу, в отношении вопросов градостроительной, архитектурной и строительной деятельности;

прекращении действия (аннулировании) заключений (согласований), полученных от государственных и иных организаций, на основании которых выдано заключение госстройэкспертизы.

259. Возобновление действия приостановленного заключения госстройэкспертизы осуществляется в случаях устранения причин, по которым оно приостанавливалось, и подтверждения, что за период приостановления его действия в градостроительные проекты или проектную документацию не вносились изменения и (или) дополнения. 

При внесении изменений и (или) дополнений в градостроительные проекты или проектную документацию в период приостановления действия заключения госстройэкспертизы градостроительный проект или проектная документация подлежат повторной госстройэкспертизе.
РАЗДЕЛ VII 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СТРОИТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ. ЗАКАЗЧИК, ЗАСТРОЙЩИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГЛАВА 18 
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 78. Осуществление строительной деятельности

260. Строительство (строительная деятельность) включает возведение объекта, реконструкцию объекта, модернизацию объекта, техническую модернизацию объекта, ремонт объекта, ремонтно-реставрационные работы, снос, консервацию объекта незавершенного строительства (включающие выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, организационно-технических мероприятий).

261.  Строительство (строительная деятельность) осуществляется в соответствии с разрешительной документацией на строительство, выдаваемой в порядке и случаях, установленных законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предпроектной (предынвестиционной) документацией и проектной документацией (когда их разработка является обязательной), на основании договора строительного подряда, заключаемого заказчиком, застройщиком (в случае привлечения для выполнения отдельных видов работ подрядчика) с генеральным подрядчиком (подрядчиком, субподрядчиком) в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

262. Новое строительство осуществляется путем возведения объекта.
263. Реконструкция объекта осуществляется путем проведения работ, результатом которых является использование по новому назначению объекта и (или) изменение его основных технико-экономических показателей и параметров.
264. При модернизации объекта может осуществляться изменение планировки без изменения назначения, технико-экономических показателей объекта, устройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, устройство балконов, лоджий, улучшение архитектурной выразительности капитального строения (здания, сооружения), переустройство крыш, утепление и шумоизоляция существующих капитальных строений (зданий, сооружений), оснащение недостающими их видами инженерного оборудования (или повышение его уровня), переустройство существующих наружных сетей (кроме магистральных).
265. Техническая модернизация объекта осуществляется путем замены (способом установки нового) технологического оборудования на существующих объектах с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладки или замены отдельных инженерных систем в границах модернизируемого объекта, устройства перегородок, отделочных работ и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности конструкций объекта и обеспечивающий безопасность его эксплуатации. Под технологическим оборудованием понимаются машины, аппараты, установки, оборудование, включая специальное оборудование (оснастку), используемые для обеспечения выполнения производственных процессов в соответствии с технологией и функциональным назначением объекта и (или) осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами. 
266. Ремонт объекта осуществляется путем проведения капитального ремонта и текущего ремонта. При этом работы по текущему ремонту осуществляются на основании дефектного акта, форма которого устанавливается Министерством архитектуры и строительства, и сметы.
267. Перечень видов работ, относящихся к конкретным видам строительной деятельности, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением ремонтно-реставрационных работ, устанавливается Министерством архитектуры и строительства.
Статья 79. Строительство объектов «под ключ»
268. При строительстве объекта «под ключ» генеральный подрядчик осуществляет по договору, заключенному на основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) документации, по договорной цене работы по получению исходной и разрешительной документации на строительство, разработке проектной документации, строительству, выполнению части функций заказчика по управлению строительством, пусконаладочные работы, работы по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его заказчику.

269. Строительство объектов «под ключ» в случае, если стоимость строительства составляет свыше 5 тыс. базовых величин, осуществляется генеральным подрядчиком при наличии у него аттестата соответствия на осуществление функций генерального подрядчика, а также аттестата соответствия на те виды работ, которые он будет выполнять самостоятельно.

Статья 80. Жилищное строительство

Строительство жилых домов (дома) и относящихся к ним инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций, благоустройство и озеленение, в том числе с привлечением денежных средств физических и юридических лиц, осуществляется на основании договоров создания объектов долевого строительства, заключенных с застройщиком, договоров, предусматривающих строительство жилых помещений в составе организаций застройщиков, и в иных случаях, определенных Президентом Республики Беларусь.

Строительство индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек к ним может осуществляться собственными силами застройщика, (физического лица) либо путем заключения договора строительного подряда.
Статья 81. Нормативная продолжительность строительства объекта и нормативный срок эксплуатации (службы) объекта

270. Нормативная продолжительность строительства объекта – продолжительность строительства объекта, указанная в утвержденной проектной документации.

271. Нормативный срок эксплуатации (службы) объекта –установленная проектной документацией продолжительность использования объекта по назначению с систематическим осуществлением комплекса организационно-технических мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту капитальных строений (зданий, сооружений), их частей в целях обеспечения их эксплуатационной надежности.

272. Возведенный объект должен соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья физических лиц, сохранности имущества физических и юридических лиц, экологической безопасности в течение нормативного срока его эксплуатации (службы).
273. Порядок определения нормативной продолжительности строительства объекта и нормативного срока эксплуатации (службы) объекта устанавливается обязательными для соблюдения требованиями технического нормативного правового акта Министерства архитектуры и строительства.

274. Датой начала течения нормативной продолжительности строительства объекта является дата начала строительства объекта, указанная в договоре строительного подряда, заключенном в установленном порядке, или решении застройщика при выполнении строительно-монтажных работ собственными силами.
275. Течение нормативной продолжительности строительства объекта приостанавливается на период приостановления строительства либо консервации объекта незавершенного строительства, оформленных в установленном порядке.

276. Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить безопасность объекта в течение нормативного срока его эксплуатации (службы), а в случае, если этот срок не указан в проектной документации, – в течение двадцати лет при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации объекта.

Статья 82. Снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, основания и порядок его проведения

277. Снос капитальных строений (зданий, сооружений), их частей осуществляется в соответствии с разрешительной документацией на строительство, включающей решение местного исполнительного и распорядительного органа базового территориального уровня, в котором определяется необходимость разработки проектной документации.

Для получения разрешительной документации на строительство, указанной в части первой настоящего пункта, заказчик, застройщик, генеральный подрядчик при строительстве объектов «под ключ», инженер (инженерная организация) при заключении договора на оказание инженерных услуг обращается в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением, в котором указывает:

при сносе неиспользуемых объектов – местонахождение земельного участка и объекты недвижимости, а также порядок и способ сноса неиспользуемого объекта, порядок обращения с материалами и отходами, образующимися при сносе неиспользуемого объекта, и порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот;

при сносе объектов, не указанных в абзаце втором настоящей части, – местонахождение земельного участка и объекты недвижимости.

278. Юридические лица и индивидуальные предприниматели определяют по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня порядок, способ сноса неиспользуемого объекта, порядок обращения с материалами и отходами, образующимися при сносе неиспользуемого объекта, включая возможность их передачи населению, крестьянским (фермерским) хозяйствам и иным организациям, а также использования для рекультивации карьеров, выполнения работ по вертикальной планировке нарушенных земель, в том числе в месте производства работ по сносу неиспользуемого объекта, для подсыпки оснований дорог, в качестве изоляционных слоев на объектах захоронения отходов, порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Неиспользуемый объект – капитальное строение (здание, сооружение), его часть, не используемое по своему назначению более девяти месяцев суммарно в течение двенадцати предшествующих календарных месяцев в хозяйственном обороте, предпринимательской деятельности, а также путем предоставления такого капитального строения (здания, сооружения), его части в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование.

279. Порядок совершения административной процедуры при выдаче разрешительной документации на строительство предусматривается законодательством об административных процедурах.

280. Состав проектной документации и содержание разделов проектной документации на снос капитального строения (здания, сооружения), его части определяются разработчиком проектной документации по согласованию с заказчиком.

281. Недвижимые материальные историко-культурные ценности сносу не подлежат.
ГЛАВА 19 
СТРОИТЕЛЬНАЯ АВАРИЯ И ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (ПРИЧИН) СТРОИТЕЛЬНОЙ АВАРИИ

Статья 83. Строительная авария

282. Строительная авария представляет собой внезапное неконтролируемое разрушение капитального строения (здания, сооружения), его частей, происходящее в процессе его строительства или эксплуатации.

283. Внезапное неконтролируемое разрушение капитального строения (здания, сооружения), его частей представляет собой возникшие по техногенным (конструктивным, производственным, технологическим, эксплуатационным) причинам или из-за природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка), интенсивность которых не превышала расчетных нагрузок, обрушения и повреждения капитального строения (здания, сооружения), его частей или отдельных конструктивных элементов, при которых в конструктивных элементах отмечается превышение предельно допустимых деформаций, угрожающие безопасному ведению работ и повлекшие приостановку производства или эксплуатации капитального строения (здания, сооружения), его частей и (или) причинение телесных повреждений и (или) гибель одного и более человек.

284. Строительными авариями не считаются и относятся к признакам предаварийного состояния повреждения капитального строения (здания, сооружения), его частей, отдельных конструктивных элементов и деталей без их обрушения, не повлекшие приостановки строительно-монтажных работ или эксплуатации капитального строения (здания, сооружения), его частей, а также не создавшие опасности для здоровья и жизни людей или состояния окружающей среды. В этом случае строительные и эксплуатирующие организации, собственники (владельцы) и (или) пользователи капитальных строений (зданий, сооружений), их частей обязаны немедленно принять меры по временному усилению дефектных конструкций и срочно организовать их техническое обследование организациями, имеющими право на выполнение указанных работ, с целью предотвращения строительных аварий.

285. В случае возникновения строительной аварии заказчик, застройщик, инженер (инженерная организация), подрядчик, собственник (владелец) и (или) пользователь капитальных строений (зданий, сооружений), его частей, а также государственные органы в пределах их компетенции обязаны:

организовать неотложную помощь пострадавшим;

обеспечить сохранность обстановки места строительной аварии путем обеспечения неизменности положения обрушившихся и поврежденных конструкций после строительной аварии либо фиксации положения обрушившихся и поврежденных конструкций до их разборки (фотографированием, составлением эскизов, схем) в случае, когда необходима их срочная разборка для спасения пострадавших, установления границы опасной зоны и ограничения доступа в нее людей, за исключением специалистов для диагностики конструкций, их усиления или демонтажа обрушившихся конструкций для спасения пострадавших;

безотлагательно уведомить о строительной аварии органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, местный исполнительный и распорядительный орган, прокуратуру и орган государственного строительного надзора, территориальные подразделения Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты при групповых несчастных случаях и (или) случаях со смертельным исходом или приведших к тяжелым производственным травмам, происшедших в результате строительной аварии, а также иные органы, заинтересованные в выяснении обстоятельств (причин) строительной аварии;

информировать об обстоятельствах (причинах) возникновения строительной аварии, масштабах распространения и пострадавших, о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям в порядке, установленном законодательством.

286. Непредставление в установленном порядке сведений о строительных авариях капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, конструктивных элементов либо материалов расследования строительных аварий, нарушение установленного порядка расследования обстоятельств (причин) строительной аварии или его непроведение, а также непредставление в установленном порядке сведений о строительных авариях на опасных производственных объектах влечет ответственность, установленную законодательством об административных правонарушениях.

Статья 84. Порядок расследования обстоятельств (причин) строительной аварии

287. Расследование строительных аварий капитальных строений (зданий, сооружений), их частей проводится в целях установления факторов, вызвавших строительные аварии, их обобщения, учета, анализа, разработки предложений и принятия мер по предотвращению строительных аварий путем корректировки нормативных правовых актов, широкого информирования проектных, строительных и эксплуатационных организаций об обстоятельствах (причинах) происшедших строительных аварий и мерах по их предотвращению.

288. Расследованию подлежат обстоятельства (причины) строительных аварий всех капитальных строений (зданий, сооружений), их частей независимо от форм собственности и источников финансирования их строительства.

289. Порядок расследования обстоятельств (причин) строительной аварии определяется Министерством архитектуры и строительства.

ГЛАВА 20 
 ЗАКАЗЧИК, ЗАСТРОЙЩИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Статья 85. Заказчик, застройщик, порядок их определения, основные функции

290. Заказчик, застройщик определяются в случае финансирования строительства:

полностью или частично за счет средств республиканского бюджета, а также за счет государственных внебюджетных фондов – правовыми актами Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, иных республиканских органов государственного управления;

за счет средств местных бюджетов – решениями соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа;

за счет собственных средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – решениями этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
за счет собственных средств физических лиц – этими физическими лицами. 
Указанными актами (решениями) может быть предусмотрена обязанность заказчика осуществлять строительную деятельность без привлечения инженера (инженерной организации).

291. Заказчик, застройщик указываются в решении местного исполнительного и распорядительного органа, выдающего разрешительную документацию на строительство.
К основным функциям заказчика, застройщика относятся:
на предпроектной (предынвестиционной) стадии по возведению объекта, реконструкции объекта, реставрации принятие решения о реализации инвестиционного проекта;

разработка и утверждение задания на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (за исключением объектов, при строительстве которых в соответствии с законодательством разработка и утверждение предпроектной (предынвестиционной) документации, включая обоснование инвестиций и задание на разработку проектной документации, не требуются);

заключение договора на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации в случае привлечения разработчика проектной документации для ее разработки;

назначение руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, реставрации объекта и определение его функций либо привлечение инженера (инженерной организации) (исходя из планируемых источников и объемов финансирования, предусмотренных в предпроектной (предынвестиционной) документации) и определение его функций по реализации проекта;

2) в области освоения строительной площадки:

подготовка документов, необходимых для предоставления земельного участка для строительства (за исключением случаев, когда строительство осуществляется на уже предоставленном земельном участке), получения разрешительной документации на строительство (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение такой документации не требуется), подача в местный исполнительный и распорядительный орган соответствующих заявлений;

заключение договора подряда на подготовку соответствующей землеустроительной документации с организацией по землеустройству, договора подряда на подготовку разрешительной документации на строительство с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства или специально созданным коммунальным унитарным предприятием (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение такой документации не требуется);

обращение за государственной регистрацией создания земельного участка и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на него в случае предоставления земельного участка;
получение разрешительной документации на строительство (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение такой документации не требуется);

обеспечение создания геодезической разбивочной основы для строительства объекта (выполнения строительных работ);

организация сноса, удаления и (или) пересадки объектов растительного мира, находящихся на строительной площадке, обеспечение выполнения работ по демонтажу оборудования, аппаратуры, механизмов и устройств, отключению действующих инженерных коммуникаций на объектах, подлежащих сносу, переносу или реконструкции, временной подводки сетей энергоснабжения, водо- и газопровода, обеспечение переселения в установленном порядке лиц, проживающих в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), подлежащих сносу, переносу или реконструкции, обеспечение выполнения иных работ в случаях и порядке, предусмотренных договором строительного подряда;

возмещение гражданам в случаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством, стоимости подлежащих сносу капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, принадлежащих им на праве частной собственности, и насаждений при них;

обеспечение учета и реализации строительных материалов, полученных в результате разборки капитальных строений (зданий, сооружений), строительных конструкций;

3) в области обеспечения проектной документацией:

выбор подрядной организации на выполнение проектных, изыскательских работ в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

подготовка (обеспечение подготовки), согласование с территориальным подразделением архитектуры и градостроительства и утверждение задания на разработку проектной документации;

заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, а при необходимости – на выполнение работ по обследованию капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;

участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании проектной документации с соответствующими государственными органами;

участие в проведении общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

принятие от разработчика проектной документации и утверждение ее в установленном порядке;

обеспечение внесения при необходимости изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторное ее согласование и утверждение в установленном порядке;

обеспечение осуществления авторского надзора;

4) в области организации строительства:

выбор подрядной организации на выполнение работ, оказание услуг при строительстве объектов в порядке, установленном законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
заключение договора строительного подряда;

направление органам государственного строительного надзора уведомления о производстве строительно-монтажных работ, за исключением объектов, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный строительный надзор;

передача подрядчику утвержденной проектной документации, если договором строительного подряда не предусмотрена обязанность подрядчика ее разработать, разрешительной документации на строительство, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности получение такой документации не требуется, технической документации на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории строительства объекта пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре, а также иной документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда, в сроки и количестве, предусмотренные таким договором;

передача подрядчику строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;

обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на объекте строительства, предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, поставщикам материальных ресурсов, в том числе оборудования, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте с указанием его заказчика, застройщика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда самостоятельно или путем заключения такого договора с инженером (инженерной организацией);

уведомление подрядчика о работах ненадлежащего качества и об отступлениях от условий договора строительного подряда;

принятие при необходимости решения о приостановлении строительства, консервации объекта незавершенного строительства, об изменении срока строительства, предусмотренного договором строительного подряда;

участие в разработке графика производства работ и осуществление контроля за его выполнением;

предоставление материальных ресурсов, в том числе оборудования, и услуг в соответствии с условиями договора строительного подряда и графиком производства работ;

обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации проведения комплексного опробования оборудования;

обеспечение проведения пусконаладочных работ;

обеспечение подключения новых инженерных коммуникаций к действующим;

освидетельствование скрытых работ, приемка выполненных строительно-монтажных работ и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;

принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств (причин) строительной аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств (причин) строительной аварии;

страхование рисков, вытекающих из договора строительного подряда, в случаях, предусмотренных договором строительного подряда;

заключение и исполнение договора создания объекта долевого строительства в порядке, установленном законодательством;

взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями;

5) в области финансирования, учета и отчетности:

своевременное составление, согласование с подрядчиком и подписание графика платежей с разбивкой по источникам финансирования;

рассмотрение представляемых подрядчиком справок, актов выполненных работ, подписание их и своевременное производство расчетов за выполненные работы, законченный строительством объект;

надзор за целевым и рациональным использованием денежных средств, выделенных на строительство объекта;

принятие и оплата в установленном порядке выполненных работ, оплата подрядчику выполненных до консервации объекта незавершенного строительства работ и возмещение ему понесенных в связи с консервацией затрат и убытков;

выплата неустойки и возмещение убытков подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения заказчиком обязательств по договору строительного подряда, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине;

предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, поставщикам материальных ресурсов, в том числе оборудования, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;

организация и ведение бухгалтерского учета по объекту, предоставление в установленном законодательством порядке государственной статистической отчетности, связанной со строительством объекта и выполнением заключенных договоров;

6) в области материально-технического обеспечения:

предоставление материальных ресурсов, в том числе оборудования, в соответствии с условиями договора строительного подряда и графиком, определяющим сроки поставки материальных ресурсов, с учетом последующего производства работ, если договором строительного подряда предусмотрено, что обеспечение строительства объекта в целом или его части осуществляет заказчик;

осуществление приемки, учета и надлежащего хранения материальных ресурсов;

проведение в установленных законодательством случаях предмонтажной ревизии и устранение недостатков (дефектов) оборудования, находящегося у заказчика;

организация при необходимости презентации квартир-эталонов, строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, сантехнического и электротехнического оборудования;

7) в области приемки законченных строительством объектов:

осуществление мероприятий, обеспечивающих своевременную приемку объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией;

формирование рабочей комиссии по приемке установленного оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования на объектах производственной инфраструктуры;

формирование и оказание содействия в работе приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, уведомление членов приемочной комиссии об участии их в работе приемочной комиссии;

предоставление приемочной комиссии необходимых документов, предусмотренных законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию;

организация и обеспечение передачи законченного строительством объекта эксплуатационной организации, собственнику (владельцу);

обращение за государственной регистрацией в отношении принятого в эксплуатацию объекта в случаях, когда заказчик, застройщик приобретают право собственности или иное право на возведенный объект;
8) в области обеспечения выполнения гарантийных обязательств:

в период нормативного срока эксплуатации (службы) объекта:

предоставление собственнику (владельцу) необходимой информации об объекте, в том числе о правилах его эксплуатации, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации объекта, разработчиках проектной документации, субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта;

передача документации по приемке объекта в эксплуатацию на хранение эксплуатирующей организации в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации, собственнику (владельцу);

осуществление контроля за выполнением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;

обеспечение устранения выявленных в период гарантийного срока дефектов;

9) иные функции, предусмотренные законодательством.

292. Конкретные обязательства заказчика, застройщика определяются соглашением сторон при заключении соответствующего договора, в том числе договора строительного подряда, договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством.

293. При организации возведения объектов, реконструкции объектов, относимых к первому – четвертому классам сложности (за исключением возведения объектов по типовым или рекомендованным для повторного применения проектам), заказчиком, застройщиком назначается руководитель (управляющий) проекта по возведению, реконструкции объекта (далее – руководитель (управляющий) проекта) из числа работников, состоящих в штате и имеющих соответствующий квалификационный аттестат, либо привлекается инженер (инженерная организация), в том числе с соблюдением требований законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) исходя из планируемых источников и объемов финансирования, предусмотренных в предпроектной (предынвестиционной) документации.

Руководитель (управляющий) проекта по заданию заказчика, застройщика обеспечивает строительство объекта.

Научно-методическое руководство при выполнении ремонтно-реставрационных работ осуществляется физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые имеют свидетельство на руководство разработкой научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь о культуре.
294. Застройщик, осуществляющий строительство объекта без привлечения подрядчика, исполняет одновременно функции заказчика, определенные законодательством.

295. Заказчик, застройщик, руководитель (управляющий) проекта за ненадлежащее выполнение своих функций несут ответственность, установленную законодательством.

296.  Физические лица могут выступать заказчиками по объектам строительства пятого класса сложности и указываются в решении местного исполнительного и распорядительного органа, выдающего разрешительную документацию на строительство.

Статья 86. Уведомление о производстве строительно-монтажных работ

297. Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик при строительстве объектов «под ключ», инженер (инженерная организация) при заключении договора на оказание инженерных услуг при наличии положительного заключения госстройэкспертизы по проектной документации на строительство объекта (в случае, когда госстройэкспертиза проектной документации не является обязательной, при наличии утвержденной проектной документации на строительство объекта) направляют в органы государственного строительного надзора уведомление о производстве строительно-монтажных работ в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, за исключением объектов, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный строительный надзор.

298. Производство строительно-монтажных работ на объектах без направления в установленном порядке уведомления о производстве строительно-монтажных работ в органы государственного строительного надзора запрещается, за исключением производства таких работ на объектах, на которых в соответствии с законодательством не осуществляется государственный строительный надзор.

299. Перечень объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

300. Органы государственного строительного надзора после получения уведомления о производстве строительно-монтажных работ осуществляют регистрацию и учет объектов в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 21 
ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Статья 87. Инженерные услуги в строительстве

301. Инженерные услуги в строительстве оказываются инженером (инженерной организацией) на основании договора на оказание инженерных услуг, заключенного с заказчиком, застройщиком.

302. К инженерным услугам в строительстве относятся подготовка документов, необходимых для получения разрешительной документации на строительство, консультирование по вопросам разработки проектной документации и строительства, а также выполнение определенных договором на оказание инженерных услуг функций заказчика, застройщика по осуществлению организационно-технических мероприятий на различных стадиях строительной деятельности без выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ собственными силами, включающих в том числе:

подготовку документов, необходимых для получения земельных участков;

сбор исходных данных, необходимых для составления проектной, разрешительной документации на строительство;

выбор подрядчиков, поставщиков товаров;

подготовку проектов договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, строительного подряда, иных договоров, заключение этих договоров;

технический надзор с правом принятия решений от имени заказчика, застройщика во взаимоотношениях с подрядчиком;

организацию приемки объекта в эксплуатацию;

иные услуги, необходимые для осуществления строительной деятельности.

303. Конкретный перечень инженерных услуг устанавливается договором на оказание инженерных услуг. 
Инженер (инженерная организация) по договору на оказание инженерных услуг может оказывать отдельные виды инженерных услуг либо осуществлять комплексное управление строительной деятельностью.

Статья 88. Порядок оказания инженерных услуг в строительстве
Порядок оказания инженерных услуг в строительстве устанавливается Министерством архитектуры и строительства.

ГЛАВА 22 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 89. Приостановление строительства

304. Приостановление строительства может осуществляться по решению:

подрядчика – в случае невозможности дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ в течение более одного месяца по причинам временного отсутствия строительных материалов и (или) оборудования, поставляемых заказчиком, неоплаты заказчиком выполненных работ в сроки, определенные договором строительного подряда, либо воздействия природно-климатических факторов, нарушающих условия безопасного труда и (или) технологию производства работ;
заказчика, застройщика – в случае намерения законсервировать объект или прекратить дальнейшее строительство, выявления в работе подрядчика недостатков, которые могут повлечь за собой угрозу безопасности и надежности объекта, а также в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, повлекших остановку строительства по независящим от участников строительства причинам.

Приостановление строительства может осуществляться в иных случаях, предусмотренных законодательством и (или) договором.
305. Приостановление строительства в зависимости от нормативных сроков строительства может осуществляться при наличии обоснованных причин при нормативном сроке строительства:

от шести месяцев до одного года не более двух раз в течение нормативного срока строительства;

от одного года до двух лет не более трех раз в течение нормативного срока строительства;

свыше двух лет не более четырех раз в течение нормативного срока строительства.

При истечении установленных частью первой настоящего пункта количества приостановлений заказчик, застройщик обязаны принять меры по консервации объекта незавершенного строительства.
306. Приостановление строительства жилых домов осуществляется после направления информации местным исполнительным и распорядительным органам. Приостановление строительства жилых домов может осуществляться не более трех раз в течение нормативного срока строительства при наличии обоснованных причин.

Статья 90. Консервация объекта незавершенного строительства и ее последствия
307. Объект незавершенного строительства – объект, возведение которого в качестве капитального строения (здания, сооружения) разрешено в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, но не завершено, имеющий прочную связь с землей.
Консервация объекта незавершенного строительства включает:

прекращение выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией;

осуществление мероприятий по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства;
завершение заказчиком, застройщиком расчетов с подрядчиком за выполненные строительно-монтажные работы и расторжение договора строительного подряда;

проведение заказчиком, застройщиком, инженером (инженерной организацией) периодических технических обследований законсервированного объекта незавершенного строительства для обеспечения его сохранности и безопасности.

308. Решение о консервации объекта незавершенного строительства принимается при наличии следующих обстоятельств:

выявление в ходе строительства несоответствия проектной документации обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов;

выявление дефектов в проектной документации, требующих ее существенного изменения;

отсутствие у заказчика, застройщика средств для дальнейшего финансирования строительства, возможности обеспечения строительства строительными материалами и оборудованием в установленные договором сроки;

наличие оснований, предусмотренных законодательством или договором строительного подряда.

309. Заказчиком, застройщиком или подрядчиком в течение четырнадцати дней со дня принятия решения о консервации объекта незавершенного строительства составляются:

акт о консервации объекта незавершенного строительства с указанием в нем сметной стоимости объемов выполненных строительно-монтажных работ до момента консервации объекта незавершенного строительства, к которому прилагаются ведомости на неиспользованные строительные материалы и несмонтированное оборудование;

перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов.

310. На основании перечня работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов, разработчиком проектной документации составляются сметная документация (смета) с учетом мероприятий по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства и техническая документация по его консервации. 

Строительно-монтажные работы по консервации объекта незавершенного строительства, предусмотренные сметной документацией (сметой), выполняются подрядчиком по дополнительному соглашению к договору строительного подряда, в котором предусматриваются сроки выполнения работ и сдачи заказчику законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов.

Подрядчик обязан сдать заказчику, застройщику законсервированный объект незавершенного строительства в согласованные сроки и возместить понесенные по его вине убытки, а заказчик, застройщик обязаны принять этот объект. При наличии договора строительного подряда он подлежит расторжению.
Статья 91. Принятие решения о консервации объекта незавершенного строительства

311. Решение о консервации объекта незавершенного строительства принимается:

Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом – по объектам незавершенного строительства, возводимым за счет средств республиканского бюджета;

местными исполнительными и распорядительными органами – по объектам незавершенного строительства, возводимым за счет средств соответствующих местных бюджетов;

иными заказчиками, застройщиками – по другим объектам незавершенного строительства.

312. В случае приостановления строительства объекта на срок свыше трех месяцев лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по истечении указанного срока обязаны принять в течение одного месяца решение о консервации объекта незавершенного строительства.

313. В решении уполномоченного государственного органа или иного заказчика, застройщика о консервации объекта незавершенного строительства определяются дата приостановления работ, источники финансирования, сроки разработки документации, необходимой для проведения консервации объекта незавершенного строительства, а также меры по обеспечению сохранности строительных материалов и оборудования с указанием лица, ответственного за их сохранность.

Статья 92. Сроки консервации объекта незавершенного строительства

314. В состоянии консервации объект незавершенного строительства может находиться однократно не более трех лет. После устранения причин, вызвавших консервацию объекта незавершенного строительства, принимается решение о возобновлении его строительства. Продолжение строительства объекта осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными актами законодательства. Подрядчику по акту передаются объект незавершенного строительства и заключение разработчика проектной документации о его техническом состоянии.

315. При невозможности устранения причин консервации объекта незавершенного строительства он реализуется как объект незавершенного строительства в порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 23 
ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Статья 93. Организация приемки объекта в эксплуатацию

316. Организация приемки объекта в эксплуатацию, за исключением финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, дач, гаражей, объектов пятого класса сложности (за исключением объектов, которым придан статус историко-культурной ценности, а также объектов, по которым предпроектная (предынвестиционная) документация и проектная документация подлежат государственной экологической экспертизе), на которых не осуществляется государственный строительный надзор), возлагается на застройщика (в случае заключения договора строительного подряда – на заказчика), инженера (инженерную организацию) и производится за их счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

317. Жилые дома, проектной документацией на которые предусмотрено наличие встроенных и пристроенных помещений для предприятий и торговых объектов, объектов бытового обслуживания и нужд непромышленного характера, объектов общественного питания (далее – встроенные и пристроенные помещения), принимаются в эксплуатацию после выполнения всех строительно-монтажных работ, включая работы во встроенных и пристроенных помещениях.

318. Допускается приемка в эксплуатацию жилых домов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, без завершения строительно-монтажных работ во встроенных и пристроенных помещениях при соблюдении следующих условий:

строительство встроенных и пристроенных помещений выделено проектной документацией в отдельную очередь строительства или пусковой комплекс;

в полном объеме обеспечено возведение несущих и ограждающих конструкций встроенных и пристроенных помещений, а также проектное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций в местах примыкания конструкций жилого дома;

обеспечены безопасные условия эксплуатации жилой части дома.

Встроенные и пристроенные помещения в таких случаях принимаются в эксплуатацию по отдельному акту приемки объекта в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим Кодексом.

319. До приемки жилого дома в эксплуатацию должны быть завершены все предусмотренные проектной документацией работы по внутренней отделке помещений, а также выполнены в полном объеме работы в помещениях общего пользования и по инженерному обеспечению объекта.


Жилые дома, жилые помещения (за исключением жилых помещений в общежитиях, жилых помещений социального пользования, арендного жилья государственного жилищного фонда, возводимых (реконструируемых) сельскохозяйственными организациями жилых домов (квартир), реконструируемых этими организациями объектов под жилые помещения, предоставляемых работникам этих организаций и организаций социально-культурной сферы на условиях соответствующего договора найма жилого помещения, заключаемого на срок трудовых (служебных) отношений) могут приниматься в эксплуатацию без выполнения работ из определяемого Советом Министров Республики Беларусь состава работ, без выполнения которых жилые дома могут приниматься в эксплуатацию, а жилые дома в сельской местности – без выполнения работ по устройству нежилых капитальных построек на предоставленном земельном участке, благоустройству после внесения соответствующих изменений в проектную документацию.

320. При финансировании физическими лицами возведения жилых помещений в жилых домах их приемка в эксплуатацию без выполнения работ из определяемого Советом Министров Республики Беларусь состава работ, без выполнения которых жилые дома могут приниматься в эксплуатацию, допускается только при наличии письменного отказа этих физических лиц от выполнения таких работ.

321. В случае заключения договора строительного подряда подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о дате завершения возведения объекта в сроки, позволяющие заказчику своевременно назначить приемочную комиссию, а также сообщить данные о представителях подрядчика, участвующих в работе комиссии.

Заказчик, получивший уведомление подрядчика о дате готовности к сдаче объекта, обязан в течение 20 календарных дней приступить к его приемке в эксплуатацию в установленном порядке.

322. При приемке объекта в эксплуатацию в неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ период года с согласия заказчика разрешается перенос сроков их выполнения на ближайший благоприятный период года, если это не препятствует нормальной эксплуатации объекта. Перечень, объемы, стоимость и сроки проведения этих видов работ устанавливаются заказчиком, застройщиком либо уполномоченной ими организацией по согласованию с разработчиком проектной документации, а также государственными органами (их структурными подразделениями), иными государственными организациями (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – органы государственного надзора), перечень которых установлен статьей  101 настоящего Кодекса, выдающими заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта разрешительной документации на строительство, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности (далее, если иное не установлено настоящим Кодексом, – заключение), и отражаются в акте приемки объекта в эксплуатацию.

Приемка в эксплуатацию перенесенных на благоприятный период года работ производится после их выполнения в порядке, установленном настоящим Кодексом.

323. Проведение испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования в отношении законченных возведением многоквартирных жилых домов, капитальных строений (зданий, сооружений) после реконструкции, модернизации с выполнением работ по повышению теплотехнических характеристик ограждающих конструкций капитальных строений (зданий, сооружений) (далее, если иное не  установлено настоящим Кодексом, – тепловая модернизация) (при проведении в благоприятный период) осуществляется до начала работы приемочной комиссии.

При приемке в эксплуатацию зданий после тепловой модернизации в неблагоприятный для проведения тепловизионного обследования период разрешается перенос проведения указанного обследования на первый благоприятный период (период времени года, когда климатические условия позволяют провести тепловизионное обследование в соответствии с техническими нормативными правовыми актами) для его проведения. Перенос сроков проведения тепловизионного обследования предусматривается в акте приемки объекта в эксплуатацию.

После проведения тепловизионного обследования, перенесенного на первый благоприятный после приемки в эксплуатацию зданий после тепловой модернизации период, заказчик, застройщик либо уполномоченная им организация не позднее 5 календарных дней со дня получения положительного заключения по результатам тепловизионного обследования обязаны приложить его к акту приемки объекта в эксплуатацию.

324. Приемка в эксплуатацию объекта допускается без выполнения отдельных видов работ, если это предусмотрено утвержденной проектной документацией, не противоречит законодательству и не препятствует эксплуатации объекта, функционированию инженерной инфраструктуры.

325. Приемка в эксплуатацию объекта, не обеспечивающего достижение предусмотренных проектной документацией его технико-экономических показателей, построенного с отступлением от обязательных для соблюдения требований нормативных правовых актов, направленных на обеспечение безопасности для жизни и здоровья граждан, не допускается.

326. Приемка в эксплуатацию объектов (кроме финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, дач, гаражей, объектов пятого класса сложности, на которых не осуществляется государственный строительный надзор) не допускается без положительных заключений органов государственного надзора.
Статья 94. Требования в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны историко-культурного наследия при приемке объектов в эксплуатацию

327. Приемка объектов в эксплуатацию производится при условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектной документацией работ по охране окружающей среды, мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, охране историко-культурного наследия, благоустройству территорий в соответствии с законодательством.

328. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, по которым не выполнены в полном объеме требования, предусмотренные законодательством об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также не осуществлены мероприятия, предусмотренные проектной документацией.

Статья 95. Порядок создания приемочной комиссии 

329. Законченные возведением, реконструкцией, модернизацией, технической модернизацией, ремонтно-реставрационными работами, капитальным ремонтом, подготовленные к эксплуатации объекты, в том числе очереди строительства, пусковые комплексы (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческого товарищества для этих целей, хозяйственных капитальных строений (зданий, сооружений) на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства), независимо от источников финансирования подлежат приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями в порядке, установленном настоящим Кодексом.

330. Приемочные комиссии назначаются:

заказчиком, застройщиком либо уполномоченной ими организацией  – при приемке в эксплуатацию объектов, за исключением указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта;

местным исполнительным и распорядительным органом – при приемке в эксплуатацию финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах;

органами управления дачных, гаражных кооперативов в соответствии с компетенцией, определяемой уставами дачных, гаражных кооперативов, – при приемке в эксплуатацию дач, гаражей.

331. В состав приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию объектов, за исключением указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящей статьи, включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика – в случае заключения договора строительного подряда), разработчика проектной документации, эксплуатационной организации при ее наличии, местного исполнительного и распорядительного органа. В состав приемочных комиссий могут быть включены представители других государственных органов, иных организаций по согласованию с этими органами, организациями.

Статья 96. Критерии оценки при приемке объекта в эксплуатацию

332. При приемке объекта в эксплуатацию объект оценивается приемочной комиссией по следующим критериям качества:

соответствие объекта разрешительной документации на строительство, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, с учетом отступлений, допускаемых в соответствии с законодательством, без внесения изменений и (или) дополнений в проектную документацию;

достижение предусмотренных проектной документацией технико-экономических показателей;

соответствие объекта требованиям нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, эксплуатационной надежности;

готовность инженерной инфраструктуры обеспечивать подачу и отведение ресурсов в объемах, предусмотренных проектной документацией;

создание безбарьерной среды на объекте с учетом требований технических нормативных правовых актов и проектной документации.

333. При приемке в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов приемочной комиссией помимо соответствия их указанным в пункте 1 настоящей статьи критериям качества оценивается качество ограждающих конструкций по результатам испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием.

334. При приемке в эксплуатацию зданий после тепловой модернизации приемочной комиссией кроме соответствия зданий указанным в пункте 1 настоящей статьи критериям качества оценивается качество ограждающих конструкций по результатам тепловизионного обследования, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

335. Проведение испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования обеспечивается заказчиком, застройщиком либо уполномоченной ими организацией в порядке, установленном обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, за счет средств заказчика, застройщика. Затраты на проведение испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием или тепловизионного обследования предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта в порядке, установленном законодательством.

336. При приемке в эксплуатацию выделенных в проектной документации очередей строительства, пусковых комплексов (в том числе в многосекционных жилых домах) приемочной комиссией оценивается помимо соответствия их указанным в пунктах 1 – 4 настоящей статьи критериям качества выполнение одновременно следующих условий:

возможность изолированно, полноценно и безопасно осуществлять эксплуатацию принимаемых в эксплуатацию очереди строительства, пускового комплекса, а также обеспечивать теплотехнический режим в примыкающих к принимаемым в эксплуатацию очереди строительства, пусковому комплексу помещениях;

доступность общих узлов инженерного оборудования для их обслуживания в процессе эксплуатации очереди строительства, пускового комплекса;

возможность обеспечения подъезда автомобилей специального назначения и аварийных служб к принимаемым в эксплуатацию очереди строительства, пусковому комплексу.

337. Приемка объектов в эксплуатацию, в том числе очередей строительства, пусковых комплексов, не соответствующих указанным в пунктах 1 – 4 настоящей статьи критериям качества, и (или) при невыполнении названных в пункте 5 настоящей статьи условий запрещается.

338. При необходимости приемочные комиссии проводят контрольные измерения, назначают контрольные опробования, испытания и проверки объектов, в том числе в целях определения их соответствия потребностям инвалидов и физически ослабленных лиц.

Статья 97. Документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию

Для приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик (подрядчик), заказчик предоставляют приемочной комиссии документы, перечень которых устанавливается Министерством архитектуры и строительства.
Статья 98. Порядок приемки в эксплуатацию финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах 

339. При приемке в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, финансируемых физическими лицами, приемочные комиссии назначаются местными исполнительными и распорядительными органами.

340. В состав приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, финансируемых физическими лицами, включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика – в случае заключения договора строительного подряда), местных исполнительных и распорядительных органов и территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

341. В состав приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию финансируемых физическими лицами реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика – в случае заключения договора строительного подряда), разработчика проектной документации, эксплуатационной организации при ее наличии, местного исполнительного и распорядительного органа. В состав приемочных комиссий могут быть включены представители других государственных органов, иных организаций по согласованию с этими органами, организациями.

342. По финансируемым физическими лицами возводимым одноквартирным, блокированным жилым домам решение о необходимости проведения тепловизионного обследования принимается такими физическими лицами.

343. Местные исполнительные и распорядительные органы могут создавать постоянно действующие приемочные комиссии.

344. Финансируемые физическими лицами одноквартирные жилые дома, блокированные жилые дома могут приниматься в эксплуатацию без выполнения отдельных видов работ, в том числе по внутренней и наружной отделке, а в сельской местности – без выполнения работ по устройству нежилых капитальных построек на придомовой территории, благоустройству, если это соответствует проектной документации и не препятствует эксплуатации объекта, функционированию инженерной инфраструктуры. При этом должны быть выполнены в полном объеме предусмотренные проектной документацией работы по инженерному обеспечению объекта (включая установку индивидуальных приборов учета).

345. Для получения утвержденного местными исполнительными и распорядительными органами акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах физические лица, финансирующие данные объекты, подают в названные органы заявление с приложением документов в соответствии с законодательством об административных процедурах.

346. Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют выдачу утвержденного акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на безвозмездной основе не позднее одного месяца со дня подачи заявления.

Статья 99.  Порядок приемки в эксплуатацию дач и гаражей

347. При приемке в эксплуатацию дач и гаражей приемочные комиссии назначаются органами управления дачных, гаражных кооперативов в соответствии с компетенцией, определяемой уставами дачных, гаражных кооперативов.

348. В состав приемочных комиссий включаются представители застройщика (заказчика и подрядчика – в случае заключения договора строительного подряда), органа управления дачного, гаражного кооператива, местных исполнительных и распорядительных органов.

349. Для получения утвержденного органом управления дачного кооператива акта приемки объекта в эксплуатацию лица, финансирующие строительство дач, подают в указанный орган заявление, документ, удостоверяющий право на земельный участок, и утвержденную проектную документацию.

350. Для получения утвержденного органом управления гаражного кооператива акта приемки объекта в эксплуатацию лица, финансирующие строительство гаража, подают в указанный орган заявление.

351. Орган управления дачного, гаражного кооператива обеспечивает приемку в эксплуатацию и осуществляет выдачу утвержденного акта приемки в эксплуатацию дачи, гаража на безвозмездной основе в течение 15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – в течение одного месяца со дня подачи заявления.

352. Если при строительстве гаражей в соответствии с законодательством осуществлялся государственный строительный надзор, соответствие таких объектов разрешительной документации на строительство, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, должно подтверждаться соответствующим заключением органа государственного строительного надзора, являющимся обязательным приложением к акту приемки объекта в эксплуатацию.

353. Приемка в эксплуатацию дач допускается без выполнения отдельных видов работ, указанных в пункте 6 статьи 98 настоящего Кодекса.

Статья 100. Особенности приемки в эксплуатацию объектов производственной инфраструктуры

354. Объекты производственной инфраструктуры подлежат приемке в эксплуатацию в порядке, определенном в статье 93 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, изложенных в настоящей статье.

355. Объекты производственной инфраструктуры допускаются к приемке в эксплуатацию только после подтверждения рабочей комиссией по приемке оборудования (далее – рабочая комиссия) готовности смонтированного оборудования к эксплуатации, выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в соответствии с проектной документацией.

356. Рабочая комиссия назначается заказчиком, застройщиком либо уполномоченной ими организацией. В состав рабочей комиссии включаются представители застройщика (заказчика и подрядчиков, в том числе осуществивших строительно-монтажные и пусконаладочные работы, – в случае заключения договоров строительного подряда), разработчика проектной документации, эксплуатационной организации при ее наличии, а при необходимости – и представители поставщика (изготовителя) оборудования. В состав рабочей комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть также включены их представители.

357. До приемки рабочей комиссией оборудования застройщиком (подрядчиком – в случае заключения договора строительного подряда) должны быть проведены индивидуальные испытания отдельных установленных на объекте машин, механизмов и агрегатов. Порядок их проведения должен соответствовать обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.

358. Решение рабочей комиссии оформляется актом приемки оборудования после комплексного опробования по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства.

359. При приемке в эксплуатацию объекта производственной инфраструктуры приемочной комиссией также оцениваются:

результаты индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования;

подготовленность объекта к эксплуатации и выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг) в объемах, соответствующих нормам освоения проектных мощностей в начальный период эксплуатации;

выполнение мероприятий по обеспечению на объекте условий труда в соответствии с требованиями охраны труда, взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями;

выполнение других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

Статья 101. Государственные органы (их структурные подразделения), государственные организации, выдающие заключения при приемке объектов в эксплуатацию

При приемке объектов в эксплуатацию заключения выдают следующие государственные органы (их структурные подразделения), государственные организации:

государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

уполномоченные государственные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор (при приемке в эксплуатацию объектов, для которых установлены санитарно-эпидемиологические требования, гигиенические нормативы);

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации по областям и городу Минску, специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации (при приемке в эксплуатацию объектов, на которых в соответствии с законодательством осуществляется государственный строительный надзор);

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (при приемке в эксплуатацию объектов, в составе которых имеются опасные производственные объекты и (или) потенциально опасные объекты, указанные в приложениях 1 и 2 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»);

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (при приемке в эксплуатацию радиационных объектов);

Министерство культуры (при приемке в эксплуатацию объектов, которым придан статус историко-культурных ценностей);

органы государственного энергетического и газового надзора (при приемке в эксплуатацию объектов, им подконтрольных);

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел (при приемке в эксплуатацию дорог, технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, подвесных контактных сетей городского электрического транспорта и трамвайных путей);

органы государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны (при приемке в эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, а также объектов, технические требования на которые выдаются органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны);

органы государственного пожарного надзора (при приемке в эксплуатацию объектов, на которых осуществляется государственный пожарный надзор);

районные, городские (кроме городов районного подчинения) ветеринарные станции (при приемке в эксплуатацию животноводческих объектов).

Статья 102. Порядок выдачи заключения при приемке объекта в эксплуатацию

360. Соответствие принимаемых в эксплуатацию объектов (кроме финансируемых физическими лицами законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, дач, гаражей, объектов пятого класса сложности (за исключением объектов, которым придан статус историко-культурной ценности, а также объектов, по которым предпроектная (предынвестиционная) документация и проектная документация подлежат государственной экологической экспертизе), на которых не осуществляется государственный строительный надзор) разрешительной документации на строительство, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, должно подтверждаться заключениями органов государственного надзора, выдаваемыми в пределах их компетенции. При этом органы государственного строительного надзора выдают свое заключение с учетом наличия заключений по данному объекту других органов государственного надзора.

361. По объектам электросвязи, в том числе линейным и станционным сооружениям связи, инженерные решения которых не затрагивают несущей способности конструкций капитальных строений (зданий, сооружений), а также по объектам, строительство которых не предусматривает занятие земельного участка, заключения органов государственного надзора, включая органы государственного строительного надзора, не требуются, если иное не установлено законодательством.

362. Заказчик, застройщик либо уполномоченная ими организация до начала работы приемочной комиссии представляют в органы государственного надзора заявление, а также другие предусмотренные законодательством документы.

363. Органы государственного надзора в течении 15 дней со дня подачи заявления, если иной срок не установлен законодательством, выдают положительное заключение по объекту или мотивированный отказ.

364. Приемка в эксплуатацию объекта без наличия положительных заключений всех органов государственного надзора, которые должны выдавать их по данному объекту, не допускается.

365. Приемка в эксплуатацию законченных возведением многоквартирных жилых домов без наличия положительных заключений по результатам испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием, зданий после тепловой модернизации без наличия положительного заключения по результатам тепловизионного обследования (при приемке объекта в эксплуатацию в благоприятный для проведения тепловизионного обследования период) не допускается.

366. Заключения органов государственного надзора, а также заключения по результатам испытания на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием, тепловизионного обследования (в случаях, когда их проведение обязательно) прилагаются к акту приемки объекта в эксплуатацию и являются его неотъемлемой частью.

Статья 103. Акт приемки объекта в эксплуатацию

367. Приемка объектов в эксплуатацию оформляется актом приемки объекта в эксплуатацию по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.

368. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии. Отказ члена приемочной комиссии от подписания акта должен быть оформлен письменно не позднее даты окончания работы приемочной комиссии с обоснованием причин отказа. В случае непредставления членом приемочной комиссии письменного отказа с обоснованием причин такого отказа член приемочной комиссии обязан подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.

369. По окончании работы приемочной комиссии ее председатель представляет акт приемки объекта в эксплуатацию лицу (в орган), назначившему приемочную комиссию, для его утверждения или мотивированное заключение о неготовности объекта к эксплуатации.

370. Акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается решением (приказом, постановлением, распоряжением) лица (органа), назначившего приемочную комиссию, в течение 15 дней со дня его подписания членами комиссии (с учетом необходимости соблюдения сроков, установленных в статье 93 настоящего Кодекса).

371. В случае наличия оптоволоконных линий связи в составе законченных строительством объектов акт приемки объекта в эксплуатацию утверждается в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании ввода в эксплуатацию вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных внутри капитальных строений (зданий, сооружений) и абонентских линий электросвязи.

372. Утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию не допускается при отсутствии в данном акте подписи хотя бы одного члена приемочной комиссии и письменного отказа члена приемочной комиссии от его подписания.

373. Решение (приказ, постановление, распоряжение) лица (органа), назначившего приемочную комиссию, об утверждении акта приемки объекта в эксплуатацию должно содержать сведения об объекте (адрес, инвентарный номер (при наличии), заказчике, застройщике, дату акта приемки объекта в эксплуатацию, иные сведения в случае необходимости.

374. Датой приемки объекта в эксплуатацию, началом течения гарантийного срока эксплуатации, а также нормативного срока эксплуатации (службы) объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

375. Объекты, по которым сроки утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию истекли, считаются непринятыми, и по ним приемочные комиссии назначаются повторно.

376. Со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию полномочия приемочной комиссии прекращаются.

377. Документация по приемке объекта в эксплуатацию хранится у заказчика, застройщика, а в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации – в эксплуатирующей организации. Срок хранения такой документации – постоянно.

Статья 104. Нарушение порядка приемки объекта в эксплуатацию

378. В случае нарушения порядка приемки объекта в эксплуатацию, в том числе отказа от подписания акта приемки и непредставления обоснования причин отказа от подписания акта приемки, председатель, члены приемочной комиссии несут ответственность, установленную законодательством об административных правонарушениях.
379. Эксплуатация объекта (в том числе его очереди, пускового комплекса) без его приемки в эксплуатацию в установленном порядке запрещается.
380. Передача в эксплуатацию объекта без его приемки в эксплуатацию в установленном порядке либо с нарушением этого порядка влечет ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

ГЛАВА 24 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ПЕРЕДАЧА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СОЗДАНИЯ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКАМ, ЗАСТРОЙЩИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 105. Создание и развитие систем инженерной инфраструктуры и их благоустройства 

381. На территориях, используемых для проживания населения и осуществления хозяйственной и иной деятельности, создаются системы инженерной инфраструктуры и их благоустройства с учетом типа населенного пункта, характеристики территорий и застройки, вида хозяйственной и иной деятельности.

382. Виды и основные принципы организации систем инженерной инфраструктуры и их благоустройства определяются градостроительными проектами общего планирования, разрабатываемыми на их основе градостроительными проектами специального планирования, схемами и проектами развития систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий, а также законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

383. При строительстве и эксплуатации магистральных и распределительных сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, иных потенциальных источников загрязнения, а также при проведении работ по инженерной подготовке территорий учитываются интересы населения, проживающего на прилегающих территориях, требования в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий и иные требования в соответствии с законодательством.

384. Создание и развитие систем инженерной инфраструктуры и их благоустройства обеспечивают государственные органы за счет источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Статья 106. Создание и развитие транспортной инфраструктуры

385. В целях обеспечения эффективных транспортных связей с межселенными территориями, населенными пунктами, со всеми частями территории населенного пункта, а также доступа к местам работы, отдыха и обслуживания населения при проектировании и развитии населенного пункта предусматривается единая система транспортной инфраструктуры.

386. Развитие республиканских и местных систем транспортной инфраструктуры, виды транспорта определяются градостроительными проектами общего планирования, разрабатываемыми на их основе градостроительными проектами специального планирования.

387. Республиканские органы государственного управления за счет источников финансирования, предусмотренных законодательством, обеспечивают развитие систем транспортной инфраструктуры республиканского значения на основе государственных программ, схем и проектов развития транспортной инфраструктуры.

388. Создание и развитие системы транспортной инфраструктуры административно-территориальных единиц обеспечивают соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.

Статья 107. Государственное регулирование отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

389. Разработка проектной документации, ремонтно-реставрационные работы, возведение, реконструкция жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры осуществляются на основании разрешительной документации на строительство, выдаваемой в установленном порядке местным исполнительным и распорядительным органом, если иное не определено Президентом Республики Беларусь (за исключением строительства, разработки проектной документации объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатируемом жилищном фонде (многоквартирных жилых домах), обеспечивающих предоставление отдельных видов услуг, не являющихся жилищно-коммунальными, а также использование (аренду) существующих сетей кабельной канализации, а также финансирование строительства, разработки проектной документации объектов инженерной инфраструктуры (газопроводов) при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан).

390. Выданная разрешительная документация на строительство не подлежит изменению в период разработки проектной документации и возведения жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, за исключением случаев изменения разрешительной документации на строительство на основании заявления заказчика, застройщика либо в случаях, предусмотренных законодательством об архитектурной и строительной деятельности.

391. Проектная документация, разработанная в соответствии с разрешительной документацией на строительство и техническими нормативными правовыми актами, не подлежит согласованию с эксплуатационными, надзорными и иными организациями, за исключением случаев, установленных Советом Министров Республики Беларусь.

392. Проектная документация, прошедшая госстройэкспертизу, государственную экологическую экспертизу и утвержденная в установленном порядке, является основанием для направления в органы государственного строительного надзора уведомления о производстве строительно-монтажных работ.

Статья 108. Передача в государственную собственность объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства, объектов, завершенных строительством, и государственная регистрация создания этих объектов

393. Безвозмездная передача в государственную собственность объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства, объектов, завершенных строительством, но не зарегистрированных в установленном порядке в качестве объектов недвижимого имущества, осуществляется без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на них, на основании акта о передаче затрат, произведенных при создании объекта, и документов, подтверждающих завершение их строительства и соответствие проектной документации. Форма акта о передаче затрат, произведенных при создании объекта, устанавливается Министерством архитектуры и строительства.

394. Принятие в государственную собственность завершенных строительством объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства, возведение которых осуществлялось заказчиками, застройщиками за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, выданных под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, кредитов банков, погашение и обслуживание которых осуществляются за счет бюджетных средств, должно быть осуществлено в течение трех месяцев с даты их приемки в эксплуатацию.

При этом соответствующее структурное подразделение местного исполнительного и распорядительного органа, эксплуатационная организация, принимающая затраты, произведенные при создании объектов, указанных в части первой настоящего пункта, обращаются в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с заявлением о государственной регистрации создания объектов, безвозмездно приобретенных в государственную собственность в соответствии с частью первой настоящего пункта, и возникновении прав, ограничений (обременений) прав на них с предоставлением акта о передаче затрат и иных необходимых документов, определяемых законодательством об административных процедурах.
Статья 109. Особенности предоставления заказчикам, застройщикам земельных участков
395. Предоставление заказчикам, застройщикам земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов, иных объектов, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством об охране и использовании земель при наличии объектов магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры (за исключением сетей электросвязи), распределительной транспортной инфраструктуры, необходимых для их возведения и эксплуатации, либо при наличии прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры. Приемка в эксплуатацию магистральной, распределительной инженерной инфраструктуры и распределительной транспортной инфраструктуры должна быть завершена до приемки в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, иных объектов.
396. Предоставление заказчикам, застройщикам земельных участков для строительства одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки осуществляется при наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, либо при наличии прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры. Приемка в эксплуатацию инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, должна быть завершена до приемки в эксплуатацию одноквартирных, блокированных жилых домов.

397. Район (квартал) жилой застройки должен быть обеспечен обслуживанием станциями скорой помощи, пожарными депо, отделениями милиции в соответствии с требованиями градостроительных проектов и технических нормативных правовых актов.

398. Предоставление заказчику, застройщику, инвестору, реализующим инвестиционный проект в соответствии с инвестиционным договором, заключенным с Республикой Беларусь, земельных участков (за исключением земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства одноквартирных, блокированных жилых домов) для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, иных объектов на территории застройки может осуществляться при отсутствии объектов магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, а также прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры в случаях, когда условиями предоставления земельного участка, аукциона либо инвестиционного договора:

предусмотрено строительство таких объектов инфраструктуры за счет средств заказчика, застройщика, инвестора с обеспечением приемки в эксплуатацию этих объектов до приемки в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки;

не предусмотрено строительство таких объектов инфраструктуры за счет средств заказчика, застройщика, инвестора по их желанию. При этом заказчик, застройщик, инвестор, организации, выступающие заказчиками по строительству таких объектов инфраструктуры, обязаны обеспечить приемку их в эксплуатацию до приемки в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки.

399. Президентом Республики Беларусь могут быть установлены иные случаи предоставления заказчикам, застройщикам земельных участков для строительства объектов при отсутствии объектов магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры, а также прошедшей государственные экспертизы и утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство этих объектов инфраструктуры.

400. Коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству Минского городского, областных исполнительных комитетов, их дочерние предприятия, эксплуатационные организации, в том числе энергоснабжающие организации, входящие в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», газоснабжающие организации, входящие в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», подчиненные Министерству энергетики, операторы электросвязи, в том числе подчиненные Министерству связи и информатизации, иные заказчики, застройщики обеспечивают своевременную разработку проектной документации (ее государственные экспертизы и утверждение в установленном порядке) на строительство объектов магистральной и распределительной инженерной инфраструктуры, распределительной транспортной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, минимально необходимых объектов социальной инфраструктуры и их благоустройства, а также строительство таких объектов инфраструктуры.

401. Земельные участки предоставляются во временное и постоянное пользование энергоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», подчиненным Министерству энергетики, для строительства и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры по проектной документации, разработанной по заказу коммунальных унитарных предприятий по капитальному строительству Минского городского, областных исполнительных комитетов, их дочерних предприятий, а также иных заказчиков, застройщиков. При этом в отношении указанных организаций, подчиненных Министерству энергетики, являются действительными акты выбора места размещения земельных участков для строительства объектов, ранее выданные коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству Минского городского, областных исполнительных комитетов, их дочерним предприятиям, а также иным заказчикам, застройщикам.

402. Порядок финансирования строительства, разработки проектной документации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, в том числе для районов (кварталов) индивидуальной жилой застройки, а также порядок строительства, разработки проектной документации объектов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки городов и других населенных пунктов одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на предоставленном земельном участке, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 25 
НАДЗОР В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 110. Надзор в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

403. Надзор в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется в целях обеспечения соблюдения участниками строительной деятельности законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, при подготовке к строительству, разработке проектной документации, выполнении строительно-монтажных, пусконаладочных работ, приемке объекта в эксплуатацию, а также в процессе его эксплуатации в период гарантийного срока.

404. В области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляются следующие виды надзора: 
государственный строительный надзор;

технический надзор;

авторский надзор за строительством;
иные виды надзора, предусмотренные законодательством.
Статья 111. Государственный строительный надзор

405. Государственный строительный надзор осуществляется органами государственного строительного надзора в пределах их компетенции, определяемой Президентом Республики Беларусь, а также в соответствии с настоящим Кодексом и Положением об органах государственного строительного надзора, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.

406. Органы государственного строительного надзора в соответствии с законодательством осуществляют следующие функции:

принимают в установленном порядке от уведомителя уведомление о производстве строительно-монтажных работ, регистрируют объекты и ведут их учет;

осуществляют контроль за соблюдением требований технических нормативных правовых актов при строительстве, утвержденной проектной документации при производстве строительно-монтажных работ, а также за соответствием используемых при строительстве строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций проектным решениям и требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности в форме мероприятий технического (технологического, поверочного характера) мониторинга и мер профилактического и предупредительного характера;

выдают в пределах своей компетенции заключения о соответствии объекта, очереди строительства, пускового комплекса, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности;

участвуют в работе комиссий по расследованию обстоятельств (причин) строительных аварий;

рассматривают обращения физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к их компетенции;

участвуют в разработке технических нормативных правовых актов и методических документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

организуют повышение квалификации работников органов государственного строительного надзора, их аттестацию;

при решении входящих в их компетенцию вопросов взаимодействуют при необходимости с республиканскими органами государственного управления и иными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями;

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.

407. Органы государственного строительного надзора имеют право в соответствии с актами законодательства, регулирующими порядок осуществления контрольной (надзорной) деятельности: 
рассматривать соответствие законодательству представляемых по их требованию документов и сведений, указанных в уведомлении о производстве строительно-монтажных работ;
беспрепятственного доступа на все объекты, в отношении которых осуществляется надзор, независимо от их назначения, форм собственности, источников финансирования и способов строительства при предъявлении служебных удостоверений, а в отношении объектов, доступ на которые ограничен в соответствии с законодательством, – также иных документов, предусмотренных законодательством для допуска на такие объекты;

получать безвозмездно и без ограничений от заказчиков, застройщиков, подрядчиков, разработчиков проектной документации разрешительную документацию на строительство, проектную, технологическую и исполнительную документацию, необходимую для осуществления возложенных на органы государственного строительного надзора полномочий;

при проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера выносить заказчикам, застройщикам, подрядчикам, разработчикам проектной документации обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении допущенных при строительстве нарушений, о проведении за их счет выборочных вскрытий для осмотра, освидетельствования отдельных узлов и элементов капитальных строений (зданий, сооружений) и конструкций, проведения дополнительных испытаний грунтов, материалов, инженерных систем, выполнения съемок, замеров;
в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде вручать (направлять) предложения о приостановлении (запрете) деятельности субъектов (их цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования до устранения нарушений, послуживших основанием для вручения (направления) такого предложения;

направлять в органы по сертификации предложения о приостановлении (прекращении действия) сертификатов соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
производить отбор образцов строительных материалов и строительных изделий для проведения лабораторных испытаний и экспертизы;

привлекать на платной основе специалистов научных и проектных организаций для участия в проведении контроля за соблюдением участниками строительной деятельности обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, а также в проведении строительно-технических экспертиз;

направлять материалы о правонарушениях в строительстве в правоохранительные органы; 

в случаях, предусмотренных законодательными актами, составлять протоколы об административных правонарушениях;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством об органах государственного строительного надзора.

408. Органы государственного строительного надзора в соответствии с законодательными актами, регулирующими порядок осуществления контрольной (надзорной) деятельности, выносят требования (предписания) о приостановлении производства строительно-монтажных работ на объектах при установлении нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде в случаях:

дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, инженерных коммуникаций, конструкций;

осуществления самовольного строительства или строительства с отступлением от утвержденной проектной документации, или по объектам, по которым уведомление о производстве строительно-монтажных работ не направлено и (или) направлено не в установленном порядке.

409. Органы государственного строительного надзора направляют в Министерство архитектуры и строительства предложения о прекращении действия квалификационных аттестатов, аттестатов соответствия в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года привлекались к административной ответственности за нарушение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации, проведении изыскательских работ, строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при осуществлении технического надзора.

410. Государственные строительные инспекторы осуществляют контроль (надзор) на объектах с участием представителей подрядчиков и заказчиков, застройщиков (при необходимости). Для этой цели могут привлекаться специалисты проектных и других организаций.

411. Подрядчики и заказчики, застройщики обеспечивают необходимые условия для проведения государственными строительными инспекторами контрольной (надзорной) деятельности.

412. По результатам мероприятий технического (технологического, поверочного) характера делаются записи в журналах производства работ, составляются акты, при необходимости выносятся требования (предписания) об устранении нарушений, требования (предписания) о приостановлении производства строительно-монтажных работ.

413. Органы государственного строительного надзора направляют заказчикам, застройщикам, подрядчикам, разработчикам проектной документации, организациям, выпускающим строительную продукцию, предложения о (об):

привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство в области строительной деятельности и не выполняющих предписания органов государственного строительного надзора;

отстранении от работы на объектах должностных лиц подрядчиков, систематически не обеспечивающих выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов и требований проектной документации, а также работников, неудовлетворительно осуществляющих проведение контроля за качеством работ, технический надзор и авторский надзор за строительством;

запрете использования строительных материалов и изделий,  несоответствующих обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям о запрете их использования в строительстве.

414. Работники органов государственного строительного надзора имеют служебное удостоверение установленной формы. Государственные строительные инспекторы являются представителями государственных органов и находятся под защитой государства. Противодействие выполнению возложенных на них функций со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительную деятельность, недопустимо. Органы внутренних дел при необходимости в установленном порядке оказывают помощь государственным строительным инспекторам при выполнении ими своих служебных обязанностей.

415. Действия работников органов государственного строительного надзора могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством. Подача жалобы не влечет приостановление выполнения решений этих органов.

416. Государственные строительные инспекторы несут ответственность в соответствии с законодательством за ненадлежащие выполнение возложенных на них обязанностей и использование предоставленных им прав.

Статья 112. Технический надзор

417. Заказчик, застройщик или уполномоченные ими лица вправе осуществлять технический надзор за выполнением строительно-монтажных, пусконаладочных работ.

Осуществление технического надзора является обязанностью заказчика, застройщика при строительстве объектов, относящихся к первому – четвертому классам сложности, выполнении работ по текущему ремонту объекта, выполняемых за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, Минского городского, областных исполнительных комитетов.

418. При строительстве объектов первого – четвертого классов сложности с привлечением генерального подрядчика (подрядчика) технический надзор осуществляется заказчиком, имеющим право на его осуществление.

При строительстве объектов собственными силами застройщик для осуществления технического надзора привлекает инженера (инженерную организацию), имеющую право на его осуществление, с соблюдением законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг).

Осуществление технического надзора не является обязательным при:

строительстве садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческого товарищества в этих целях;
строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, финансируемых физическими лицами, иных объектов пятого класса сложности;

выполнении работ по текущему ремонту объекта, финансирование которого осуществляется за счет собственных средств.

419. Заказчик, застройщик при осуществлении технического надзора имеют право:

приостанавливать производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) требований либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья физических лиц, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

вносить предложения подрядчику о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов и требования проектной документации, не выполняющих указания, данные при осуществлении технического надзора.

420. Заказчик, застройщик при осуществлении технического надзора обязаны:

осуществлять надзор за целевым и рациональным использованием средств и вводом в эксплуатацию объектов в установленный срок;

проверять соответствие границ объекта границам предоставленного для него земельного участка;

участвовать в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также проводить контроль за обеспечением ее сохранности подрядчиком до завершения строительства;

проверять сроки, объемы и качество строительно-монтажных работ, качество применяемых строительных материалов и оборудования, их соответствие проектной документации, наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество;

производить освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных строительно-монтажных работ и промежуточную приемку ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;

участвовать в проверках, проводимых разработчиком проектной документации при осуществлении авторского надзора, и проводить контроль за выполнением подрядчиком его указаний;

проверять наличие исполнительной документации, оформленной подрядчиком в порядке, установленном законодательством.

Статья 113. Авторский надзор за строительством

421. Авторский надзор за строительством осуществляется разработчиком проектной документации на основании договора на ведение авторского надзора за строительством (договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством), заключаемого с заказчиком, застройщиком.

422. В случае невозможности осуществления разработчиком проектной документации авторского надзора за строительством (при ликвидации (прекращении деятельности) разработчика проектной документации, наличии иных обстоятельств, исключающих его деятельность) заказчик, застройщик вправе на основании договора на ведение авторского надзора за строительством привлечь для оказания таких услуг иную организацию (индивидуального предпринимателя), в том числе с соблюдением требований законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг).

423. Авторский надзор за строительством объектов по типовым проектам и проектам, рекомендованным для повторного применения, а также в случае применения проектной документации, разработанной в соответствии с международными и межгосударственными (региональными) стандартами, введенными в действие на территории Республики Беларусь в качестве государственных стандартов Республики Беларусь, осуществляется разработчиком проектной документации, выполнившим работы по привязке объектов к месту их размещения с учетом технических условий на инженерно-техническое обеспечение и результатов геологических и геодезических изысканий.

РАЗДЕЛ VIII 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ЕГО СОБСТВЕННИКУ (ВЛАДЕЛЬЦУ). ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ОБЪЕКТА
ГЛАВА 26  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 114. Способы обеспечения исполнения обязательств в период гарантийного срока эксплуатации объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения
При заключении договора строительного подряда на строительство объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительно-монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации вышеуказанных объектов (далее – результат работ ненадлежащего качества) одним из следующих способов:

зарезервировать на специальном счете сроком на два года денежные средства в размере 0,5 процента стоимости выполненных на объекте жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения строительно-монтажных работ. Исчисление срока резервирования средств начинается с первого дня гарантийного срока эксплуатации объекта;

представить банковскую гарантию;

заключить договор страхования ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение таких обязательств на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

2. Способ обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по устранению результата работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта, предусматривается в договоре строительного подряда на возведение объекта, реконструкцию объекта, капитальный ремонт объекта, ремонтно-реставрационные работы, заключаемом заказчиком, застройщиком с подрядчиком в соответствии с правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 115. Резервирование подрядчиком денежных средств
424. Денежные средства для обеспечения исполнения обязательств по устранению результата работ ненадлежащего качества резервируются на специальном счете, открываемом подрядчиком по каждому объекту жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, либо едином специальном счете, открываемом подрядчиком по всем объектам жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения в банке либо небанковской кредитно-финансовой организации (далее – специальный счет).

425. Заказчик, застройщик перечисляет на специальный счет денежные средства в размере 0,5 процента стоимости строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиком в периоде, принятом за расчетный, и принятых заказчиком, без учета налога на добавленную стоимость.

426. За пользование денежными средствами, зарезервированными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (далее – зарезервированные денежные средства), банком, небанковской кредитно-финансовой организацией уплачиваются проценты по ставке не ниже средней ставки по срочным вкладам (депозитам) юридических лиц, сложившейся в банке, небанковской кредитно-финансовой организации в соответствующих периодах начисления процентов.

4.
Зарезервированные денежные средства используются подрядчиком на оплату стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества в период первых двух лет гарантийного срока эксплуатации объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

5.
Основанием для использования подрядчиком зарезервированных денежных средств для устранения результата работ ненадлежащего качества являются бухгалтерская справка о фактических затратах подрядчика на проведение работ по устранению результата работ ненадлежащего качества, составленная в произвольной форме с учетом принятой в организации учетной политики, и дефектный акт на гарантийный ремонт, составленный по форме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства.

6.
В случае, если подрядчиком для устранения результата работ ненадлежащего качества привлекался субподрядчик, который выполнял эти работы, порядок их взаимоотношений по устранению субподрядчиком результата работ ненадлежащего качества определяется в договоре субподряда.

7.
При отсутствии строительно-монтажных работ ненадлежащего качества в период первого года гарантийного срока эксплуатации объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения подрядчик вправе по его истечении использовать по собственному усмотрению 50 процентов от суммы зарезервированных денежных средств, по окончании второго года гарантийного срока – остаток зарезервированных денежных средств и начисленные проценты.

8.
Отсутствие результата работ ненадлежащего качества подтверждается справкой, подписанной уполномоченными представителями заказчика, застройщика, собственника (владельца) принятого в эксплуатацию объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения и подрядчика.

9.
В случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) подрядчика, наличия иных обстоятельств, исключающих его деятельность:

в период строительства объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения зарезервированные денежные средства и начисленные проценты, находящиеся на специальном счете, перечисляются новому подрядчику, привлеченному в установленном порядке для строительства объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, на основании договора строительного подряда, заключенного с заказчиком, застройщиком, и акта, подписанного уполномоченными представителями заказчика, застройщика, подрядчика, прекращающего деятельность по строительству объекта жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, и нового подрядчика;

до истечения первых двух лет гарантийного срока эксплуатации объекта остаток зарезервированных денежных средств и начисленные проценты подлежат перечислению в местный бюджет базового уровня, бюджет города Минска по месту нахождения объекта. В этом случае оплата стоимости работ по устранению результата работ ненадлежащего качества, выявленного в период первых двух лет гарантийного срока эксплуатации объекта, перечисление остатка зарезервированных денежных средств и начисленных процентов подрядчику (за вычетом расходов по оплате стоимости таких работ) производятся соответствующим местным финансовым органом за счет средств местного бюджета, в который был перечислен остаток зарезервированных денежных средств и начисленные проценты со специального счета.

10.
Местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают обособленный учет всех операций, связанных с зачислением остатка зарезервированных денежных средств и начисленных по ним процентов в местный бюджет и их использованием.

11.
Зарезервированные денежные средства имеют целевое назначение, и расходные операции по специальному счету, кроме указанных в настоящей статье, не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

12.
Устранение результата работ ненадлежащего качества, выявленного по истечении срока резервирования денежных средств, указанного в абзаце третьем пункта 9 настоящей статьи, осуществляется за счет средств подрядчика, а в случае ликвидации (прекращения деятельности) подрядчика, наличия иных обстоятельств, исключающих его деятельность, – за счет средств заказчика.

13.
Порядок резервирования подрядчиком денежных средств в соответствии с настоящей статьей, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 27 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ЕГО СОБСТВЕННИКУ (ВЛАДЕЛЬЦУ). ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ОБЪЕКТА
Статья 116. Информация об объекте, представляемая его собственнику (владельцу)

427. Собственник (владелец) объекта имеет право на информацию о:

технических регламентах Республики Беларусь, обязательным требованиям которых должны соответствовать строительные материалы и оборудование, выполненные строительные работы;

правилах эксплуатации объекта;

гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий;

нормативных сроках эксплуатации (службы) объекта;

разработчиках проектной документации и субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта.

428. Собственник (владелец) объекта также имеет право на иную информацию в соответствии с законодательством.

429. Подрядчик, заказчик, застройщик представляют информацию об объекте, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, его собственнику (владельцу).

Статья 117. Права и обязанности собственников (владельцев) объекта при эксплуатации объекта, принятого в эксплуатацию 
430. Собственник (владелец) объекта, принятого в эксплуатацию, обязан эксплуатировать его в соответствии с требованиями законодательства, а также целевым и функциональным его назначением.

431. Собственник (владелец) объекта, принятого в эксплуатацию, вправе использовать для размещения производственных, торговых объектов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания, офисных помещений объекты недвижимого имущества по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, за исключением случаев, когда для такого использования требуется проведение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта недвижимого имущества, если при этом не нарушаются права и законные интересы физических и юридических лиц. 

432. Собственник (владелец) объекта, принятого в эксплуатацию, если иное не установлено законодательством, при его эксплуатации обязан:

сохранять архитектурный облик объекта;

проводить обследования, за исключением выполнения работ по обследованию состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах, общежитиях, порядок проведения которых определяется жилищным законодательством, а также объектов, по которым такие обследования не являются обязательными;

содержать объект в надлежащем техническом, санитарно-гигиеническом, противопожарном и архитектурно-эстетическом состоянии;

соблюдать требования в области охраны окружающей среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

хранить в течение всего нормативного срока эксплуатации (службы) объекта, если иное не предусмотрено законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, переданные им в соответствии с законодательством архитектурные и строительные проекты, копии журналов производства работ, протоколов испытаний и проверок оборудования, а также проектную документацию и техническую документацию на строительные работы, выполненные в процессе эксплуатации объекта, и иные документы, предусмотренные законодательством в области архитектурной,  градостроительной и строительной деятельности;

вести эксплуатационно-технический паспорт капитального строения (здания, сооружения), вносить в него результаты технических обследований этого капитального строения (здания, сооружения).

Эксплуатационно-технический паспорт капитального строения (здания, сооружения) – документ, содержащий технические сведения, относящиеся к строительству, разработке проектной документации, приемке объекта в эксплуатацию, а также данные, необходимые для идентификации и определения технического (физического) состояния соответствующего капитального строения (здания, сооружения) и его изменения во времени (на период жизненного цикла капитального строения (здания, сооружения).

433. Периодичность проведения технических обследований, за исключением обследования состояния многоквартирных, блокированных и одноквартирных жилых домов и их придомовых территорий, квартир в многоквартирных и блокированных жилых домах, а также перечень объектов, по которым такие технические обследования необязательны, определяются Министерством архитектуры и строительства.

434. Экспертиза технического состояния эксплуатируемого объекта осуществляется не реже одного раза в пять лет комиссией, создаваемой собственником объекта, с участием представителя соответствующего органа государственного надзора.

435. При выявлении дефектов в техническом состоянии объекта, создающих угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды, органы государственного надзора вправе выдать собственнику, пользователю эксплуатируемого объекта предписания об устранении имеющихся дефектов или о проведении экспертизы технического состояния объекта, а при необходимости – о временном запрещении его эксплуатации.

436. Собственник (владелец) объекта, принятого в эксплуатацию, обязан периодически производить ремонт эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения), выполнять требования государственных органов, осуществляющих надзор за эксплуатацией возведенных объектов. Периодичность ремонтов объекта устанавливается техническими нормативными правовыми актами Министерства архитектуры и строительства.

437. Финансирование работ по ремонту объекта, реконструкции объекта, принятого в эксплуатацию, осуществляется собственником, (владельцем) указанного объекта. 
РАЗДЕЛ IX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 28 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 118. Признание утратившими силу законов и отдельных положений законов
Признать утратившими силу:

1. Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».
2. Статью 126 Воздушного кодекса Республики Беларусь от 16 мая 2016 г.

3. Статью 4 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 134-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам организации работы с гражданами».
4. Статью 50 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137‑3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь».
5. Статью 48 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 162‑З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
6. Статью 5 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 319-З «О внесении изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу Постановления Верховного Совета Республики Беларусь по вопросам гражданской обороны».
7. Статью 4 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2009 г. № 32-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов».
8. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 196‑З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
9. Статью 6 Закона Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 293-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь».
10. Статью 11 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 130‑З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь».
11. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 229-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь».
12. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 334-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам совершенствования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
13. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 402‑З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обращения с объектами растительного мира».

14. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 года № 185-З «Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных отношений».

Статья 119. Переходные положения

До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Кодексом акты законодательства применяются в той части, в которой они не противоречат настоящему Кодексу, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.

Статья 120. Меры по реализации положений настоящего Кодекса
Совету Министров Республики Беларусь в течение года:

подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении законодательных актов в соответствие с настоящим Кодексом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Кодексом;

обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Кодексом;

принять иные меры по реализации положений настоящего Кодекса.

Статья 121. Вступление в силу настоящего Кодекса

Настоящий Кодекс вступает в силу в следующем порядке:

статьи 1 – 119 – через год после официального опубликования настоящего Кодекса;

иные положения – после официального опубликования настоящего Кодекса.

Президент 
Республики Беларусь

kodeks 1555н
